4. SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, RICOSTRUZIONE, EDILIZIA PRIVATA (D) Responsabile Maurizio Rotondi

RISORSE UMANE e SERVIZI AFFIDATI

vedi DGM n. 35 del 01/03/2021 e successivi adempimenti

Ufficio Pianificazione Territoriale / Paesaggistica (D1)

* OBIETTIVI GENERALI 2021 :

- Gestione ordinaria funzioni affidate all'Ufficio - Definizione Modello di Report Numerico per Relazione alla Giunta attività ordinarie entro il 30/06/2021

* OBIETTIVI SPECIFICI 2021 :

Piano Regolatore Generale. - Organizzazione presentazione Procedura di VAS entro il 30/06/2021 - Adozione PRG Parte Operativa - Secondo Piano entro il 31/12/2021 - Zona Industriale e prime Zauni - Affidamento incarico di VAS per PAMS Castelluccio - Avvio procedura informatica per il rilascio del CDU in collaborazione con Ufficio SIT entro il 30/09/2021

Ricostruzione - Approvazione Piani Attuativi Campi Alto, Ancarano e Nottoria entro il 30/04/2021 - Approvazione Piano Attuativo San Pellegrino entro il 30/06/2021 - Conclusione Verifica Assoggettabilità a VAS Piano Attuativo Castelluccio entro il 31/05/2021 - Adozione Piano Attuativo Castelluccio entro il 15/06/2021 - Approvazione Piano Attuativo Castelluccio entro il 30/09/2021 - Adozione proposta di PSR n. 2 entro il 30/06/2021 - Adozione proposta di PSR n. 3 entro il 31/12/2021 - Supporto alla Progettazione nuovo Polo Scolastico ed Ospedale (in collaborazione con Uffici LLPP e Servizi Sociali)

Piano di Arredo Urbano. - Proroga al 01/01/2022 dell’avvio del Piano di Arredo Urbano donato dalla Fondazione Cultures and Territories eLand entro il 30/04/2021

Attivita di controllo del Territorio - Vigilanza attraverso sopralluoghi e emissione provvedimenti repressivi abusi edilizi; - Contatti e testimonianze su iniziativa dell'Autorità Giudiziaria - Supporto nella fase di contenzioso a seguito impugnative TAR Ordinanze;

Varie - Definizione principi di funzionamento delle procedure informatiche in uso all'ufficio - Supporto Legali Ricorso Consiglio di Stato per Parcheggio Viale Montedoro - Supporto tecnico a legale vertenza Ecocave/Comune di Norcia ricorso Corte di Appello - Avvio Progetto Aree Interne Protezione Civile e Catasto (in Collaborazione con Ufficio Aree Interne e Tributi) - Supporto Legali per realizzazioni Protezione Civile - Decreto di Liquidazione per pagamento occupazioni temporanee sisma entro il 30/07/2021 - Avvio espropri Sisma, definizione procedure con Protezione Civile e passaggio consegne ad Ufficio Patrimonio entro il 30/10/2021 - Chiusura lavori e svincolo e/o escussione fidejussioni Lottizzazione Montedoro entro il 30/10/2021. Passaggio Consegne ad Ufficio Patrimonio - Chiusura lavori e svincolo e/o escussione fidejussioni Vecchia e Nuova Lottizzazione Carucci entro il 30/10/2021. Passaggio Consegne ad Ufficio Patrimonio - Espletamento procedure per assunzione a Tempo Determinato personale in sostituzione in carico al Settore

N.B nel corso dell'anno 2021 la dotazione di personale viene ad essere ridotta di n° 2 unità (Geom. Cristiano Regoli e Geom. Orlando Granci) oltre alla previsione di pensionamento di altre 2 unità (Sig.ra Santa Funari – Sig.ra    Lorena Badiali)

Ufficio Ricostruzione (D2)

* OBIETTIVI GENERALI 2021 :

- Gestione ordinaria funzioni affidate all'Ufficio - Definizione Modello di Report Numerico per Relazione alla Giunta attività ordinarie entro il 30/06/2021

* OBIETTIVI SPECIFICI 2021 :

Ricostruzione - Avvio istruttoria pratiche con livello operativo di tipo L4 entro il 31/12 - Assistenza e coopartecipazione alla definizione delle Ordinanza Speciali ai sensi dell’OCSR 110/2020

Definizione Vecchie Pratiche - Chiusura sospesi terremoto 1979 entro i termini fissati dalla Regione - Chiusura sospesi terremoto 1997 entro i termini fissati dalla Regione

Varie - Definizione principi di funzionamento delle procedure informatiche in uso all'ufficio - Avvio Progetto di informatizzazione Ricostruzione Privata WEBGIS in collaborazione con Ufficio Patrimonio ed Aree Interne - Espletamento procedure per assunzione a Tempo Determinato personale sisma in carico al Settore

Ufficio Edilizia Privata (D3)

* OBIETTIVI GENERALI 2021 :

- Gestione ordinaria funzioni affidate all'Ufficio - Definizione Modello di Report Numerico per Relazione alla Giunta attività ordinarie entro il 30/06/2021

* OBIETTIVI SPECIFICI 2021 :

Opere Pubbliche - Marcite: Completamento opere entro i termini previsti dal finanziamento - Affidamento diretto (Decreto Semplificazione) incarico progettazione spazi esterni Scuola Materna entro il 15/05/2021 - Affidamento diretto (Decreto Semplificazione) lavori spazi esterni Scuola Materna entro il 30/07/2021 - Conclusione opere esterne entro inizio anno scolastico 2021/2022

Definizione Vecchie Pratiche - Devoluzione Mutui entro il 30/09/2021 - Chiusura Rendicontazioni Giubileo entro 31/10/2021 - Chiusura pratica Mattatoio o avvio contenzioso Regione entro 30/06/2021 - concordare procedure con avvocato Di Curzio - Chiusura lavori e svincolo e/o escussione fidejussioni Opere Frazione S. Andrea entro il 30/09/2021 – In giacenza presso la Regione Umbria dal 2019 ed in attesa di finanziamento - Chiusura lavori e svincolo e/o escussione fidejussioni Palazzetto del Tennis entro entro il 30/09/2021 - Chiusura lavori e svincolo e/o escussione Via Gioberti – IPAB entro il 31/12/2021

Varie - Definizione principi di funzionamento delle procedure informatiche in uso all'ufficio - Avvio Progetto di informatizzazione Ricostruzione Privata WEBGIS in collaborazione con Ufficio Patrimonio ed Aree Interne - Progetto Nuova Numerazione Civica (in collaborazione con Ufficio Demografico) - Avvio Progetto Aree Interne Protezione Civile e Catasto (in Collaborazione con Ufficio Aree Interne) - Avvio verifiche occupazione suolo pubblico a seguito approvazione nuovo Piano Arredo Urbano (in collaborazione con Polizia Locale ed Ufficio Commercio)