ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA’

INTERNET E DEI SERVIZI TELEFONICI

CUP C49H19000360001; CIG Z0A2CAAE2A

CAPITOLATO D’ONERI

TRA

Il Comune di Cascia con sede in Piazza Aldo Moro 3, 06043 Cascia (PG) CF: 84002410540 per il quale interviene l’Ing. Marcaccioli Lucia, nata _______il _________ in qualità di Responsabile dell’Area LL.PP Comune di Cascia e in qualità di Responsabile Unico del Procedimento.

E

La società Connesi Spa, con sede in Viale IV Novembre, 12, 06043 Foligno (PG) P.I. 02679370540 per la quale interviene il Sign. ___________ nato in ____il __________ che interviene in qualità di legale rappresentante.

L’affidamento della fornitura avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 36 co. 9bis del D.lgs. 50/2016.

La stipula del presente contratto avverrà su piattaforma MEPA ai sensi della Legge 6 luglio 2012 n. 94 e s.m.i. e della Legge 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. nonché dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016.

Responsabile del Procedimento: Ing. Marcaccioli Lucia (tel. 0743.76592)

Indirizzo posta elettronica: l.marcaccioli@comune.cascia.pg.it

PEC (posta elettronica certificata): postacertificata@pec.comune.cascia.pg.it

Determinazione a contrarre ______________

Codice Identificativo Gara Z0A2CAAE2A

Importo dell’Affidamento: Realizzazione dell’Infrastruttura MPLS Euro 15.000,00 al netto dell’IVA al 22% ed Euro 0 per oneri per la sicurezza;

- ART. 1. OGGETTO

- L’appalto riguarda l’acquisto, la fornitura e la posa in opera delle attrezzature, degli applicativi e dei beni in appresso descritti per “la realizzazione dell’infrastruttura MPLS” per le sedi del Comune di Cascia site in: Piazza Aldo Moro 3; Via Giovanni da Chiavano 2; Piazza Garibaldi 1; Piazzale Dante  10; Largo Santa Margherita snc;

- Al fine di tenere nel massimo conto gli aspetti della sostenibilità ambientale, economica e sociale la fornitura dovrà rispettare i Criteri per gli acquisti verdi previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) e quanto stabilito dal Decreto del 22 febbraio 2011 emanato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Tale decreto detta criteri minimi per l'acquisto delle attrezzature informatiche e delle dotazioni tecnologiche;

- L’appaltatore dovrà fornire adeguata documentazione per la verifica della sostenibilità ambientale dei beni e dei forniti secondo i criteri indicati dal sopracitato Decreto del PANGPP.

- La fornitura riguarda l’acquisto e la posa in opera dei seguenti beni e servizi:

APPARATI RADIO

- Intracom WiBAS™ OSDR								n.2

- Faini Antenna THP 03 275 S								n.2

- Cambium ePMP™ FORCE 200				             	n. MIN 3 MAX 9

ROUTER

- Cisco Router 2851									1/6

- Cisco Router 1111									1/6

TELEFONI VOIP

- Telefoni CISCO SPA 504G/514G							50

ART. 2. TERMINI DI FORNITURA E ALLESTIMENTO – SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE

- I beni e i servizi oggetto dell’appalto di cui al precedente art. 1 dovranno essere forniti e resi completamente funzionanti entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla formale comunicazione di avvio della fornitura da parte del Comune di Cascia ed a seguito della stipula del relativo contratto. Le forniture dovranno essere effettuate nel rispetto delle direttive che il Comune di Cascia indicherà. Il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia dovrà essere svolto secondo quanto di seguito esplicitato.

- Il Fornitore dovrà garantire il perfetto funzionamento dei beni e dei servizi oggetto della presente fornitura, e conseguentemente fornire il servizio di assistenza e manutenzione per un periodo minimo di 3 (TRE) anni a decorrere dalla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione.

- La garanzia comprende la prestazione della mano d’opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio o dei beni.

La garanzia non comprende difetti causati da:

a) normale usura nel tempo;

b) uso improprio e scorretto e/o manomissione dei prodotti;

c) cause di forza maggiore.

- Gli interventi in garanzia atti a garantire la funzionalità dei beni e dei servizi devono essere effettuati entro 6 ore dalla richiesta d’intervento per malfunzionamento o guasto, pena l’applicazione delle penali contrattuali, e dovrà essere garantito il ripristino del servizio e/o la sostituzione del bene entro 8 ore dalla richiesta di intervento per malfunzionamento o guasto;

Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte.

- Il fornitore dovrà garantire la disponibilità delle parti di ricambio dei beni, degli applicativi e degli impianti oggetto dell’appalto che ne assicurano la funzionalità, per almeno tre anni dalla data di acquisto. Le parti di ricambio, per essere considerate tali, devono svolgere la stessa funzione degli elementi sostituiti ed essere identiche al componente da sostituire.

- A garanzia del corretto svolgimento del servizio di assistenza e di manutenzione, il fornitore dovrà prestare apposita garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale.

Detta garanzia deve avere validità per 3 (tre) anni a decorrere dalla data di rilascio del di conformità e di regolare esecuzione e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia sarà svincolata solo a seguito dell’avvenuta attestazione da parte del direttore dell’esecuzione del corretto svolgimento del servizio di assistenza e manutenzione alla scadenza del rapporto contrattuale.

ART. 3. ESCLUSIONE VINCOLO DI SOLIDARIETA’

- E’ espressamente escluso ogni vincolo di solidarietà da parte del Comune di Cascia per le obbligazioni direttamente contratte dall'Aggiudicatario contraente.

ART. 4. IMPORTO DELLA FORNITURA E MODALITA’ DI PAGAMENTO

- L’importo a corpo per realizzazione e la posa in opera dell’infrastruttura MPLS ammonta ad € 15.000,00 oltre all’IVA ai sensi di legge nella misura del 22%;

Si precisa che l’importo a base di gara è comprensivo di tutti gli oneri previsti per effettuare la fornitura ed i servizi nelle modalità indicate nel presente contratto, pertanto non sarà riconosciuto all'Aggiudicatario contraente alcun compenso ulteriore rispetto all’importo di affidamento, a qualunque titolo richiesto.

- Ai sensi dell’art. 35 co. 18 del D.lgs 50/2016 come novellato dalla L. 55/2019 all’appaltatore verrà corrisposto il 20% del valore contrattuale a titolo di anticipazione della prestazione, per la parte relativa alla predisposizione degli impianti e della fornitura delle attrezzature previste al precedente art. 1. qualora l’aggiudicatario ne faccia espressa richiesta a mezzo PEC. L’erogazione dell’anticipazione, avverrà entro 30 giorni dall’emissione di regolare fattura ed a seguito di stipula di apposita polizza fidejussoria.

Il saldo, per la parte relativa alla predisposizione degli impianti e della fornitura delle attrezzature previste al precedente art. 1, avverrà entro 60 giorni dal completamento della fornitura dietro presentazione di regolare fattura ed accertata la regolarità fiscale e contributiva della ditta aggiudicataria.

- Il pagamento relativo al canone di telefonia e di internet ADSL avverrà con cadenza bimestrale a seguito di emissione di regolare fattura a decorrere dal primo mese successivo all’attivazione dei servizi;

ART. 5. CRIETERI E REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE

- La fornitura è aggiudicata tramite il criterio del minor prezzo rispetto all’importo a base d’asta ai sensi dell’art. 36 co. 9bis del d.lgs. 50/2016;

- L’aggiudicazione definitiva della fornitura verrà effettuata qualora non sussistano le cause di esclusione previste dall’art. 80 D.lgs 50/2016. In particolare, ai fini della stipula del contratto la ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- (per i soggetti tenuti per legge) Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all’oggetto del presente contratto;

- Iscrizione all’Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all’Art. 30 co. 6 D.l. 189/2016 e ss.mm.ii

B) Inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.

C) Regolarità fiscale e contributiva.

D) Abilitazione al MEPA.

ART. 6. PROCEDURA DI GARA

- La fornitura verrà affidata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36. co. 2 lett. a del D.lgs 50/2016 su piattaforma MEPA a mezzo di trattativa diretta

ART. 7. VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA FORNITURA - DIREZIONE DELL’ESECUZIONE.

- Il Fornitore è tenuto a comunicare l’ultimazione della fornitura in opera oggetto di affidamento.

- Il Responsabile dell’Esecuzione è individuato nella persona dell’Ing. Marcaccioli Lucia in qualità di Responsabile dell’Area LL.PP del Comune di Cascia.

- A seguito di detta comunicazione il direttore dell’esecuzione procederà alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, accertando che le attività contrattuali siano eseguite in conformità agli altri documenti contrattuali. In particolare il Direttore dell’esecuzione accerterà che la fornitura e la posa in opera dei beni, degli applicativi e degli impianti necessari per la realizzazione del circuito MPLS sia stata eseguita a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e della normativa di settore in quanto applicabile. La verifica di conformità è avviata entro 10 giorni e conclusa entro 30 giorni dall’ultimazione della prestazione.

- Il direttore dell’esecuzione darà comunicazione all’aggiudicatario del giorno della verifica di conformità definitiva, affinché questi possa intervenire. Della verifica di conformità verrà redatto apposito verbale.

- In caso di esito negativo della verifica, il Responsabile dell’Esecuzione ne darà comunicazione tramite fax o posta elettronica certificata alla Ditta fornitrice la quale sarà tenuta a provvedere, a proprie spese e cura, al ritiro e alla sostituzione dei prodotti forniti senza alcun onere a carico del Comune, entro 15giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di cui sopra, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 13

- Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese del Fornitore.

- Ai sensi dell’art. 2 co. 6 l’appaltatore dovrà prestare apposita polizza fidejussoria di importo pari al 20% dell’importo contrattuale a garanzia del corretto svolgimento del servizio di assistenza e manutenzione degli impianti e dei beni posati in opera con il presenta appalto;

ART. 8. ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

- L’attestazione di regolare esecuzione viene rilasciata a seguito di positiva verifica della conformità della fornitura in opera ai sensi del precedente art. 7.

ART. 9. STIPULA DEL CONTRATTO

- Il contratto sarà stipulato a mezzo del sistema MEPA. La stipula del contratto è subordinata all’avvenuta costituzione della cauzione definitiva di cui al successivo art. 10 ed al versamento delle eventuali spese contrattuali che sono a carico dell’aggiudicatario secondo le modalità previste per legge.

ART. 10. CAUZIONE DEFINITIVA. RESPONSABILITA’

- L’Aggiudicatario, a garanzia degli obblighi contrattuali, prima della stipulazione del contratto dovrà stipulare una cauzione definitiva, in forma di fidejussione assicurativa o bancaria, pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016.

- La fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile.

- Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penalità di cui al successivo art. 13 con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest’ultima in caso di inadempimento da parte del Fornitore. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell’avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto del Comune di Cascia al risarcimento del maggior danno.

- Il Fornitore risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli elementi oggetto della fornitura.

- Il Fornitore è personalmente responsabile dello svolgimento delle attività oggetto di affidamento; egli quindi solleva il Comune da ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia civile che penale, dipendente dall’esercizio delle suddette attività.

ART. 11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- In caso di gravi e reiterate inadempienze alle norme di legge o di contratto, da parte dell'Aggiudicatario contraente, il Comune di Cascia procederà alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile. Il Comune procederà, per iscritto, a diffidare l’affidatario ad adempiere, ai sensi dell’art. 108 del D.lgs 50/2016, entro 10 giorni con l'avvertenza che, trascorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà risolto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Aggiudicatario contraente a mezzo PEC.

- Si procederà alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

a) fallimento dell'Aggiudicatario contraente;

b) cessione del contratto in base a quanto precisato al successivo articolo 12;

c) 	effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;

d)	Arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutta o parte della prestazione oggetto del contratto, da parte dell’impresa aggiudicataria;

e) 	Mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi allegati;

f) 	Difformità tra le caratteristiche del servizio richieste nel presente Capitolato, negli elaborati progettuali e quelle del servizio prestato;

g)  Utilizzo di lavoratori irregolari.

- In caso di risoluzione del contratto o di fallimento del Fornitore, il Comune di Cascia si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento delle attività oggetto di affidamento. L’affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara.

- La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 10

- In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del Fornitore, salvo l’eventuale danno ulteriore.

- Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D. Lgs. n. 50/2016, oltre alle disposizioni del capitolato speciale

- Il Comune di Cascia si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto per ragioni di interesse pubblico previa formale comunicazione al fornitore con preavviso non inferiore a quindici giorni. In tal caso il Fornitore avrà diritto al solo pagamento delle prestazioni correttamente eseguite con la esclusione del riconoscimento di ogni eventuale ulteriore onere a qualsiasi titolo richiesto.

- Il Comune di Cascia si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto nelle ipotesi previste dalla legge e nelle modalità ivi indicate.

ART. 12.  CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI – SUB-APPALTO

- Fatto salvo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

- Ai sensi del combinato disposto D.lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all’amministrazione debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopracitato d.lgs. 50/2106.

- Il sub-appalto è disciplinato dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. E’ fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il Fornitore si impegna a trasmettere alla stazione appaltante tutti i contratti sottoscritti con gli eventuali sub-appaltatori e sub-contraenti nei quali dovrà essere necessariamente inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 13. INADEMPIENZE E PENALI

- L'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall’Aggiudicatario.

- Per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica di consegna e posa in opera della fornitura di cui al precedente art. 1 ed alla tempistica di cui al precedente art. 2 verrà applicata una penale pari ad euro 100,00 (cento/00). La contestazione dell’addebito viene inviata tramite lettera AR o PEC al Fornitore, invitando lo stesso a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 giorni naturali e consecutivi;

- In caso di malfunzionamento dei servizi di connettività internet e dei servizi telefonici che causino detrimento allo svolgimento delle attività e dei servizi comunali verranno applicate le seguenti penali: Euro 150,00 per ogni giorno lavorativo di disservizio;

- Qualora il Fornitore non contro deduca, nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la relativa penale;

- L’applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

- Qualora l’ammontare delle penali ecceda il 10% dell’importo contrattuale il Comune potrà avviare le procedure previste per la risoluzione del contratto di cui al precedente 11

- L’importo derivante dall’applicazione delle penali sarà detratto dal compenso dovuto al Fornitore ai sensi del precedente articolo 4 dalla cauzione definitiva di cui al precedente articolo 10.

ART. 14 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE

- Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

- La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.

- La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto, cosi distinta:

- partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3): Euro 12.000,00;

- partita 2) per le opere preesistenti: euro 2.000,00;

- partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 1.000,00;

- essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

- La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000 (minimo di legge).

- Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non

sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono

opponibili alla Stazione appaltante.

- Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa ai sensi del comma 10, dell’art. 103 è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

ART.15. RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI

- L’impresa aggiudicataria si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per  danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell’esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto.

- L’impresa aggiudicataria si impegna a mantenere indenne l’Amministrazione Comunale in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi o dai suoi risultati.

ART. 16. RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

- L’impresa aggiudicataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi.

- L’impresa aggiudicataria si impegna, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

ART. 17. SPESE CONTRATTUALI

- Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipula ed alla registrazione del contratto di affidamento dell'incarico sono a carico dell’aggiudicatario

ART. 18. RECESSO UNILATERALE

- È facoltà dell’Amministrazione Comunale recedere, ex art. 1671 Codice Civile, unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già iniziata la prestazione, fatto salvo l’obbligo di corrispondere al soggetto aggiudicatario un indennizzo relativo alle spese sostenute, ai lavori eseguiti e al mancato guadagno

ART. 19. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

- L'Aggiudicatario contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

- L'Aggiudicatario contraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al Comune di Cascia e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Perugia.

ART. 20. – CLAUSOLA DI LEGALITA' – CODICE DI COMPORTAMENTO

- Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici dipendenti e amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.

- La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

- L’esercizio della potestà risolutoria di cui ai precedenti commi 1 e 2 da parte del Comune di Cascia è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

ART. 21. – CONTROVERSIE

- Per qualsiasi controversia nascente dall’applicazione e/o dall’interpretazione del contratto di cui alla presente procedura sarà competente nell’ambito del contenzioso civile il Tribunale di Spoleto e, nell’ambito del contenzioso Amministrativo il T.A.R. dell’Umbria.

ART. 22. ULTERIORI INFORMAZIONI

- Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

- L’Amministrazione si riserva di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorrano ragioni di interesse pubblico, la revoca della presente procedura, la “non aggiudicazione”, la riapertura dei termini della gara o l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa.

- Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida e ritenuta conveniente dall’Amministrazione.

- La stazione appaltante si riserva di valutare a suo insindacabile giudizio, la congruità dell’offerta ai sensi del comma 6 ultimo periodo dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016.

- Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

- Se in una offerta sussiste discordanza fra la percentuale espressa in lettere e quella espressa in cifre sarà ritenuta valida in ogni caso l'indicazione in lettere.

- Qualora due o più concorrenti presentino uguale offerta economica, verrà richiesto loro, una offerta migliorativa; se non vengono presentate offerte migliorative si procederà mediante sorteggio.

- Le offerte presentate saranno valide per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse.

- Ai sensi della legge n. 241/90, si informa che attraverso al determinazione del Responsabile dell’area LL.PP del Comune di Cascia n. ___ del ____ di indizione della presente gara può essere promosso ricorso al T.A.R.

- Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del d.lgs. 50/2016 ad eccezione di quelle riguardanti l’offerta tecnica ed economica.

La stazione appaltante, in caso di soccorso istruttorio, assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere a pena di esclusione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

ART.23. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 13)

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”, si informa che:

- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;

- i dati richiesti sono raccolti al fine dell’affidamento dei servizi di che trattasi e le modalità di trattamento ineriscono la verifica dell’idoneità dei concorrenti;

- conformemente alla vigente disciplina legislativa il conferimento dei dati richiesti sia per la partecipazione alla gara sia ai fini della stipulazione del contratto si configura come onere del concorrente pena l’esclusione dalla gara o la decadenza dell’aggiudicazione;

- i dati giudiziari sono richiesti ai sensi dell’articolo 80 del D.lgs. 50/2016;

- i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale dell’Amministrazione comunale coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; gli organi dell’autorità giudiziaria, i soggetti pubblici che possono o devono acquisirli, gli altri soggetti aventi titolo ai sensi della Legge 241/1990 e del D.lgs. 267/2000;

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 15 del GDPR;

- i dati personali saranno conservati per l’intera durata espressa dalla gara e dall’eventuale contratto da stipulare con il titolare, conclusi i quali i dati saranno conservati per l’espletazione dei termini previsti per legge per la conservazione dei documenti amministrativi. Il titolare del trattamento è il Comune di Cascia.

ART. 24. RINVIO

L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato d'oneri, norme tra le quali si ricordano in particolare:

- Il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

- Tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;

- Tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008 e ss.mm. ii).

Il Responsabile dell’Area LLPP

del Comune di Cascia

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Marcaccioli Lucia

Per la ditta

_______________

Sign. _______