

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

SETTORE TECNICO

Responsabile del Servizio: Geom. Mauro Fiori

**SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE**

Responsabile: Mauro Fiori

 **Obiettivi anno 2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.** | **Obiettivo** | **Descrizione** | **Tempi** | **Indicatori di risultato** | **Macro azioni e personale coinvolto** |
| **1** | **MESSA IN SICUREZZA** edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24.08.2016.  | Assicurare nell’anno il supporto tecnico necessario per continuare la messa in sicurezza degli edifici danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24.08.2016nel territorio comunale, mediante:-sopralluoghi congiunti GTS (Regione P.C., Soprintendenza, Vigili del fuoco, Comune);-redazione ordinanze ed altri atti necessari per acquisire autorizzazione e dare ampia pubblicità conoscenza, partecipazione degli interessati;-affidamento progettazione, approvazione, appalto ed esecuzione lavori, contabilità e liquidazioni. | **31/12/2019** | * Sopralluoghi congiunti GTS (Regione P.C., Soprintendenza, Vigili del fuoco, Comune);
* Affidamenti progettazione;
* Approvazioni progetti (previa acquisizione parere CCR se necessario);
* Affidamenti lavori e verbali somma urgenza;
* Comunicazioni inizio lavori al MIBACT;
* Approvazioni contabilità e liquidazioni;
* Rendicontazioni;
* Accessi agli atti;
* Numero di interventi, inizio lavori, ultimazione lavori.
 | * Mauro Fiori
* Stefano Bravi
* Claudia Marconi
* Loriana Filomena Dal Prà
* Elisabetta Mariani
 |
| **2** | **RIMOZIONE MACERIE** edifici crollati o demoliti per eventi sismici iniziati il 24.08.2016. | Assicurare nell’anno il supporto tecnico necessario per continuare la rimozione delle macerie degli edifici crollati o demoliti a seguito degli eventi sismici iniziati il 24.08.2016 nel territorio comunale mediante:-sopralluoghi con Regione P.C., Soprintendenza per classificazione, esercito, ditta esterna incaricata trasporto, Comune);-redazione ordinanze ed altri atti necessari per acquisire autorizzazione e dare ampia pubblicità conoscenza, partecipazione degli interessati. | **31/12/2019** | * Sopralluoghi con Regione P.C., Soprintendenza per classificazione, Esercito, ditta esterna incaricata trasporto, Comune;
* Redazione ordinanze ed altri atti necessari per acquisire autorizzazione e dare ampia pubblicità conoscenza, partecipazione degli interessati;
* Quantità macerie rimosse.
 | * Mauro Fiori
* Stefano Bravi
* Loriana Filomena Dal Prà
 |
| **3** | **REDAZIONE ORDINANZE,****RILASCIO SCHEDE AeDES** | Assicurare nell’anno la redazione e notifica agli interessati, delle restanti Ordinanze di inagibilità derivate dalle schede di rilevamento danni AEDES relative alle zone Rosse. Rilascio ai richiedenti attestazioni su edifici, schede Aedes e autorizzazioni di accesso in Zone Rosse. | **31/12/2019** | - Ordinanze di inagibilità - Ordinanze di messa in sicurezza- Ordinanze di demolizione- Ordinanze di revoca inagibilità- Ordinanze zone rosse- Attestazioni di avvenuta demolizione edifici- Rilascio schede AeDES- Rilascio autorizzazioni accesso Zona Rossa | * Mauro Fiori
* Stefano Bravi
* Loriana Filomena Dal Prà
* Fabio Morganti
 |
| **4** | **ESPROPRI DEFINITIVI AREE S.A.E.** | Procedure necessarie all’esproprio definitivo delle occupazioni temporanee d’urgenza emesse in forza delle Ordinanze del CDPC nn. 388 del 26.08.2016 e n. 389 del 28.08.2016;Assicurare nell’anno la predisposizione degli atti per la definizione della procedura di esproprio. | **31/12/2019** | * Redazione atti e Ordinanze di modifica delle occupazioni temporanee in espropri definitivi delle Aree SAE e Notifica ai proprietari interessati;
* Determinazione indennità provvisorie e definitive spettanti agli aventi diritto;
* Redazione ed emanazione Decreti di esproprio e liquidazioni indennità ai proprietari interessati.
 | * Mauro Fiori
* Manuela Vittori
* Davide Olivieri
 |
| **5** | **COSTRUZIONE ULTERIORI SAE E RELATIVA ASSEGNAZIONE** | Realizzazione **ulteriori** SAE ai sensi dell’OPCM n.394 del 19.09.2016 **– Ampliamento Borgo 2 - Assicurare nell’anno, unitamente al personale coinvolto, il supporto tecnico alla R. Marche, soggetto attuatore, per l’avvio del cantiere fino alla completa realizzazione delle strutture abitative di emergenza e procedere all’assegnazione agli aventi diritto.** | **31/12/2019** | -supporto tecnico nella fase di avvio del cantiere e dei lavori;-supporto tecnico alla R.M. quale soggetto attuatore per la costruzione delle SAE;* -assegnazione SAE realizzate secondo ordine graduatoria.
 | * Mauro Fiori
* Manuela Vittori
 |
| **6** | **OO.PP.** DONATE  | **Opere Pubbliche realizzate da soggetti donatori terzi ai sensi dell’art.20 d. Lgs.50/2016.** | **31/12/2019** | -predisposizione atti e convenzione per la realizzazione dell’opera donata;-acquisizione pareri e predisposizione atto di approvazione progetto;-supporto tecnico di competenza comunale necessario all’approvazione dei progetti e alla realizzazione delle OOPP da parte di donatori esterni che si propongono nell’anno o che già sono in corso di realizzazione: Centro di Aggregazione Capodacqua; Nuovo Palazzetto dello Sport. | * Mauro Fiori
* Claudia Marconi
* Davide Olivieri
* Manuela Vittori
* Elisabetta Mariani
 |
| **7** | **PRATICHE EDILIZIE RICOSTRUZIONE** | Gestione partiche edilizie relative a procedure Ordinarie e di Ricostruzione Post-Sisma 2016;Accesso agli atti;Certificati destinazione urbanistica. | **31/12/2019** | * Parere Urbanistico/edilizio
* Eventuale rilascio titolo abilitativo
* Creazione elenco pratiche presentate e relativo sistema di gestione
 | * Mauro Fiori
* Francesco Capanna
* Antonio Maietta
* Fabio Morganti
 |
| **8** | **PIANI DI RICOSTRUZIONE** | **A seguito della perimetrazione, ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 25 del 24/05/2017, dei 7 centri storici e nuclei urbani di particolare interesse e che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 e successivi - Assicurare unitamente al personale coinvolto, compatibilmente con la concessione dei finanziamenti e con la definizione positiva degli ulteriori studi sulle zone di attenzione per instabilità di versante, la redazione degli atti necessari all’avvio della procedura per l’affidamento della redazione dei 7 piani urbanistici attuativi, previsti dall’art. 11 comma 2 del D.L. n°189/2016 e dell’art. 5 comma 2 dell’O.C.S. per la ricostruzione n°25/2017.** | **31/12/2019** | -analisi quadro conoscitivo redatto da UNICAM-SAAD, e studi sul capoluogo redatti da UNIROMATRE-DARC;-predisposizione capitolati di appalto ed elaborati gara;* -avvio procedura di gara;
 | * Mauro Fiori
* Claudia Marconi
* Davide Olivieri
* Manuela Vittori
 |
| **9** | **COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI e UNIVERSITA’ (UNICAM-SAAD, UNIROMATRE-DARC, POLIMI-SSBAP, ISPRA) PER RICOSTRUZIONE** | Sviluppo di attività di ricerca e di studio e di ipotesi progettuali mirate alla ricostruzione, al recupero e alla valorizzazione dei centri storici del Comune di Arquata del Tronto con particolare attenzione al capoluogo e progettazione OO.PP. definitive, tra cui:* Rocca Medievale
* Chiesa di San Francesco

Le collaborazioni saranno finalizzate anche all’attivazione di alcuni cantieri pilota con tecniche innovative e all’avanguardia. | **31/12/2019** | * Assicurare il supporto tecnico-amministrativo di competenza attraverso predisposizione di atti necessari;
* Coadiuvare i sopralluoghi;
* Gestire i rapporti con i vari Enti e Università con cui il Comune di Arquata del Tronto ha instaurato una collaborazione (Accordi di Programma, Contratti di Servizi e simili) per la ricostruzione post sisma.
 | * Mauro Fiori
* Manuela Vittori
* Davide Olivieri
* Loriana Filomena Dal Prà
* Fabio Morganti
 |
| **10** | **MICROZONAZIONE SISMICA III LIVELLO ULTERIORI INDAGINI** (ZA fr Zone di attenzione per instabilità di versante) | **Assicurare unitamente al personale coinvolto, l’affidamento degli appalti per l’espletamento delle indagini geognostiche e geologiche necessarie e il coordinamento, in collaborazione con ISPRA, su tutto il processo di indagine, fino all’approvazione di tali studi da parte di organo competente (CMS).** | **31/12/2019** | -predisposizione atti e accordo di programma con ISPRA, per collaborazione su tutto il processo di indagine, fino all’approvazione degli studi da parte di organo competente (CMS);-predisposizione atti per l’affidamento degli appalti per l’espletamento delle indagini geognostiche e geologiche necessarie;* -predisposizione atti e svolgimento iter amministrativo di competenza per l’approvazione degli studi redatti.*.*
 | * Mauro Fiori
* Davide Olivieri
* Elisabetta Mariani
 |
| **11** | **OO.PP. finanziate con i fondi post sisma 2016 (Ord. n. 37, n. 48 e n. 56).**  | **Assicurare nell’anno, unitamente al personale coinvolto, l’espletamento delle necessarie procedure per la realizzazione delle opere pubbliche.** |  | -affidamento della progettazione a soggetto esterno-acquisizione progetto definitivo-esecutivo e dei necessari pareri e/o autorizzazioni;-approvazione del progetto;-definire attraverso procedura di gara l’appalto dei lavori con relativa stipulazione del contratto;-inizio lavori;-fine lavori e la conclusione dell’opera con l’approvazione della contabilità finale e CRE. | * Mauro Fiori
* Manuela Vittori
* Davide Olivieri
* Claudia Marconi
* Elisabetta Mariani
 |
| **12** | **INTERVENTI PER FRONTEGGIARE EMERGENZE** | Interventi atti a fronteggiare l’emergenza sisma iniziata 24.08.2016 ed altre emergenze che si potrebbero verificare sull'intero territorio comunale. | **31/12/2019** | * Prestazione lavorativa resa anche nelle giornate di domenica e nei festivi infrasettimanali. Trasporto materiale di supporto per allestimento messe in sicurezza edifici e tratti stradali. Pulizia aree verdi e spazi pubblici nuove SAE compreso piccoli interventi di manutenzione.
* Rimozioni di piccole frane e detriti, taglio piante, trasportate dal materiale franato, con utilizzo di attrezzi manuali (pale, picconi ecc) a tutela della pubblica incolumità e per garantire /ripristinare la circolazione veicolare e pedonale.
 | * Mauro Fiori
* Cortellesi M.
* Falconetti F.
 |
| **13** | **POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE** | Al fine di assicurare lo sgombero della neve in caso di necessità, si provvederà alla programmazione, affidamento del servizio. | **31/12/2019** | * Programmazione degli interventi e affidamento del servizio di sgombero neve;
* Prestazione lavorativa resa anche nelle giornate di domenica e nei festivi infrasettimanali.
* Intensificazione del servizio in caso di abbondanti nevicate con pronta reperibilità.
 | * Mauro Fiori
* Cortellesi M.
* Falconetti F.
 |
| **14** | **MIGLIORAMENTO SERVIZI CIMITERIALI** | Miglioramento agli attuali livelli dei servizi cimiteriali (preparazione loculi e attrezzature con ritiro documenti per tumulazioni, installazione, allacci e manutenzione lampade votive in tutti i cimiteri; manutenzione aree verdi in tutti i cimiteri (Borgo, Pretare, Vezzano, Pescara del Tronto, Capodacqua, Faete, Spelonga e Colle). | **31/12/2019** | * Prestazione lavorativa resa anche nelle giornate di domenica e nei festivi infrasettimanali per tumulazioni;
* allaccio lampade votive, verifica bimestrale funzionamento lampade votive per i loculi e i cimiteri ancora utilizzabili a seguito degli eventi sismici.
 | * Mauro Fiori
* Cortellesi M.
* Falconetti F.
 |
| **15** | **SUPPORTO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI** | Interventi di supporto materiale e logistico, per il regolare svolgimento di manifestazioni a carattere culturale e/o ricreativo organizzate da Comune e Proloco nell'anno 2018. | **31/12/2019** | * Prestazione lavorativa resa anche nelle giornate di domenica e nei festivi infrasettimanali.
* Trasporto materiale di supporto per allestimento e preparazione aree manifestazioni a carattere culturale e/o ricreativo, compreso pulizia aree prima e dopo l'evento.
 | * Mauro Fiori
* Cortellesi M.
* Falconetti F.
 |
| **16** | **PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE**  | **Assicurare unitamente al personale coinvolto, la redazione dei progetti di ricostruzione post sisma al fine dell’approvazione da parte dell’amministrazione comunale e della successiva redazione del CIR (Valutazione Congruità Importo Richiesto).** | **31/12/2019** | - **Cimitero di Vezzano** -redazione progetto di fattibilità tecnico-economica -predisposizione atto di approvazione;-acquisizione CIR (Valutazione Congruità Importo Richiesto)**Cimitero di Borgo**-redazione progetto di fattibilità tecnico-economica -predisposizione atto di approvazione;-acquisizione CIR (Valutazione Congruità Importo Richiesto)**Centro dei due Parchi**-redazione progetto di fattibilità tecnico-economica -predisposizione atto di approvazione;-acquisizione CIR (Valutazione Congruità Importo Richiesto)**Cimiteri di Spelonga, Faete e Colle**-redazione progetto di fattibilità tecnico-economica -predisposizione atto di approvazione;-acquisizione CIR (Valutazione Congruità Importo Richiesto)**Nuova sede comunale** -redazione della progettazione definitiva esecutiva e relativa approvazione. | * Mauro Fiori
* Claudia Marconi
* Davide Olivieri
* Stefano Bravi
* Francesco Capanna
* Loriana Filomena Dal Prà
* Antonio Maietta
 |



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

PIANO DELLE RISORSE 2019

SETTORE TECNICO

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E/U | Capitolo | Art. | Codice Bilancio | Descrizione | Assestato | Dispon. CO | Residui Cons. |
| E | 1022 | 0 | 1.01.01.52.001 | TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.032,00 |
| E | 2024 | 0 | 2.01.01.02.001 | CONTRIBUTO REGIONALE FONDO PROTEZIONE CIVILE ART.138.C.16 L. 388/2000 | 0 | 0 | 0 |
| E | 2025 | 0 | 2.01.01.01.001 | CONTRIBUTO STATALE PER STUDI MICROZONAZIONE SISMICA | 50.000,00 | 50.000,00 | 42.402,52 |
| E | 2029 | 0 | 2.01.03.02.999 | SOMME DERIVANTI DA CONTRIBUTI ATTIVITA' GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE | 1.500,00 | 1.500,00 | 0 |
| E | 2032 | 0 | 2.01.01.02.001 | CONTRIBUTO REGIONALE PER STUDI MICROZONAZIONE SISMICA | 0 | 0 | 0 |
| E | 2094 | 0 | 2.01.01.02.001 | CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUEDOTTO FORCA CANAPINE | 0 | 0 | 8.263,30 |
| E | 2098 | 0 | 2.01.01.02.001 | CONTRIBUTO REGIONALE AVVERSITA' ATMOSFERICHE MARZO 2015 | 0 | 0 | 0 |
| E | 3006 | 0 | 3.01.02.01.035 | DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA (l.47/85 E L.724/94) | 200 | 200 | 200 |
| E | 3627 | 0 | 4.03.10.02.003 | CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA VALORIZZAZIONEDEL PATRIMONIO STORICO-ARCHITETTONICO NEI CENTRISTORICI NELL'AMBITO P | 0 | 0 | 0 |
| E | 4001 | 0 | 4.03.01.01.003 | TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI SISMICI | 2.870.000,00 | 2.402.350,00 | 1.925.330,80 |
| E | 4005 | 0 | 4.04.01.08.001 | ALIENAZIONE IMMOBILI | 0 | 0 | 0 |
| E | 4009 | 0 | 4.04.02.01.001 | VENDITA PORZIONE DI TERRENO | 0 | 0 | 0 |
| E | 4011 | 0 | 4.04.01.01.999 | ALIENAZIONE CAMION N.U. 1A ANNUALITA' | 0 | 0 | 0 |
| E | 4035 | 1 | 4.05.01.01.001 | PROVENTI ONERI URBANIZZAZIONE | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.976,27 |
| E | 4035 | 2 | 4.01.01.01.001 | PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI | 0 | 0 | 0 |
| E | 4036 | 0 | 4.02.01.02.001 | TRASFERIMENTO 30% LAVORI COSTRUZIONE RETE FOGNANTE | 0 | 0 | 0 |
| E | 4069 | 0 | 4.02.01.02.001 | CONTRIB.REGIONALE PER 1^ STRALCIO FUNZ.LAVORI RECUPERO E VAL ORIZ. IRTINERARI DI INTERESSE STOR.CULTURALE | 0 | 0 | 0 |
| E | 4083 | 0 | 4.02.01.02.006 | CONTRIBUTO C.M. L.N.97/94 E L.R. 35/97-FONDO NAZIONALE MONTAGNA | 0 | 0 | 0 |
| E | 4106 | 0 | 4.02.02.01.001 | CONTRIBUTI PER NUOVI ALLACCI ALLA RETE DEL GAS METANO | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.231,07 |
| E | 4107 | 0 | 4.03.10.01.008 | CONTRIBUTO ANAS PER RISOLUZIONE INTERFERENZA METANODOTTO CON VARIANTE SS N.4 LOCALITA' TRISUNGO DI ARQUATA | 0 | 0 | 0 |
| E | 4129 | 0 | 4.02.03.03.999 | COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO DITTA PRIVATA `ESCO` | 0 | 0 | 37.034,81 |
| E | 4138 | 0 | 4.02.01.02.001 | C.R. EVENTI ALLUVIONALI MARZO 2015 MESSA IN SICUREZZA CHIESA/OSSARIO CIMITERO BORGO (USCITA CAP. 3281) | 0 | 0 | 3.640,00 |
| E | 4311 | 0 | 4.02.01.02.001 | C.R. EVENTI ALLUVIONALI NOVE.DIC.2013 COSTONE ROCCIOSO VIA SALADINI-CAPOLUOGO | 0 | 0 | 0 |
| E | 4312 | 0 | 4.02.01.02.001 | CONTRIBUTO REGIONALE EVENTI ALLUVIONALI NOV.DIC.2013 PER TRATTO VIA COMUNALE CAPODACQUA | 0 | 0 | 0 |
| E | 4317 | 0 | 4.02.01.02.001 | C.R. ECCEZIONALI EVENTI METEREOLOGICI NOV. DIC. 2013 MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE PESCARA (uscita cap.3284) | 0 | 0 | 6.962,37 |
| E | 5048 | 0 | 6.03.01.04.003 | MUTUO PER RISTRUT. E AMPLIAM.RETE FOGNANTE | 0 | 0 | 0 |
| E | 5064 | 0 | 6.03.01.04.003 | MUTUO PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FRAZ.PIEDILAMA | 0 | 0 | 0 |
| E | 6018 | 0 | 9.02.02.02.001 | INTROITO C.R. PER MUTUI CONSOLIDATI PESCARA 1^ E 2^ LOTTO | 0 | 0 | 47.883,88 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E/U | Capitolo | Art. | Codice Bilancio | Descrizione | Assestato | Dispon. CO | Residui Cons. | Dispon. RE |
| U | 10 | 0 | 06.01-2.05.02.01.000 | F.P.V. RIQUALIFICAZIONE DI AREA SPORTIVA ATTREZZATURE E AREA VERDE ATTREZZATA DEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA' COLLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 15 | 0 | 01.01-1.03.02.09.001 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI | 2.500,00 | 2.210,73 | 511,19 | 0 |
| U | 17 | 0 | 01.06-1.03.01.01.001 | ACQUISTO STAMPATI -UFF.TECNICO | 1.000,00 | 910,02 | 597,8 | 0 |
| U | 21 | 0 | 01.05-1.03.02.09.000 | SPESE IMMOBILI NON ADD. SERV. MUNICIPALI PRESTAZIONI SERVIZI | 1.500,00 | 1.500,00 | 0 | 0 |
| U | 22 | 0 | 04.01-1.03.01.02.000 | SPESE SCUOLA MATERNA-PREST.SERV. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 23 | 0 | 04.02-1.03.01.02.000 | SPESE SCUOLE ELEM.PREST.SERV. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 26 | 0 | 04.02-1.03.02.99.000 | SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA-PREST.SERV. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 41 | 0 | 09.05-1.03.01.02.000 | MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI-PREST.SERV. | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 | 0 |
| U | 43 | 0 | 06.01-1.03.02.09.000 | SPESE FUNZION.ALTRI IMPIANTI SPORTIVI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 | 0 |
| U | 54 | 0 | 09.03-1.03.02.09.000 | RIPARAZIONI E MANUTENZIONE STRAORDINARA AUTOMEZZI COMUNALI | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.644,56 | 0 |
| U | 56 | 0 | 10.05-1.03.01.02.000 | MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 0 |
| U | 57 | 0 | 10.05-1.03.02.09.000 | RIMOZIONE NEVE PRES.SERV. | 20.000,00 | 10.290,49 | 10.000,00 | 0 |
| U | 58 | 0 | 10.05-1.03.02.15.015 | SPESE GEST.E MANUT.IMP.PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 28.000,00 | 28.000,00 | 6.044,93 | 0 |
| U | 63 | 0 | 05.01-2.02.01.10.008 | SISTEMAZIONE PARCO ROCCA MEDIEVALE | 380.000,00 | 380.000,00 | 0 | 0 |
| U | 63 | 10 | 05.01-2.02.01.10.008 | F.P.V. SISTEMAZIONE PARCO ROCCA MEDIEVALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 66 | 0 | 10.05-2.02.01.09.012 | ONERI ESPROPRI LAVORI PIAZZA FRAZ.COLLE C.M. L.64/86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 66 | 10 | 10.05-2.05.02.01.000 | F.P.V. ONERI ESPROPRI LAVORI PIAZZA FRAZ.COLLE C.M. L.64/86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1041 | 0 | 11.02-1.03.01.02.007 | MANUTENZIONE SEDE COMUNALE CON ISTALLAZIONI PER SICUREZZA | 0 | 0 | 44.310,40 | 0 |
| U | 1042 | 0 | 01.05-1.03.02.99.000 | MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI COMUNALI | 1.232,66 | 1.232,66 | 1.000,00 | 0 |
| U | 1044 | 0 | 01.05-1.03.02.16.004 | SPESE DI ROGITO NOTARILE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1057 | 0 | 01.06-1.03.02.11.006 | SPESE LITI ATTI E RISARCIMENTI | 9.373,64 | 2.000,00 | 0 | 0 |
| U | 1057 | 10 | 01.06-1.10.02.01.000 | F.P.V. SPESE LITI ATTI E RISARCIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1064 | 0 | 11.02-1.03.01.02.000 | ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI ISMICI | 200.000,00 | 180.036,00 | 4.243,77 | 0 |
| U | 1079 | 0 | 01.10-1.03.02.11.999 | PROVVEDIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZAE DELLA SA LUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO | 6.000,00 | 4.185,00 | 3.204,80 | 0 |
| U | 1080 | 0 | 01.06-1.03.02.11.000 | iNCARICO PROFESSIONALE ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DEL NUOVO P.R.G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1083 | 0 | 01.06-1.03.02.11.999 | INCARICHI DI COLLABORAZIONE CON L'U.T.C. PER LE ATTIVITA'DI CUI ALLA L.N.61/98 E NORMATIVA COLLEGATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1086 | 0 | 01.06-1.03.02.11.000 | SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI | 10.000,00 | 5.327,84 | 4.292,22 | 0 |
| U | 1086 | 10 | 01.06-1.10.02.01.000 | F.P.V. SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1087 | 0 | 01.06-1.03.02.19.001 | CANONE DI LOCAZIONE DEL SOFTWARE `SILVER BROWSER` | 2.500,00 | 60 | 0 | 0 |
| U | 1088 | 0 | 01.06-1.03.02.11.999 | SPESE VARIE PER ESPROPRI,PUBBLICITA' ,REGISTRAZIONI,TRASCRIZ IONI,VOLTURAZIONI E INCARICHI PROFESSIONALI | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 | 0 |
| U | 1090 | 0 | 01.06-1.03.01.02.006 | SOFTWARE SILVER BROWSER E P.R.G. - PUBBLICAZIONE WEB GIS -CREAZIONE BANCHE DATI CORRELATE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 | 0 |
| U | 1093 | 0 | 01.06-1.03.02.19.001 | CANONE DI LOCAZIONE AUTOCAD -SOFTWARE 3DS ADOBE | 4.500,00 | 4.500,00 | 0 | 0 |
| U | 1094 | 0 | 01.06-1.03.02.11.000 | STUDI E INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI CLE TERZA ANNUALITA' | 50.000,00 | 50.000,00 | 0 | 0 |
| U | 1097 | 0 | 01.06-1.03.02.99.005 | GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGISTICA-RIMBORSO SPESE ALLA COMUNITA' MONTANA DEL TRONTO | 500 | 500 | 500 | 0 |
| U | 1098 | 0 | 01.02-1.03.02.19.001 | SPESE PER SOFTWARE E AGGIORNAMENTI PROGRAMMI-CANONE SOFTWARE AUTOCAD LT 2016 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 | 0 |
| U | 1102 | 0 | 01.06-1.03.02.11.999 | INCARICO PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO PROCEDUREESPROPRIATI VE AREE P.I.P. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1108 | 0 | 01.05-1.03.02.11.999 | VERIFICHE SISMICHE EDIFICI PROPRIETA' COMUNALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1108 | 10 | 01.05-1.10.02.01.000 | F.P.V. VERIFICHE SISMICHE EDIFICI PROPRIETA' COMUNALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1159 | 0 | 01.05-1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE PER IMMOBILI PUBBLICI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 | 0 |
| U | 1170 | 0 | 01.05-1.03.01.02.000 | GESTIONE LASCITO INFANZIA GIOVANNA GALLO FLAVIACQUISTO BENI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1170 | 10 | 01.05-1.10.02.01.000 | F.P.V. GESTIONE LASCITO INFANZIA GIOVANNA GALLO FLAVIACQUISTO BENI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1171 | 0 | 01.05-1.03.02.09.008 | GESTIONE LASCITO INFANZIA GIOVANNA G.F.PRESTA.SERV. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1171 | 10 | 01.05-1.10.02.01.000 | F.P.V. GESTIONE LASCITO INFANZIA GIOVANNA G.F.PRESTA.SERV. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1175 | 0 | 01.06-1.04.01.02.001 | RESTITUZIONE SOMMA ALLA R,M.SANZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 54 D.LGS.152/99 | 0 | 0 | 2.582,28 | 0 |
| U | 1175 | 10 | 01.06-1.10.02.01.000 | F.P.V. RESTITUZIONE SOMMA ALLA R,M.SANZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 54 D.LGS.152/99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1193 | 0 | 08.01-1.10.05.03.001 | INDENNITA' RISARCITORIA PER REITERAZIONE VINCOLO ESPROPRIATI VO P.R.G. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1278 | 0 | 01.02-1.03.02.13.999 | ATTIVAZIONE PROCESSO AGENDA 21 LOCALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1328 | 0 | 11.01-1.03.01.02.000 | RIMBORSO SPESE VOLONTARI SQUADRA PROTEZIONE CIVILE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1329 | 0 | 11.01-1.10.04.01.000 | FONDO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE ART.138 C.16 L.388/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1346 | 1 | 04.01-1.03.01.02.000 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (ALTRI BENI DI CONSUMO) | 0 | 0 | 800 | 0 |
| U | 1346 | 3 | 04.01-1.03.02.09.000 | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA (ALTRI SERVIZI) | 0 | 0 | 800 | 0 |
| U | 1366 | 1 | 04.02-1.03.01.02.000 | SPESE MANTENIMENTO SCUOLE ELEMENTARI ALTRI BENI CONSUMO | 0 | 0 | 1.500,00 | 0 |
| U | 1386 | 1 | 04.02-1.03.01.02.000 | SPESE MANTENIMENTO SCUOLE MEDIE (ALTRI BENI CONSUMO) | 0 | 0 | 1.500,00 | 0 |
| U | 1386 | 2 | 04.02-1.03.02.09.000 | SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PLESSO SCOLASTICO ED ALTRE STRUTTURE COMUNALI | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.300,00 | 0 |
| U | 1546 | 0 | 08.02-1.03.02.99.000 | ACQUISTO AREA COSTRUZIONE CASE POPOLARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1548 | 0 | 01.06-1.03.02.09.008 | CONTRIBUTO C.M. RIPARAZIONE FABBRICATO FORCA CANAPINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1658 | 0 | 12.09-1.03.01.02.999 | ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LAMPADE VOTIVE | 500 | 500 | 0 | 0 |
| U | 1725 | 0 | 14.04-1.10.05.03.001 | ESPROPRI TERRENO IMPIANTO SOL LEVAMENTO LIQUAMI FRAZ.TRISUNG O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1737 | 0 | 09.03-1.03.02.15.004 | ONERI ALLA COMUNITA' MONTANA DEL TRONTO PER LO SVOLGIMENTO D EL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RSU | 189.116,63 | 189.116,63 | 72.577,60 | 0 |
| U | 1739 | 2 | 09.02-1.03.01.02.000 | ACQUISTO UTENSILI E ATTREZZ.PER PULIZIA BENI COMUNALI | 500 | 458,68 | 0 | 0 |
| U | 1740 | 0 | 09.03-1.03.02.99.000 | COPERTURA PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU-ART.1, C.660, L.147/2013 CARICO FISCALITA' GENERALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1925 | 0 | 09.03-1.03.01.02.004 | SPESE PER IL VESTIARIO CANTONIERI | 1.500,00 | 1.500,00 | 0 | 0 |
| U | 1926 | 0 | 10.05-1.03.02.09.000 | MANUTENZIONE ORDINARIA PERTINENZE STRADALI (DISERBO SCARPATE ,ZANELLE ETC.) SPAZI ED AREE PUBBLICHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1928 | 0 | 10.05-1.03.02.09.008 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.118,07 | 0 |
| U | 1934 | 0 | 10.05-1.03.02.09.008 | RIMOZIONE NEVE | 0 | 0 | 2.146,62 | 0 |
| U | 1938 | 0 | 10.05-1.10.99.99.999 | SPESE GEST.E MANUT.IMP.PUBBL.ILL.NE | 0 | 0 | 12.139,81 | 0 |
| U | 3001 | 0 | 08.01-2.04.23.03.999 | RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE INTERVENTO C.I.I.P. E C.A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3001 | 10 | 08.01-2.05.02.01.000 | F.P.V. RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE INTERVENTO C.I.I.P. E C.A. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3005 | 0 | 01.05-2.02.01.09.016 | RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE DELL'EX MATTATOIO COMUNALE IN FRAZIONE BORGO-PRIMO STRALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3005 | 10 | 01.05-2.05.02.01.000 | F.P.V. RISTRUTTARAZIONE E RECUPERO EDILIZIO E FUNZIONALE DELL'EX MATTATOIO COMUNALE IN FRAZ IONE BORGO-PRIMO STRALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3006 | 0 | 12.05-2.02.01.09.007 | REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE SOCIO-SANITARIA (DONAZIONE PFIZER ITALIA) - CAP. ENTR. 4001/2 | 348.552,62 | 0 | 76.995,49 | 0 |
| U | 3006 | 10 | 12.05-2.05.02.01.000 | F.P.V. REALIZZAZIONE STRUTTURA POLIVALENTE SOCIO-SANITARIA (DONAZIONE PFIZER ITALIA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3007 | 0 | 12.05-2.02.01.09.999 | REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE AREA SAE FRAZIONE SPELONGA - CAP. ENTR. 4001/3 | 160.953,04 | 0 | 15.760,62 | 0 |
| U | 3007 | 10 | 12.05-2.05.02.01.000 | F.P.V. REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE AREA SAE FRAZIONE SPELONGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3008 | 0 | 06.01-2.02.01.09.016 | RIQUALIFICAZIONE DI AREE SPORTIVE E AREA VERDE - BORGO E FAETE | 494.626,84 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3008 | 1 | 06.01-2.02.03.99.001 | ........ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3008 | 10 | 06.01-2.05.02.01.000 | F.P.V. RIQUALIFICAZIONE DI AREE SPORTIVE ATTREZZATE E AREA VERDE ATTREZZATA DEL TERRITORIO COMUNALE - LOCALIT BORGO E FAETE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3009 | 0 | 06.01-2.02.01.09.016 | RIQUALIFICAZIONE DI AREA SPORTIVA ATTREZZATURE E AREA VERDE ATTREZZATA DEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA' COLLE | 0 | 0 | 29.535,11 | 0 |
| U | 3009 | 10 | 06.01-2.05.02.01.000 | F.P.V. RIQUALIFICAZIONE DI AREA SPORTIVA ATTREZZATURE E AREA VERDE ATTREZZATA DEL TERRITORIO COMUNALE LOCALITA' COLLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3010 | 0 | 14.01-2.02.01.09.002 | REALIZZAZIONE `CITTADELLA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE` AREA S.A.E. FRAZIONE PESCARA | 521.773,42 | 260.886,71 | 62.379,60 | 0 |
| U | 3011 | 0 | 05.02-2.05.99.99.999 | RISTRUTTURAZIONE CHIESA SAN FRANCESCO LOCALITA' FRAZ. BORGO | 190.000,00 | 190.000,00 | 0 | 0 |
| U | 3012 | 0 | 08.01-2.02.01.09.999 | ZONA IND.LE PESCARA E ALTRI-RIFACIMENTO MANTO STRADALE | 0 | 0 | 35.046,81 | 0 |
| U | 3012 | 1 | 08.01-2.02.02.01.999 | STRADA DI ACCESSO AREA S.A.E. SPELONGA -RIFACIMENTO MANTO STRADALE | 0 | 0 | 70.000,00 | 0 |
| U | 3013 | 0 | 11.02-2.02.02.01.999 | AREA S.A.E FAETE - FONDAMENTA ED OPERE DI URBANIZZAZIOENE | 60.000,00 | 60.000,00 | 0 | 0 |
| U | 3022 | 0 | 11.02-2.05.99.99.999 | SISTEMAZIONE CIMITERO BORGO | 160.000,00 | 160.000,00 | 0 | 0 |
| U | 3025 | 0 | 01.06-2.02.01.09.002 | REALIZZAZIONE DI BARRIERA AUTOMATICA A PROTEZIONE DELL'INGRESSO DELLA SEDE COMUNALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3025 | 10 | 01.06-2.05.02.01.000 | F.P.V. REALIZZAZIONE DI BARRIERA AUTOMATICA A PROTEZIONE DELL'INGRESSO DELLA SEDE COMUNALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3028 | 0 | 06.01-2.02.01.09.999 | CONSOLIDAMENTO STATICO EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE IN FRAZIONE BORGO-LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RICREATIVE E DI AGGREGAZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3028 | 10 | 06.01-2.05.02.01.000 | F.P.V. CONSOLIDAMENTO STATICO EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE IN FRAZIONE BORGO-LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' RICREATIVE E DI AGGREGAZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3029 | 0 | 10.05-2.02.01.09.012 | AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE LOCALITA' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3029 | 10 | 10.05-2.05.02.01.000 | F.P.V. AMPLIAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VARIE LOCALITA' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3030 | 0 | 10.05-2.02.01.05.999 | ACQUISTO TRINCIAERBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3030 | 10 | 10.05-2.05.02.01.000 | F.P.V. ACQUISTO TRINCIAERBA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3031 | 0 | 10.05-2.02.01.09.012 | RIQUALIFICAZIONE TESSUTO VIARIO DELLE FRAZIONI SPELONGA-COLLE E PIEDILAMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3031 | 10 | 10.05-2.05.02.01.000 | F.P.V. RIQUALIFICAZIONE TESSUTO VIARIO DELLE FRAZIONI SPELONGA-COLLE E PIEDILAMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3045 | 0 | 10.05-2.02.01.09.012 | REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA E DI UN PARCHEGGIO INFRAZIONE PR ETARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3045 | 10 | 10.05-2.05.02.01.000 | F.P.V. REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA E DI UN PARCHEGGIO INFRAZIONE PR ETARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3260 | 0 | 05.01-2.02.01.09.012 | 1^ STRALCIO FUNZ. LAVORI DI RECUPERO E VALORIZ. ITINERARI DI INTERESSE STORICO CULTURALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3260 | 10 | 05.01-2.05.02.01.000 | F.P.V. 1^ STRALCIO FUNZ. LAVORI DI RECUPERO E VALORIZ. ITINERARI DI INTERESSE STORICO CULTURALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3275 | 0 | 08.01-2.02.01.09.013 | RIQUALIFICAZIONE CENTRI ABITATI IN ALCUNE FRAZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3275 | 10 | 08.01-2.05.02.01.000 | F.P.V. RIQUALIFICAZIONE CENTRI ABITATI IN ALCUNE FRAZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3279 | 0 | 06.01-2.02.01.09.016 | INSTALLAZIONE,GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO INTEGRATO SU COPERTURA STRUTTURA SCOLASTICA (PALESTRA) | 75,18 | 75,18 | 33.175,73 | 0 |
| U | 3279 | 10 | 06.01-2.05.02.01.000 | F.P.V. INSTALLAZIONE,GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO INTEGRATO SU COPERTURA STRUTTURA SCOLASTICA (PALESTRA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3281 | 0 | 12.09-2.02.01.09.008 | MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA/OSSARIO CIVICO CIMITERO BORGO (entrata cap.4138) | 0 | 0 | 3.640,00 | 0 |
| U | 3283 | 0 | 10.05-2.02.01.09.012 | MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3283 | 10 | 10.05-2.05.02.01.000 | F.P.V. MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3284 | 0 | 10.05-2.02.01.09.012 | RIPRISTINO SEDE VIARIA MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE FRAZIONE PESCARA (capitolo entrata 4317) | 0 | 0 | 6.962,37 | 0 |
| U | 3284 | 10 | 10.05-2.05.02.01.000 | F.P.V. RIPRISTINO SEDE VIARIA MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE FRAZIONE PESCARA (capitolo entrata 4317) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3285 | 0 | 10.05-2.02.01.09.012 | INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'ANTICO IMPIANTO INSEDIATIVO DEL BORGO RURALE DI SPELONGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3285 | 10 | 10.05-2.05.02.01.000 | F.P.V. INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'ANTICO IMPIANTO INSEDIATIVO DEL BORGO RURALE DI SPELONGA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3286 | 0 | 07.01-2.05.02.01.000 | REALIZZAZIONE DI CAMPING E ALBERGHI DIFFUSI (DONAZIONI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3286 | 10 | 07.01-2.05.02.01.000 | F.P.V. REALIZZAZIONE DI CAMPING E ALBERGHI DIFFUSI (DONAZIONI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3287 | 0 | 06.01-2.02.01.04.002 | TRASFORMAZIONE IMPIANTO TERMICO DA GASOLIO A METANO EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE FRAZ.BORGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3287 | 10 | 06.01-2.05.02.01.000 | F.P.V. TRASFORMAZIONE IMPIANTO TERMICO DA GASOLIO A METANO EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE FRAZ.BORGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3303 | 0 | 11.02-2.02.01.99.999 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINANZIATA DA SMS SOLIDALI (CAP E. 4037) | 110.103,36 | 110.103,36 | 9.896,64 | 0 |
| U | 3304 | 0 | 12.09-2.02.01.09.015 | COSTRUZIONE DI LOCULI | 0 | 0 | 45.632,89 | 0 |
| U | 3304 | 10 | 12.09-2.05.02.01.000 | F.P.V. COSTRUZIONE DI LOCULI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3305 | 0 | 11.02-2.02.01.09.999 | OPERE PROVVISIONALI SU EDIFICI PRIVATI DERIVANTI DAGLI EVENTI SISMICI | 2.402.350,00 | 2.305.379,01 | 942.775,72 | 0 |
| U | 3305 | 10 | 11.02-2.05.02.01.000 | F.P.V. OPERE PROVVISIONALI SU EDIFICI PRIVATI DERIVANTI DAGLI EVENTI SISMICI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3306 | 0 | 01.05-2.04.21.01.001 | 10 PER CENTO FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO ART.56 BIS C.11 D.L.69/13 CONV.L.98/2013 ALIENAZIONE EX EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE FAETE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3306 | 10 | 01.05-2.05.02.01.000 | F.P.V. 10 PER CENTO FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO ART.56 BIS C.11 D.L.69/13 CONV.L.98/2013 ALIENAZIONE EX EDIFICIO SCOLASTICO FRAZIONE FAETE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3307 | 0 | 09.04-2.02.01.09.010 | RISANAMENTO FONTANILE FRAZIONE FAETE | 5.836,40 | 0 | 24.163,60 | 0 |
| U | 3307 | 10 | 09.04-2.05.02.01.000 | F.P.V. RISANAMENTO FONTANILE FRAZIONE FAETE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3308 | 0 | 10.05-2.02.01.09.012 | RIQUALIFICAZIONE TESSUTO VIARIO FRAZIONE SPELONGA, COLLE E PIEDILAMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3308 | 11 | 06.01-2.05.02.01.000 | F.P.V. FRAZIONE BORGO/PINETA\_RIQUALIFICAZIONE AREA ATTREZZATA A VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3309 | 0 | 11.02-2.02.01.09.999 | OPERE PROVVISIONALI SU EDIFICI PUBBLICI DERIVANTI DA EVENTI SISMICI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3309 | 10 | 11.02-2.05.02.01.000 | F.P.V. OPERE PROVVISIONALI SU EDIFICI PUBBLICI DERIVANTI DA EVENTI SISMICI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3310 | 0 | 11.02-2.02.01.09.015 | PRONTO INTERVENTO RIMESSA IN SICUREZZA IGIENICO SANITARIA LOCULI CIMITERI DANNEGGIATI DAL SISMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3310 | 10 | 11.02-2.05.02.01.000 | F.P.V. PRONTO INTERVENTO RIMESSA IN SICUREZZA IGIENICO SANITARIA LOCULI CIMITERI DANNEGGIATI DAL SISMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3311 | 0 | 11.01-2.02.02.01.000 | OCCUPAZIONE TEMPORANEA S.A.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3311 | 10 | 11.01-2.05.02.01.000 | F.P.V. OCCUPAZIONE TEMPORANEA S.A.E. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3312 | 0 | 11.01-2.02.02.01.000 | OPERE DI URBANIZZAZIONE TENSOTRUTTURE STALLE PER CONTINUITA' ATTIVITA' AGRICOLE DANNEGGIATE DAL SIMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3312 | 10 | 11.01-2.05.02.01.000 | F.P.V. OPERE DI URBANIZZAZIONE TENSOTRUTTURE STALLE PER CONTINUITA' ATTIVITA' AGRICOLE DANNEGGIATE DAL SIMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3313 | 0 | 08.01-2.05.99.99.999 | SPESE RISANAMENTO FONTANILE FRAZ. FAETE DA CONTRIBUTO A.T.O. | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3313 | 10 | 08.01-2.05.02.01.000 | F.P.V. SPESE RISANAMENTO FONTANILE FRAZ. FAETE DA CONTRIBUTO A.T.O. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3314 | 0 | 12.09-2.02.01.09.015 | SISTEMAZIONE CIMITERO FRAZIONE PESCARA DI ARQUATA DEL TRONTO DANNEGGIATO DGLI EVENTI SISMICI 2016 (CAPITOLO ENTRATA 4003) | 304.838,53 | 0 | 55.161,47 | 0 |
| U | 3314 | 10 | 12.09-2.05.02.01.000 | F.P.V. SISTEMAZIONE CIMITERO FRAZIONE PESCARA DI ARQUATA DEL TRONTO DANNEGGIATO DGLI EVENTI SISMICI 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3315 | 0 | 12.09-2.02.01.09.015 | SISTEMAZIONE CIMITERO FRAZIONE CAPODACQUA DI ARQUATA DEL TRONTO DANNEGGIATO DGLI EVENTI SISMICI 2016 (CAPITOLO ENTRATA 4004) | 381.777,07 | 0 | 58.222,93 | 0 |
| U | 3315 | 10 | 12.09-2.05.02.01.000 | F.P.V. SISTEMAZIONE CIMITERO FRAZIONE CAPODACQUA DI ARQUATA DEL TRONTO DANNEGGIATO DGLI EVENTI SISMICI 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3316 | 0 | 01.01-2.02.01.09.019 | REALIZZAZIONE NUOVA SEDE MUNICIPALE PROVVISORIA (CAP.ENTRATA 4002) | 500.000,00 | 154.212,06 | 88.652,66 | 0 |
| U | 3316 | 10 | 01.01-2.05.02.01.000 | F.P.V. REALIZZAZIONE NUOVA SEDE MUNICIPALE PROVVISORIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3317 | 0 | 12.09-2.02.01.09.015 | SISTEMAZIONE CIMITERO FRAZIONE PRETARE DI ARQUATA DEL TRONTO DANNEGGIATO DGLI EVENTI SISMICI 2016 (CAPITOLO ENTRATA 4006) | 346.868,69 | 0 | 51.682,31 | 0 |
| U | 3317 | 10 | 12.09-2.05.02.01.000 | F.P.V. SISTEMAZIONE CIMITERO FRAZIONE PRETARE DI ARQUATA DEL TRONTO DANNEGGIATO DGLI EVENTI SISMICI 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3318 | 0 | 01.06-2.02.03.02.002 | ACQUISTO COMPUTERS, PLOTTERS , LICENZE AGISOFT FOTO SCANNER ED ALTRO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO TECNICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3318 | 10 | 01.06-2.05.02.01.000 | F.P.V. ACQUISTO COMPUTERS, PLOTTERS , LICENZE AGISOFT FOTO SCANNER ED ALTRO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICIO TECNICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3319 | 0 | 11.02-2.05.99.99.999 | SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CIMTERO COLLE-FAETE-SPELONGA | 29.500,00 | 29.500,00 | 0 | 0 |
| U | 3320 | 0 | 11.02-2.05.99.99.999 | SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CIMITERO DI VEZZANO | 150.000,00 | 150.000,00 | 0 | 0 |
| U | 3321 | 0 | 07.01-2.05.99.99.999 | SISTEMAZIONE STRUTTURA RICETTIVA DUE PARCHI FRAZ. BORGO | 300.000,00 | 300.000,00 | 0 | 0 |
| U | 3322 | 0 | 06.02-2.02.02.01.999 | PIEDILAMA-TRISUNGO\_ ACQ. TERRENO PER CREAZIONE CENTRO BORGO LIONS DALL'AMICIZIA E CENTRO AGG.NE G. REGENI | 0 | 0 | 40.000,00 | 0 |
| U | 3323 | 0 | 11.02-2.02.01.09.015 | COSTRUZUIONE LOCULI PROVVISORI CIMITERO BORGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3324 | 0 | 11.02-2.02.02.01.999 | ONERI PER ESPROPRI OCCUPAZIONE TEMPORANEE AREE SAE | 967.650,00 | 500.000,00 | 29.550,00 | 0 |
| U | 3331 | 0 | 10.05-2.02.01.09.012 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI E DEGLI IMPIAN TI DI DEPURA- ZIONE BORGO E PRETARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3331 | 10 | 10.05-2.05.02.01.000 | F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI E DEGLI IMPIAN TI DI DEPURA- ZIONE BORGO E PRETARE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3332 | 0 | 08.01-2.02.01.09.013 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA COMUNALE | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3332 | 10 | 08.01-2.05.02.01.000 | F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE VIARIA COMUNALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3333 | 0 | 09.04-2.02.01.09.010 | APPROVV.TO IDRICO PIEDILAMA 2^ LOTTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3333 | 10 | 09.04-2.05.02.01.000 | F.P.V. APPROVV.TO IDRICO PIEDILAMA 2^ LOTTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3334 | 0 | 09.04-2.03.02.01.001 | ACQUEDOTTO PIEDILAMA II^ LOTTO,PAGAMENTO ESPROPRI. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3334 | 10 | 09.04-2.05.02.01.000 | F.P.V. ACQUEDOTTO PIEDILAMA II^ LOTTO,PAGAMENTO ESPROPRI. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3336 | 0 | 09.04-2.02.01.09.010 | ACQUEDOTTO PIEDILAMA 2^ LOTTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3336 | 10 | 09.04-2.05.02.01.000 | F.P.V. ACQUEDOTTO PIEDILAMA 2^ LOTTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3350 | 0 | 09.04-2.02.01.09.010 | TRASFERIMENTO 30% LAVORI COSTRUZ. RETE FOGNANTE APD/7367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3350 | 10 | 09.04-2.05.02.01.000 | F.P.V. TRASFERIMENTO 30% LAVORI COSTRUZ. RETE FOGNANTE APD/7367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3351 | 1 | 09.04-2.02.01.09.010 | RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO RETE FOGNANTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3351 | 11 | 09.04-2.05.02.01.000 | F.P.V. RISTRUTTURAZIONE AMPLIAMENTO RETE FOGNANTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3361 | 0 | 01.05-2.02.01.04.002 | SOSTITUZIONE CALDAIA E ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO AL COMBUSTIBILE METANO ,E REALIZZAZIONE IMPIANTI AUTONOMI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3361 | 10 | 01.05-2.05.02.01.000 | F.P.V. SOSTITUZIONE CALDAIA E ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO AL COMBUSTIBILE METANO ,E REALIZZAZIONE IMPIANTI AUTONOMI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3394 | 0 | 07.01-2.02.01.03.999 | ACQUISTO ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3394 | 10 | 07.01-2.05.02.01.000 | F.P.V. ACQUISTO ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3408 | 0 | 05.02-2.02.01.09.999 | VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO -ARCHITETTONICO NEI CE NTRI STORICI NELL'AMBITO DEL PRUSST | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3408 | 10 | 05.02-2.05.02.01.000 | F.P.V. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO -ARCHITETTONICO NEI CE NTRI STORICI NELL'AMBITO DEL PRUSST | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3414 | 0 | 06.01-2.02.01.03.999 | REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA FRAZIONE PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3414 | 10 | 06.01-2.05.02.01.000 | F.P.V. REALIZZAZIONE AREA VERDE ATTREZZATA FRAZIONE PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3418 | 0 | 10.05-2.02.02.01.999 | ACQUISTO DI UN'AREA A FINI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA DI ACCESSO ALLA FRAZIONE COLLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3418 | 10 | 10.05-2.05.02.01.000 | F.P.V. ACQUISTO DI UN'AREA A FINI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA DI ACCESSO ALLA FRAZIONE COLLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3471 | 1 | 10.05-2.02.01.09.012 | CONTRIBUTO C.M. OPERE VIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3471 | 11 | 10.05-2.05.02.01.000 | F.P.V. CONTRIBUTO C.M. OPERE VIARIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3472 | 0 | 06.01-2.02.01.09.016 | CONTR.CEE/FESR CAMPO TENNIS COPERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3472 | 10 | 06.01-2.05.02.01.000 | F.P.V. CONTR.CEE/FESR CAMPO TENNIS COPERTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3475 | 1 | 10.05-2.02.01.09.012 | LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FRAZ.PIEDILAMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3475 | 11 | 10.05-2.05.02.01.000 | F.P.V. LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FRAZ.PIEDILAMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3477 | 0 | 09.02-2.02.01.09.012 | ENTE PARCO NAZIONALE GRAN SASSO LAGA RECUPERO AMBIENTALE DI PERCORSI ED ITINERARI PER ESCURSIONISMOPEDONALE TURISTICO E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3477 | 10 | 09.02-2.05.02.01.000 | F.P.V. ENTE PARCO NAZIONALE GRAN SASSO LAGA RECUPERO AMBIENTALE DI PERCORSI ED ITINERARI PER ESCURSIONISMOPEDONALE TURISTICO E | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3478 | 0 | 10.05-2.02.01.09.999 | CONTR.CEE/FESR AUTORIMESSA COMUNALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3478 | 10 | 10.05-2.05.02.01.000 | F.P.V. CONTR.CEE/FESR AUTORIMESSA COMUNALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3483 | 0 | 07.01-2.02.01.09.013 | RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE E PARCHEGGIO IN FRAZIONE BORGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3483 | 10 | 07.01-2.02.01.09.013 | F.P.V. RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE E PARCHEGGIO IN FRAZIONE BORGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3484 | 0 | 07.01-2.02.01.09.013 | REALIZZAZIONE PARCHEGGI E AREA ATTREZZATA FRAZIONE SPELONGA - PRIMO STRALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3484 | 10 | 07.01-2.02.01.09.013 | F.P.V. REALIZZAZIONE PARCHEGGI E AREA ATTREZZATA FRAZIONE SPELONGA - PRIMO STRALCIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3498 | 0 | 10.05-2.02.01.09.012 | AMMODERNAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE SECONDO CRITERI DI EFFICENZA ENERGETICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3498 | 1 | 10.05-2.05.02.01.000 | F.P.V. AMMODERNAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE SECONDO CRITERI DI EFFICENZA ENERGETICA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3571 | 0 | 10.05-2.02.01.09.012 | ACQUISIZIONE AREE PIP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3571 | 10 | 10.05-2.05.02.01.000 | F.P.V. ACQUISIZIONE AREE PIP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3610 | 0 | 09.01-2.02.01.09.014 | INTERVENTO SUL COSTONE ROCCIOSO IN FRAZIONE COLLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3610 | 10 | 09.01-2.05.02.01.000 | F.P.V. INTERVENTO SUL COSTONE ROCCIOSO IN FRAZIONE COLLE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3611 | 0 | 11.02-2.05.99.99.000 | MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E RECUPERO BENI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3611 | 10 | 11.02-2.05.02.01.000 | F.P.V. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E RECUPERO BENI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3612 | 0 | 09.01-2.02.01.09.014 | INTERVENTO SUL COSTONE ROCCIOSO IN FRAZIONE TRISUNGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3612 | 10 | 09.01-2.05.02.01.000 | F.P.V. INTERVENTO SUL COSTONE ROCCIOSO IN FRAZIONE TRISUNGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3632 | 0 | 14.02-2.02.01.04.002 | REALIZZAZIONE ALLACCI, PICCOLI ESTENDIMENTI,DELLA RETE GAS ME TANO | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.900,00 | 0 |
| U | 3632 | 10 | 14.02-2.05.02.01.000 | F.P.V. REALIZZAZIONE ALLACCI, PICCOLI ESTENDIMENTI,DELLARETE GAS ME TANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3633 | 0 | 14.04-2.03.03.03.999 | RISOLUZIONE INTERFERENZA METANODOTTO CON VARIANTE SS N.4 LOCALITA' TRISUNGO DI ARQUATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3633 | 10 | 14.04-2.05.02.01.000 | F.P.V. RISOLUZIONE INTERFERENZA METANODOTTO CON VARIANTE SS N.4 LOCALITA' TRISUNGO DI ARQUATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3638 | 0 | 14.02-2.02.01.04.002 | REALIZZAZIONE RETE INTERNA DISTRIBUZIONE GAS METANO FRAZIONE DI FAETE,SPELONGA, COLLE E PIEDILAMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3638 | 10 | 14.02-2.05.02.01.000 | F.P.V. REALIZZAZIONE RETE INTERNA DISTRIBUZIONE GAS METANO FRAZIONE DI FAETE,SPELONGA, COLLE E PIEDILAMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3641 | 0 | 14.02-2.02.01.04.002 | ULTERIORE METANIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3641 | 10 | 14.02-2.05.02.01.000 | F.P.V. ULTERIORE METANIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3643 | 0 | 09.01-2.02.01.09.014 | CONSOLIDAMENTO FRANA IN LOCALITA' BORGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3643 | 10 | 09.01-2.05.02.01.000 | F.P.V. CONSOLIDAMENTO FRANA IN LOCALITA' BORGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3644 | 0 | 09.01-2.02.01.09.014 | MESSA IN SICUREZZA E STABILIZZAZIONE DEL COSTONE ROCCIOSO SOPRASTANTE VIA B.SALADINI CAPOLOGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3644 | 10 | 09.01-2.05.02.01.000 | F.P.V. MESSA IN SICUREZZA E STABILIZZAZIONE DEL COSTONE ROCCIOSO SOPRASTANTE VIA B.SALADINI CAPOLOGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3645 | 0 | 09.01-2.02.01.09.014 | MESSA IN SICUREZZA TRATTO DELLA VIA COMUNALE -RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO FRAZIONE CAPODACQUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3645 | 10 | 09.01-2.05.02.01.000 | F.P.V. MESSA IN SICUREZZA TRATTO DELLA VIA COMUNALE -RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO FRAZIONE CAPODACQUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3646 | 0 | 10.05-2.02.01.09.012 | LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADA COMUNALE CAMARTINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3646 | 10 | 10.05-2.05.02.01.000 | F.P.V. LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADA COMUNALE CAMARTINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3700 | 0 | 01.11-2.04.23.03.999 | RIMBORSI ONERI DI URBANIZZAZIONE | 11.771,08 | 0 | 0 | 0 |
| U | 5026 | 0 | 99.01-7.02.99.99.999 | CONTRIB.REG.LE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI DANNI E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAGLI EVENT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 5029 | 0 | 99.01-7.02.99.99.999 | C.R. ART.4 L.61/98-DGR 2153 RISTRUTTURAZIONE EDIFICI TERREMO TATI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 5030 | 0 | 99.01-7.02.05.02.001 | RIMBORSO IVA A PRIVATI PER RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI LEGGE 449/97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 5040 | 0 | 99.01-7.02.99.99.999 | PREVENZIONE RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI ART.2 C.1 LETT.C OPCM N.4007/2012 | 0 | 0 | 32.521,50 | 0 |



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

RESPONSABILE: Polidori Mario

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obiettivi**  | **Tempi** | **Indicatori di Risultato** | **Macro azioni e personale coinvolto** |
| **Obiettivo n.1****Continuazione attività di verifica del possesso dei requisiti in capo ai beneficiari del CAS (contributo di autonoma sistemazione), a seguito degli eventi sismici del 24 Agosto 2016, 30 Ottobre 2016 e Gennaio 2018, che hanno colpito l'intero territorio comunale.****Obiettivo n.2****Contributo per l’autonoma sistemazione. Rettifiche delle posizioni anomale relative ai percettori di CAS, periodo da Agosto 2016 a Marzo 2019****Obiettivo n.3****Mantenimento ed ampliamento di tutta la tipologia dei servizi sociali in essere, cogliendo le varie opportunità di finanziamento per iniziative idonee a soddisfare le esigenze della popolazione ed in attuazione degli indirizzi dell’amministrazione.** **Ruolo di operatore locale di progetto per servizio civile universale.****Ruolo di Tutor per progetto regionale Over 30.****Responsabile del procedimento con messa alla prova – lavori di pubblica utilità****Obiettivo n.4****Emergenza sisma del 24 Agosto 2016.****Continuazione del procedimento di rendicontazione alla Regione Marche delle spese sostenute per il ricovero delle persone in condizione di fragilità presso strutture socio sanitarie** **Obiettivo n.5****ANPR – Anagrafe Nazionale Popolazione Residente:****Ultimazione allineamento archivi. Censimento degli utenti e delle postazioni.****Obiettivo n.6****Aggiornamento dati e caricamento nuove concessioni su procedura informatizzata per gestione loculi cimiteriali.****Obiettivo n.7****Coordinamento personale impegnato nel servizio di refezione per attivare le sinergie necessarie a garantire il miglior livello di erogazione del servizio** | 31 Dicembre 201930 Giugno 201931 dicembre 201931 dicembre 201931 dicembre 2019 31 Dicembre 2019Anno scolastico 2019/2020 |  Si continuerà ad effettuare le verifiche su campioni del 15% dei nuclei famigliari beneficiari di CAS, non ancora sorteggiati, tendente ad accertare il requisito della dimora stabile e continuativa alla data del sisma, nella casa resa inagibile.Predisposizione dei documenti di variazione degli importi mensili spettanti ai beneficiari Attivazione procedura per trasporto agevolato per anziani, disabili e studenti; istruttoria per assegni di maternità e per il nucleo familiare; attingimento ai fondi regionali per famiglie bisognose, disabili e minori (l.r. 30\1998 e l.r. 18\1996): presentazione istanze, svolgimento procedimento e rendicontazioni entro i termini prescritti. Attivazione colonie marine a favore dei ragazzi frequentanti le scuole comunali.Attivazione servizio di assistenza scolastica a favore di alunni in condizione di disabilità. Bandi per borse di studio e libri di testo;Attivazione e continuazione di tirocini formativi sociali. Assolvimento ruolo di operatore locale di progetto per le n.2 unità impegnate nel servizio civile universale presso il Comune per l’intera durata del progetto.Assolvimento ruolo di tutor per adesione al progetto regionale per assunzione n.2 over 30.Responsabile progetto di messa alla prova.E' stata attivata dalla Regione Marche, la procedura di rendicontazione delle spese relative al ricovero in strutture socio sanitarie di persone in condizione di fragilità a seguito degli eventi sismici. Sono state oltre 20 le persone ricoverate o che ancora sono ospiti delle strutture.Alcune persone hanno provveduto autonomamente al pagamento della retta mensile e per queste bisognerà procedere al rimborso. Per tutti gli altri sarà necessario procedere al rimborso delle rette a favore delle strutture ospitanti, una volta che la regione avrà provveduto all'erogazione dei fondi necessari, a seguito di dettagliata rendicontazione trasmessa dal comune.Il periodo da rendicontare è da Giugno 2017 a Agosto 2018.La normativa di legge, vigente in materia, prevede che i comuni debbano transitare i dati presenti nelle anagrafi comunali, nell’anagrafe nazionale. Ultimate le operazioni di bonifica ed allineamento è necessario attivare la postazione, con censimento degli addetti e dotazione dei dispositivi di accesso.Si rende necessario procedere all’aggiornamento e completamento del parziale caricamento dei dati a suo tempo effettuato dall’ufficio ragioneria, su un programma informatico, relativamente alle concessioni di loculi, tumulazioni e altre operazioni cimiteriali.Inoltre è stata ultimata la costruzione di due batterie di loculi nei cimiteri di Faete e Colle, si rende necessario procedere alla stipula delle concessioni con i soggetti che hanno effettuato a suo tempo la prenotazione dei loculi Il servizio viene svolto in collaborazione con ditta esterna che cura lo scodellamento e la pulizia e sotto la direzione e controllo da parte del cuoco .  | Personale coinvolto:Dott. Polidori Mario resp. 20%Dott. Frega Carlo 30%Personale coinvolto:Dott. Polidori Mario resp. 10%Dott. Frega Carlo 20%Personale coinvolto:Dott. Polidori Mario resp. 30%Dott. Frega Carlo 10%Personale coinvolto:Dott. Polidori Mario resp. 10%Dott. Frega Carlo 20%Personale coinvolto:Dott. Polidori Mario resp. 10%Dott. Frega Carlo 10%Personale coinvolto:Dott. Polidori Mario resp. 20%Dott. Frega Carlo 10%Personale coinvolto:Di Vittori franco – cuoco 25% |
| **Obiettivo n.8****Adempimenti in materia di igiene e sicurezza degli alimenti presso la mensa scolastica** | Anno scolastico 2019/2020 | Attuazione degli adempimenti previsti dal sistema di autocontrollo e dal manuale dell’HACCP. | Personale coinvolto:Di Vittori franco – cuoco 25% |
| **Obiettivo n.9****Preparazione pasti per alunni affetti da allergia e intolleranza alimentare che richiedono particolare cura e attenzione** | Anno scolastico 2019/2020 | Tra gli alunni che usufruiscono del servizio mensa ve ne sono alcuni che a causa di allergie e intolleranza alimentare necessitano della preparazione di pasti specifici.  | Personale coinvolto:Di Vittori franco – cuoco 25% |
| **Obiettivo n.10****Collaborazione con gli operai esterni durante il periodo estivo.****Utilizzo terna per piccoli lavori edili.****Sostituzione dell'addetto ai servizi cimiteriali, in caso di sua assenza** | 31 Dicembre 2019 | Il Signor Di Vittori Franco, svolge l’attività di cuoco presso la mensa scolastica nel periodo che va dal primo di Ottobre a metà Giugno, nel restante periodo dell’anno collabora con gli operai esterni nella pulizia delle aree verdi e dei cimiteri. Utilizzo mezzo meccanico terna, di proprietà comunale, in caso di necessità di eseguire piccoli lavori di scavo o movimento terra. In caso di assenza dell'operaio addetto ai servizi cimiteriali, cura il servizio di assistenza durante la tumulazione delle salme e controllo e ritiro della documentazione relativa al trasporto salma, anche nei giorni festivi  | Personale coinvolto:Di Vittori franco – cuoco 25% |



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

PIANO DELLE RISORSE 2019

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E/U | Capitolo | Art. | Codice Bilancio | Descrizione | Assestato | Dispon. CO | Residui Cons. | Dispon. RE |
| U | 10 | 1 | 01.11-1.03.01.02.000 | MANUT.UFF.SEGRET.ACQUI.BENI | 25.000,00 | 19.269,15 | 439,2 | 0 |
| U | 10 | 2 | 01.02-1.03.01.02.000 | MANUT.UFF.SEGRET.ACQUI.BENIACQUISTO STAMPATI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 10 | 3 | 01.02-1.03.01.02.001 | MANUT.UFF.SEGRET.ACQUI.BENIACQU.ARREDAMENTI UFFICI | 0 | 0 | 183 | 0 |
| U | 11 | 2 | 01.02-1.03.01.02.005 | MANUTENZ.UFFICIACQUISTO ARREDAMENTI ATTREZZ. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 18 | 0 | 01.02-1.03.01.01.001 | ACQUISTO STAMPATI ANAGRAFE | 2.000,00 | 1.562,02 | 619,61 | 0 |
| U | 31 | 0 | 07.01-1.03.01.02.000 | SPESE ORGANIZZAZIONE FESTA REGINA GIOV. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 32 | 0 | 01.01-1.03.01.02.000 | ATTIVITA' CULTURALI RICREATIVE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 | 0 |
| U | 33 | 0 | 05.02-1.04.03.99.999 | ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1003 | 0 | 01.01-1.03.01.02.009 | SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTI | 3.500,00 | 3.500,00 | 0 | 0 |
| U | 1004 | 0 | 01.01-1.03.02.99.999 | SPESE DI RAPPRESENTANZA PREST.SERV. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1006 | 0 | 01.07-1.03.01.02.010 | SPESE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE,ALTRE ELEZIONI E INDAGINI STATISTICHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1006 | 1 | 01.07-1.03.01.02.014 | SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE, ALTRE ELEZIONI ED INDAGINI STATISTICHE (STAMPATI SPECIALISTICI) | 6.801,00 | 6.536,26 | 0 | 0 |
| U | 1006 | 3 | 01.07-1.01.01.01.003 | SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE ALTRE ELEZIONI ED INDAGINI STATISTICHE (LAVORO STRAORDINARIO) | 26.000,00 | 26.000,00 | 0 | 0 |
| U | 1006 | 4 | 01.07-1.01.01.01.007 | SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE, ALTRE ELEZIONI ED INDAGINI STATISTICHE (LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO) | 13.000,00 | 13.000,00 | 0 | 0 |
| U | 1006 | 5 | 01.07-1.01.02.01.001 | SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE, ALTRE ELEZIONI ED INDAGINI STATISTICHE (CONTRIBUTI PREV.LI E ASSISTENZIALI) | 5.094,00 | 5.094,00 | 0 | 0 |
| U | 1006 | 6 | 01.07-1.02.01.01.001 | SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE, ALTRE ELEZIONI ED INDAGINI STATISTICHE (IRAP COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO) | 2.105,00 | 2.105,00 | 0 | 0 |
| U | 1031 | 0 | 14.04-1.10.99.99.999 | ADESIONE AL SERVIZIO SUAP . PICENO CONSIND | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 | 0 |
| U | 1039 | 0 | 14.02-1.04.03.99.999 | INIZIATIVE START UP PER ATTIVITA' DIVERSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1047 | 0 | 01.07-1.03.02.99.004 | SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE(CEM) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 0 |
| U | 1049 | 0 | 01.02-1.03.01.02.000 | SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEV IMENTI E GEMELLAGGI. | 0 | -300 | 0 | 0 |
| U | 1053 | 2 | 01.02-1.03.01.02.006 | CONTRATTI MANUTENZIONE COMPUTERS E MACCHINA FOTOCOPIATRICE | 25.000,00 | 23.255,40 | 7.924,18 | 0 |
| U | 1053 | 3 | 01.02-1.03.01.02.005 | ACQUISTO MACCHINARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1056 | 0 | 01.02-1.03.01.02.002 | MANUTENZIONE AUTOVETTURA | 0 | 0 | 5 | 0 |
| U | 1058 | 0 | 01.02-1.03.02.11.006 | SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.089,00 | 0 |
| U | 1058 | 10 | 01.02-1.10.02.01.000 | F.P.V. SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1063 | 0 | 11.02-1.03.01.02.000 | ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI | 0 | 0 | 8.822,24 | 0 |
| U | 1066 | 0 | 11.02-1.04.02.02.999 | CONTRIBUTI DI AUTONOMA SISTEMAZIONE | 2.000.000,00 | 1.154.738,39 | 1.778,21 | 0 |
| U | 1073 | 0 | 01.02-1.03.01.02.002 | SPESE RISCALD.UFFICI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1077 | 0 | 15.03-1.03.02.16.999 | PROGETTO APERTURA SPORTELLO INFORMAGIOVANI IN FORMA ASSOCIATA CON LA COMUNITA' MONTANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1099 | 0 | 15.02-1.03.02.04.999 | CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DIPENDENTI | 8.000,00 | 8.000,00 | 4.055,00 | 0 |
| U | 1347 | 0 | 06.01-1.03.02.05.000 | SPESE UTENZE IMPIANTI SPORTIVI | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.590,91 | 0 |
| U | 1348 | 0 | 04.01-1.03.02.15.006 | IGIENE ALIMENTI MENSA SCOLASTICA ADEMPIMENTI D.LGS.155/'97. | 1.464,00 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1370 | 0 | 01.11-1.10.99.99.999 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZTURE MENSA SCOLASTICA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0 | 0 |
| U | 1372 | 0 | 04.07-1.03.02.15.006 | SPESE FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA-PULIZIA CUCINA-STOVIGLI E-SCODELLAMENTO E COLLABORAZIONE CUOCO | 13.000,00 | 7.317,00 | 5.148,11 | 0 |
| U | 1398 | 0 | 04.02-1.03.01.02.002 | SPESE RISCALD.SCUOLA MEDIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1416 | 2 | 04.01-1.03.01.02.011 | ACQUISTO GENERI ALIMENTARI | 27.000,00 | 7.543,78 | 10.067,57 | 0 |
| U | 1423 | 0 | 04.07-1.04.02.05.000 | CONTRIB.ALLE FAMIGLIA PER FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA LIBRI TESTO | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 |
| U | 1424 | 0 | 04.07-1.04.02.05.000 | BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L' ISTRUZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1476 | 0 | 01.05-1.03.02.11.000 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHEED ARCHIVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1491 | 0 | 05.02-1.04.03.99.999 | INIZIATIVA FINE SETTIMANA NEL PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1491 | 10 | 05.02-1.10.02.01.000 | F.P.V. INIZIATIVA FINE SETTIMANA NEL PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1497 | 0 | 05.01-1.04.03.99.000 | PROGETTO VALORIZZAZIONE SACRA SINDONE IN FRAZIONE BORGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1506 | 0 | 01.02-1.03.02.99.999 | SPESE PER CONVEGNI,CONGRESSI,MOSTRE,MANIFESTAZIONICULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE | 2.000,00 | 2.000,00 | 21.000,00 | 0 |
| U | 1526 | 0 | 07.01-1.04.03.99.000 | CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE DISCESA DELLE FATE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1576 | 0 | 13.07-1.03.02.15.011 | QUOTA COMUNE PER COSTI DI GESTIONE CANILE INTERCOMUNALE | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.723,80 | 0 |
| U | 1657 | 0 | 11.02-1.03.02.18.000 | ESTUMULAZIONE SALME CIVICI CIMITERI DANNEGGIATE DAL SISMA DEL 24.08 E 30.10.2016 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 | 0 |
| U | 1660 | 0 | 06.01-1.03.02.09.008 | RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1661 | 0 | 12.09-1.04.02.02.999 | SPESE SERVIZI TRASPORTI E POMPE FUNEBRI IN APPALTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1672 | 0 | 15.03-1.01.01.01.008 | COFINANZIAMENTO PROGETTI SERVIZIO CIVILE REGIONALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1675 | 0 | 07.01-1.03.01.02.000 | ACQUISTO SEGNALETICA PER INDIVIDUAZIONE E INDICAZIONE PUNTO INFORMATIVO ED ACCOGLIENZA TURISTICA E MATERIALE INFORMATICO, COMPUTER FAX ECC. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1780 | 0 | 12.01-1.04.01.02.001 | CONCORSO NELLE SPESE DI MANTENIMENTO DEGLI INFANTIILLEGITT I MI ABBANDONATI O RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1828 | 0 | 06.01-1.03.02.05.000 | SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPI DATENNIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1871 | 0 | 12.05-1.04.02.01.999 | ASSISTENZA AGLI ANZIANI ED ALTRE ATTIVITA' ASSISTENZIALI L.R . 43/88 | 20.000,00 | 5.309,68 | 10.325,76 | 0 |
| U | 1872 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | INTEGRAZIONE LAVORATIVA HANDICAPPATI-BORSE DI LAVORO L.R. 18 /96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1878 | 0 | 12.03-1.03.01.02.000 | ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE BISOGNOSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1883 | 0 | 12.05-1.04.02.02.000 | INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE L.R. N.98 N.30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1886 | 0 | 12.05-1.04.02.02.999 | CONTRIBUTO SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI INLOCAZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 1888 | 0 | 12.01-1.04.01.02.002 | INTERVENTI MINORI RIMB. PROVINCIA 1/3 | 700 | 700 | 500 | 0 |
| U | 1903 | 0 | 12.05-1.03.01.02.000 | SPESE PER ORGANIZZAZIONE MOMENTI DI AGGREGAZIONE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 | 0 |
| U | 1927 | 0 | 10.05-1.03.01.02.002 | SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOM.COM.LI | 9.000,00 | 8.982,40 | 0 | 0 |
| U | 2110 | 0 | 14.02-1.04.03.99.999 | CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIOPER FONDO SICUREZZAA BENEFICIO DELLE PICCOLEIMPRESEESPOSTI A FATTI CRIMINOSI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 2111 | 0 | 14.01-1.04.03.99.999 | CONTRIBUTO A SOSTEGNO ELLE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL TERRITORIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 2115 | 0 | 07.01-1.04.03.99.999 | CONTRIBUTI ALLE COMUNANZE, COOPERATIVE E PRO LOCO | 3.000,00 | 3.000,00 | 29.667,16 | 0 |
| U | 2116 | 0 | 07.01-1.04.01.02.005 | QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE TURISTICA LA TERRADELLE MERAV IGLIE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 |
| U | 3123 | 0 | 04.01-2.02.01.05.999 | ACQUISTO BENI MOBILI,MATERIALE DA CUCINA. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3123 | 10 | 04.01-2.05.02.01.000 | F.P.V. ACQUISTO BENI MOBILI,MATERIALE DA CUCINA. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3288 | 0 | 01.11-2.02.01.04.001 | ACQUISTO AUTOVETTURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3288 | 10 | 01.11-2.05.02.01.000 | F.P.V. ACQUISTO AUTOVETTURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 4019 | 0 | 14.04-2.02.01.07.004 | REALIZZAZIONE SERVIZI DI ACCESSO INTERNET NELLE PIAZZE COMUNALE- WI-FI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 4019 | 10 | 14.04-2.05.02.01.000 | F.P.V. REALIZZAZIONE SERVIZI DI ACCESSO INTERNET NELLE PIAZZE COMUNALE- WI-FI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 5009 | 1 | 99.01-7.02.99.99.999 | ANTICIPAZIONE SOMME ELEZ.NI POLITICHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 5009 | 2 | 99.01-7.02.99.99.999 | ANTICIPAZIONE SOMME ELEZ.NI REGIONALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 5009 | 5 | 99.01-7.02.99.99.999 | ANTICIPAZIONE SOMME ELEZ.NI PROVINCIALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 5009 | 7 | 99.01-7.02.99.99.999 | ANTICIPAZIONE SOMME ELEZ.NI REFERENDUM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 5009 | 8 | 99.01-7.02.99.99.999 | ANTICIPAZIONE SOMME ELEZ.NI EUROPEE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 5010 | 0 | 99.01-7.02.02.02.000 | ANTICIPAZIONE SOMME C/ENTI PUBBLICI | 4.500,00 | 4.500,00 | 0 | 0 |
| U | 5018 | 0 | 99.01-7.02.99.99.000 | EROGAZIONE SOMME VERSATE DA ENTI | 45.000,00 | 45.000,00 | 0 | 0 |
| U | 5028 | 0 | 99.01-7.02.99.99.999 | ANTICIPO SPESE 5^ CENSIMENTO AGRICOLTURA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 5033 | 0 | 99.01-7.02.99.99.999 | SPESE XIV CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E/U | Capitolo | Art. | Codice Bilancio | Descrizione | Assestato | Dispon. CO | Residui Cons. | Dispon. RE |
| E | 1014 | 0 | 3.05.02.03.002 | RIMBORSO SPESE ELEZIONI REGIONALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 1015 | 0 | 3.05.02.03.001 | RIMBORSO SPESE ELEZIONI STATALI | 44.000,00 | 44.000,00 | 3.110,47 | 0 |
| E | 1016 | 0 | 3.05.02.03.001 | RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 2000 | 0 | 2.01.01.01.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI SISMICI | 2.000.000,00 | 1.589.732,70 | 146.178,06 | 0 |
| E | 2000 | 3 | 2.01.01.01.003 | TRASFERIMENTI PER GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI | 580.000,00 | 580.000,00 | 0 | 0 |
| E | 2001 | 0 | 2.01.01.01.003 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA PROTEZIONE CIVILE PER EVENTI SISMICI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ARTICOLO 3 LEGGE 229/2016 | 824.000,00 | 815.368,00 | 403.535,49 | 0 |
| E | 2051 | 0 | 2.01.01.02.001 | CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 18/96 ART.17 - BORSE DILAVORO | 1.452,00 | 1.452,00 | 2.464,00 | 0 |
| E | 2052 | 0 | 2.01.01.02.001 | C.R. L.62/2000 BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA DELLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 2063 | 0 | 2.01.01.02.001 | CONTRIBUTO REGIONALE L.61/98,ART.14,C.14^ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 2070 | 0 | 2.01.01.02.001 | CONTR.L.448/98 ART.27 FORNITURA LIBRI TESTO GRATUITA O SEMIG RATUITA | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 0 |
| E | 2087 | 0 | 2.01.01.02.001 | C.R. L.98 N.30 INTERVENTI A FAVORE FAMIGLIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 2091 | 0 | 2.01.01.02.001 | CONTRIBUTO REGIONALE L.431/98 SOSTEGNO PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 3004 | 0 | 3.01.02.01.033 | DIRITTI PER IL RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' | 3.450,00 | 2.784,78 | 251,85 | 0 |
| E | 3007 | 0 | 3.01.02.01.033 | DIRITTI UFFICIO TECNICO RILASCIO ATTI | 8.500,00 | 8.500,00 | 1.968,55 | 0 |
| E | 3150 | 0 | 3.01.02.01.033 | RIMBORSO STAMPATI | 23,68 | 23,68 | 0 | 0 |
| E | 6010 | 4 | 9.02.02.02.001 | RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI REGIONALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 6010 | 5 | 9.02.02.02.002 | RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI PROVINCIALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 6010 | 6 | 9.02.02.01.001 | RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI EUROPEE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 6010 | 7 | 9.02.02.01.001 | RIMBORSO SOMME ANTIC.PER REFERENDUM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 6010 | 8 | 9.02.02.01.001 | RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI POLITICHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 6014 | 0 | 9.02.02.02.001 | SOMME VERSATE DA ENTI(QUINTANA, REGIONE) | 45.000,00 | 45.000,00 | 0 | 0 |
| E | 6022 | 0 | 9.02.02.02.001 | CONTRIB.PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI DANNI EDI MIGLIORA MENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATIDAGLI EVENTI SISMICI | 0 | 0 | 36.778,00 | 0 |



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

RESPONSABILE: ALEANDRO PETRUCCI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.** | **Obiettivo** | **Descrizione** | **Tempi** | **Indicatori di risultato** | **Macro azioni e personale coinvolto** |
| **1** | **REDAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI ACCESSO ALLE ZONE ROSSE DEL TERRITORIO COMUNALE.****ACCERTAMENTI SULLA REGOLARITA’ DEI REQUISITI LEGATI AI BENEFICI DEL SISMA.** | A seguito degli eventi sismici che hanno duramente colpito il territorio comunale a partire dal 24 agosto 2016 la Polizia Locale deve provvedere alla redazione, al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni di accesso alle zone rosse. Deve inoltre effettuare accertamenti ed assumere informazioni circa il possesso, da parte dei beneficiari, dei requisiti per la fruizione del contributo per l’autonoma sistemazione e per l’ottenimento delle strutture abitative di emergenza.  | **31/12/2019** | Tempestività nella valutazione e nel rilascio delle autorizzazioni di accesso alle zone rosse. Tempestività nell’esecuzione degli accertamenti sul possesso dei requisiti legati ai benefici del sisma.* Numero di autorizzazioni previsto: 1000
* Numero di accertamenti previsto: 20
 | - Assistente di P.L. Ferretti Angela- Agente di P.L. Ciccaglioni Matteo- Agente di P.L. Pagliacci Alessio- Agente di P.L. Polidori Rachele**-** Agente di P.L. Feliciani Nicola (in servizio fino al 14-04-2019)  |
| **2** | **GESTIONE DELLA VIABILITA’, SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO**  | Nuova delimitazione dei centri abitati e predisposizione della relativa segnaletica orizzontale e verticale. Attuazione e cura dell’intero ciclo del servizio di vigilanza su strada. Vigilanza in occasione dello svolgimento di manifestazioni, cerimonie e feste a carattere civile e religioso.  | **31/12/2019** | Miglioramento del servizio di viabilità e della sicurezza dell’intero territorio comunale. | - Assistente di P.L. Ferretti Angela- Agente di P.L. Ciccaglioni Matteo- Agente di P.L. Pagliacci Alessio- Agente di P.L. Polidori Rachele**-** Agente di P.L. Feliciani Nicola (in servizio fino al 14-04-2019)  |
| **3** | **NOTIFICA DI PROVVEDIMENTI SINDACALI ED ATTI PROVENIENTI DA ALTRI ENTI.****GESTIONE DEL PROTOCOLLO E PUBBLICAZIONI.**  | La Polizia Locale deve provvedere alla notifica dei numerosi provvedimenti sindacali emessi a seguito degli eventi sismici nonché di atti provenienti da altri Enti.E’altresì affidata alla Polizia Locale la gestione del protocollo e la pubblicazione di atti all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del comune. | **31/12/2019** | Riduzione dei tempi di notifica delle ordinanze sindacali e di altri provvedimenti.* Numero di notifiche previste: 500

Tempestività nella gestione del protocollo e nella pubblicazione degli atti. | - Assistente di P.L. Ferretti Angela- Agente di P.L. Ciccaglioni Matteo- Agente di P.L. Pagliacci Alessio- Agente di P.L. Polidori Rachele- Agente di P.L. Feliciani Nicola (in servizio fino al 14-04-2019)  |
| **4** | **GESTIONE DEL PARCO MACCHINE COMUNALE**  | La Polizia Locale provvede alla gestione dei mezzi comunali svolgendo altresì tutti i compiti che tale adempimento prevede. | **31/12/2019** | Miglioramento dell’organizzazione e della gestione del parco macchine comunale.  | - Assistente di P.L. Ferretti Angela- Agente di P.L. Ciccaglioni Matteo- Agente di P.L. Pagliacci Alessio- Agente di P.L. Polidori Rachele- Agente di P.L. Feliciani Nicola (in servizio fino al 14-04-2019)  |
| **5** | **CURA DELL’ITER PROCEDIMENTALE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E REDAZIONE DI PROPOSTE DI ORDINANZE DI INGIUNZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 689-1981** | Cura dell’istruttoria degli illeciti amministrativi e redazione delle proposte di ordinanze di ingiunzione. | **31/12/2019** | Tempestività nell’istruttoria degli atti e nella predisposizione delle proposte di ordinanze di ingiunzione.  | - Assistente di P.L. Ferretti Angela- Agente di P.L. Ciccaglioni Matteo- Agente di P.L. Pagliacci Alessio- Agente di P.L. Polidori Rachele- Agente di P.L. Feliciani Nicola (in servizio fino al 14-04-2019)  |



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

SETTORE BILANCIO RISORSE UMANE E FINANZIARIE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Responsabile Dott. Sassu’ Giovanni

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiettivi | Tempi | Indicatori di Risultato | Macro azioni e personale convolute |
| **Obiettivo 1** **Servizio Risorse finanziarie**Analisi del bilancio, prendisposizione dei documenti per adempimenti fiscali e contabili | 31/12/2019 | Predisposizone , nel rispetto delle scadenze di tutti i documenti fiscali e contabili di competenza del settore bilancio, risorse umane e finanziarie  | Personale coinvolto:Dott.ssa Albertini Stefania 10%Dott Sassù Giovanni (Responsabile) 15% |
| **Obiettivo *2*****Servizio Risorse finanziarie**Adeguamento del bilancio recependo le dinamiche dell’Ente (variazioni di bilancio, adeguamento del cronoprogramma) | 31/12/2019 | Aggiornamento costante del bilancio per recepire le dinamiche  | Personale coinvolto:Dott.ssa Albertini Stefania 5%Dott Sassù Giovanni (Responsabile) 15% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Obiettivo 3** **Servizio Risorse finanziarie**Progetto: Monitoraggio tempi di pagamento, emission mandate ed ordinativi | 31/12/2019 | Registrazione, accettazione, liquidazione e pagamento dei mandati di pagamento nel rispotto dei tempi della P.A..Registrazione ordinativi di pagamento. | Personale coinvolto:Dott.ssa Albertini Stefania 15% |
| **Obiettivo 4****Servizio Risorse finanziarie**Progetto: Acquisto beni e servizi per funzionamento uffici mediate piattaforma Mepa e Consip | 31/12/2019 |  |  |
| Acquisti mediante ODA, richiesta d’offerta RDO o trattativa sul mepa Consip per acquisti di beni e servizi | Personale coinvolto:Dott.ssa Albertini Stefania 15%Dott Sassù Giovanni (Responsabile) 15% |
| **Obiettivo 5 Servizio Economato**Progetto: Approvvigionamento di beni e servizi extra procedura Mepa e Consip | 31/12/2019 | Approviginamento dei beni con gli atti necessari per ascquisto di bene per i quali non si prevede la procedura tramite Mepa | Personale coinvoltoDott.ssa Albertini Stefania 20%Dott Sassù Giovanni (Responsabile) 8% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **Obiettivo 6 servizio Personale**Nuovo CCNL- Trattamento economico- Applicazione degli istituti con carattere vincolato ed automatic, calcolo degli straordinari, riqualificazioni accessorie al trattamento fondamentale | 31/12/2019 | Monitoraggio dei cartellini mensili con i calcoli necessari al fine dell’elaborazione dei cedoli (straordinari, buoni pasto ect..). Elaborazione mensile dei cedolini  | Personale coinvolto :Dott.ssa Albertini Stefania 8%Dott Sassù Giovanni (Responsabile) 15% |
| Obiettivo 7 |  |  |  |
| Servizio PersonaleCostituzione fondo 2018 e costituzione fondi arretrati | 31/12/2019 | Studio e calcolo nuovo Fondo Per Contratazione decentrata integrative e sistemazione arretrati | Personale coinvolto:Dott Sassù Giovanni (Responsabile) 20% |
|  |  | Anon stipulate causa |  |
|  |  | eventi sismici |  |
| Obiettivo 8 Servizio Personale:Controllo timbratre e giustificativi di assenza, calcoio buoni pastoRevisione degli istituti relativi adorario di lavoro ferie e festività | 30/05/2019 |  | Personale coinvolto:Dott.ssa Albertini Stefania 7%Dott Sassù Giovanni (Responsabile) 7% |
| Obiettivo 9 |  |  |  |
| Sisma | 31/12/2019 |
| Rendicontazione spese effettuate per sisma rendicontabili e | Personale coinvolto:Dott.ssa Albertini Stefania 10% |
| Rendicontazione attraversopiattaforma regionale speseRiferibili al Sisma |  | Dunque rimborsabili dalla 30% Regione Marche | Dott.ssa Angelini Francesca 30% |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obiettivo 10 Fiscalità | 31/12/2019 | Redazione e mv10 documenti fiscali | Personale coinvolto:Dott.ssa Albertini Stefania 5% Dott.ssa Angelini Francesca 5% |
| Obiettivo 11 SismaGstione rapporti economici | 31/12/2019 | Mantenimento rapporti con esterno e con la Regione Marche dei trasferimenti regionali | Personale coinvolto:Dott.ssa Angelini Francesca 25% |
| Obiettivo 12 TributiGestione Rapporti con ditta che gestisce i tributi | 31/12/2018 | Redazione atti di bilancio e coordinamento con ditta esternalizzata per la gestione del tributo | Personale coinvolto:Dott.ssa Albertini Stefania 5%Dott Sassù Giovanni (Responsabile) 5%Dott.ssa Angelini Francesca 40% |
|  |  |  |  |



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

PIANO DELLE RISORSE 2019

SETTORE BILANCIO RISORSE UMANE E FINANZIARIE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E/U | Capitolo | Art. | Codice Bilancio | Descrizione | Assestato | Dispon. CO | Residui Cons. |
| U | 1 | 0 | 01.03-1.01.01.01.002 | SERVIZIO FINANZIARIO RETRIBUZIONE AL PERSONALE | 22.762,45 | 15.765,47 | 0 |
| U | 1 | 1 | 01.03-1.01.01.01.004 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO FINANZIARIO INDENNITA' DI POSIZIONE | 6.370,00 | 6.370,00 | 0 |
| U | 2 | 1 | 01.03-1.01.02.01.001 | RITENUTE - CPDEL - FINANZIARIA | 7.512,00 | 5.838,64 | 0 |
| U | 2 | 2 | 01.03-1.01.02.01.001 | RITENUTA INADEL-PREVIDENZA - FINANZIARIA | 750 | 521,03 | 0 |
| U | 4 | 0 | 01.06-1.03.02.04.999 | INDENNITA' DI MISSIONE -UFF.TECNICO | 60 | 60 | 0 |
| U | 6 | 0 | 03.01-1.03.02.04.999 | INDENNITA' MISSIONE-GUARDIA | 45 | 45 | 0 |
| U | 7 | 0 | 09.03-1.03.02.04.999 | INDENNITA' MISSIONI-SERV.VIABILITA' | 15 | 15 | 0 |
| U | 9 | 1 | 01.11-1.03.02.05.000 | SPESE DI MAUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI PRES T.SERV. | 2.800,00 | 1.728,38 | 988,2 |
| U | 13 | 0 | 01.03-1.03.01.02.000 | SPESE CONV.CONGRESSI,CELEBR.UFF.FINANZIARIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 171,45 |
| U | 16 | 0 | 01.03-1.02.01.09.001 | MANUTENZIONE AUTOVETTURA - IMPOSTE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 |
| U | 19 | 3 | 01.02-1.03.01.02.005 | ACQUISTO MACCHINARI RIVISTEPRESTAZ.SERVIZIO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 |
| U | 20 | 1 | 01.05-1.03.01.02.000 | MANUT.LOCALI ALTRI SERV.PUBBLICI - ACQU.BENI | 2.500,00 | 1.850,85 | 1.446,17 |
| U | 25 | 0 | 04.01-1.03.02.99.999 | APPALTO ASSISTENZA TRASPORTO ALUNNI | 21.609,53 | 13.104,53 | 3.496,50 |
| U | 27 | 1 | 04.02-1.03.01.02.000 | FUNZION.MENSE SCOLAT.ACQU.ATTREZZ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 |
| U | 28 | 0 | 04.02-1.03.02.99.000 | SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA-PREST.SERV | 2.000,00 | 2.000,00 | 0 |
| U | 29 | 0 | 04.02-1.03.02.99.000 | SPESE CORSI EXTRASC.DI INSEGNAMENTO | 500 | 500 | 0 |
| U | 34 | 0 | 12.09-1.03.02.05.004 | MANUTENZIONE CIMITERI PREST.SERV. | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 |
| U | 45 | 0 | 01.02-1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI INAIL ANNO CORRENTE | 7.451,41 | 5.223,38 | 0 |
| U | 55 | 0 | 09.03-1.02.01.09.001 | PAGAMENTO BOLLI TASS.CIRC.AUTOM.COM.LI | 800 | 0 | 0 |
| U | 68 | 0 | 01.02-1.02.01.01.001 | IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE SEGRETERIA | 5.271,40 | 3.567,56 | 0 |
| U | 69 | 0 | 01.03-1.02.01.01.001 | IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE GEST.ECON.FINANZ. | 2.490,00 | 1.892,36 | 0 |
| U | 70 | 0 | 01.06-1.02.01.01.001 | IRAP SU RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO | 3.456,92 | 2.376,90 | 0 |
| U | 72 | 0 | 03.01-1.02.01.01.001 | IRAP-SU RETRIBUZIONI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 1.829,75 | 1.275,84 | 0 |
| U | 74 | 0 | 04.07-1.02.01.01.001 | IRAP-SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERV.REFEZIONE SCOLASTICA | 1.881,63 | 1.309,65 | 0 |
| U | 76 | 0 | 09.03-1.02.01.01.001 | IRAP-SU RETRIBUZIONI PERSONALE SERV.VIABILITA' | 3.696,98 | 2.623,64 | 0 |
| U | 78 | 0 | 01.02-1.01.01.02.002 | RIMBORSO BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE | 3.500,00 | 1.342,00 | 0 |
| U | 78 | 1 | 01.03-1.01.01.02.002 | RIMBORSO BUONI PASTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERSONALE DIPENDENTE T.D. | 20.000,00 | 11.368,00 | 0 |
| U | 86 | 0 | 14.04-1.04.01.02.002 | RIMBORSO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI A.P. QUOTA PARTE CARICO COMUNE ONERI AMM.TO MUTUO REALIZZ.CONDOTTA PRIMARIA | 28.878,72 | 28.878,72 | 57.757,44 |
| U | 89 | 0 | 01.03-1.09.01.01.001 | RIMBORSO SPESE COMUNE PER PERSONALE IN CONVENZIONE UFFICIO FINANZIARIO | 6.000,00 | 6.000,00 | 25.478,68 |
| U | 1001 | 1 | 01.01-1.03.02.01.001 | INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO | 36.813,00 | 24.542,00 | 0 |
| U | 1001 | 2 | 01.01-1.03.02.01.001 | INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI | 28.530,00 | 19.030,00 | 0 |
| U | 1001 | 3 | 01.01-1.03.02.01.002 | MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI | 20.000,00 | 15.899,44 | 4.426,50 |
| U | 1002 | 0 | 01.01-1.02.01.01.001 | IRAP SU INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI | 5.554,20 | 3.703,66 | 0 |
| U | 1005 | 0 | 01.01-1.10.04.01.003 | POLIZZE ASSICURATIVE PER AMMINISTRATORI E DIPENDENTI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 |
| U | 1008 | 0 | 11.01-1.03.02.05.000 | ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI - UTENZE | 100.000,00 | 100.000,00 | 37.268,66 |
| U | 1010 | 0 | 01.03-1.03.02.01.008 | COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONEECONOMICA F INANZIARIA | 3.800,00 | 3.800,00 | 0 |
| U | 1011 | 0 | 01.10-1.03.02.01.008 | NUCLEI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE | 400 | 400 | 0 |
| U | 1021 | 0 | 01.02-1.01.01.01.002 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO | 69.298,83 | 49.253,44 | 0 |
| U | 1021 | 1 | 01.02-1.01.01.01.004 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE AMMNISTRATIVO DI RUOLO INDENNITA' DI POSIZIONE | 8.272,16 | 8.272,16 | 0 |
| U | 1022 | 1 | 01.02-1.01.02.01.001 | RITENUTE PREVIDENZIALI-CPDEL - SEGRETERIA | 15.397,90 | 10.627,10 | 0 |
| U | 1022 | 2 | 01.02-1.01.02.01.001 | RITENUTA INADEL-PREVIDENZA SEGRETERIA | 1.280,22 | 1.025,19 | 0 |
| U | 1024 | 0 | 01.02-1.03.02.04.999 | INDENNITA' MISSIONI SERVIZIO SEGRETERIA | 150 | 150 | 0 |
| U | 1035 | 0 | 01.10-1.10.99.99.999 | RIMBORSO SPESE PERSONALE - AMMINISTRAZIONE GENERALE | 12.000,00 | 11.216,28 | 0 |
| U | 1038 | 0 | 01.02-1.01.01.01.004 | QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 |
| U | 1043 | 1 | 01.03-1.03.02.05.004 | SPESE DI MAUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI ACQU ISTO BENI | 4.676,80 | 4.676,80 | 6.987,46 |
| U | 1043 | 2 | 01.03-1.03.01.01.001 | SPESE DI MAUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI ACQU ISTO STAMPATI CANCELLERIA | 9.000,00 | 7.455,20 | 4.239,24 |
| U | 1043 | 3 | 01.03-1.03.01.02.000 | SPESE DI MANUTENZIONE UFFICI -ACCESSORI UFFICI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 |
| U | 1043 | 4 | 01.06-1.03.02.16.002 | SPESE POSTALI - NOTIFICA ATTI | 20.000,00 | 19.828,97 | 7.204,35 |
| U | 1043 | 5 | 01.02-1.03.02.16.002 | SPESE POSTALI FUNZIONAMENTO UFFICI | 2.000,00 | 1.997,40 | 385,75 |
| U | 1054 | 0 | 01.03-1.03.02.17.002 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA. | 2.196,00 | 2.196,00 | 4,16 |
| U | 1060 | 0 | 01.11-1.03.02.99.003 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | 7.300,00 | 6.187,63 | 0 |
| U | 1062 | 0 | 01.11-1.03.02.99.003 | CONTRIB.ASSOC. -ENTI SETT.PUBBL. | 10.000,00 | 10.000,00 | 481,08 |
| U | 1065 | 0 | 09.02-1.03.02.99.003 | QUOTA ASSOCIATIVA PARTECIPAZIONE A.T.O. N.5 | 750 | 750 | 0 |
| U | 1070 | 0 | 11.02-1.01.01.01.006 | ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ARTICOLO 3 L.229/2016 | 600.000,00 | 459.264,55 | 0 |
| U | 1071 | 0 | 11.01-1.01.02.01.001 | ONETRI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI PER PERSONALE TEMPO DETERMINATO ART.3 L.229/2016 ONERI PREV.LI E ASSISTENZIALI | 143.000,00 | 101.027,85 | 0 |
| U | 1072 | 0 | 11.02-1.02.01.01.001 | ONERI STRAORDINARI DI GESTIONE CORRENTE DA EVENTI SISMICI PERSONALE ART.3 L.229/2016 PER IRAP | 51.000,00 | 38.917,42 | 0 |
| U | 1081 | 0 | 01.06-1.01.01.01.002 | STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI (UFFICIO TECNICO) | 42.855,36 | 30.148,93 | 2.400,00 |
| U | 1081 | 1 | 01.06-1.01.01.01.004 | RETRIBUZIONE PETRSONALE UFFICIO TECNICO (TEMPO INDETERMINATO) INDENNITA' DI POSIZIONE | 12.826,19 | 12.826,19 | 0 |
| U | 1081 | 2 | 01.06-1.01.01.01.004 | RETRIBUZIONE PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICO - ASSEGNI FAMILIARI | 1.060,00 | 834,6 | 0 |
| U | 1082 | 1 | 01.06-1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI CPDEL UFF.TECNICO | 10.519,38 | 7.495,26 | 0 |
| U | 1082 | 2 | 01.06-1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI INADEL P.UFF.TECNICO | 1.005,35 | 792,61 | 0 |
| U | 1089 | 0 | 01.05-1.03.02.11.999 | AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI STATI PATRIMONIALI E REDAZIONE DEL CONTO DEL PATRIMONIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 |
| U | 1091 | 0 | 01.04-1.03.02.11.999 | INCARICO ESTERNO PER REDAZIONE MODELLI FISCALI 770 ECC. | 1.200,00 | 1.200,00 | 0 |
| U | 1092 | 0 | 01.03-1.03.02.11.999 | INCARICO PER SISTEMAZIONE POSIZIONI PREVIDENZIALI PENSIONIST ICHE | 500 | 500 | 0 |
| U | 1111 | 0 | 01.07-1.01.01.01.006 | COMPETENZE UTILIZZO DIPENDENTE ALTRO ENTE UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE ART.1 C.557 L.311/2004 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| U | 1112 | 0 | 01.07-1.01.02.01.001 | CONTIBUTI CPDEL E INAIL PER UTILIZZO DIPENDENTE ALTRO ENTE UFFICIO ANAGRAFE ,STATO CIVILE ELETTORALE ART.1 C.557 L.311/2004 | 1.190,00 | 1.190,00 | 0 |
| U | 1113 | 0 | 01.07-1.02.01.01.001 | IRAP PER UTILIZZO DIPENDENTE ALTRO ENTE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE ARTICOLO 1 C.557 L.311/2004 | 425 | 425 | 0 |
| U | 1156 | 1 | 01.05-1.10.99.99.999 | SPESE PER LOCALI PUBBLICI ( acquisto beni, canoni, utenze)I | 3.500,00 | 3.500,00 | 0 |
| U | 1158 | 0 | 01.05-1.02.01.99.999 | IMPOSTE E TASSE | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.750,00 |
| U | 1166 | 0 | 01.05-1.10.04.01.003 | PREMI ASSICURATIVI DIVERSI | 25.000,00 | 2.183,01 | 230 |
| U | 1176 | 0 | 01.04-1.03.02.17.000 | INCARICO PER CERTIFICAZIONI TRIBUTI,RILEVAZIONE IMPOSTE ED ALTRO | 40.000,00 | 40.000,00 | 55.448,99 |
| U | 1203 | 0 | 01.05-1.03.02.05.000 | SPESE DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DESTINAT I AL CULTO | 1.100,00 | 1.100,00 | 0 |
| U | 1261 | 0 | 03.01-1.01.01.01.002 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI ALLA GUARDIA | 21.132,16 | 14.567,89 | 0 |
| U | 1262 | 1 | 03.01-1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI CPDEL PERS.POL.MUNIC.. | 5.513,30 | 3.962,37 | 0 |
| U | 1262 | 2 | 03.01-1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI PREV.ALLA GUARDIA INADEL PREV.ZA | 1.019,23 | 713,16 | 0 |
| U | 1325 | 0 | 11.02-1.03.01.02.000 | RIMBORSO SPESE VOLONTARI SQUADRA PROTEZIONE CIVILE | 3.123,20 | 0 | 0 |
| U | 1346 | 0 | 04.01-1.03.01.02.000 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PLESSO SCOLASTICO | 3.500,00 | 3.500,00 | 31,04 |
| U | 1386 | 0 | 04.02-1.03.02.05.000 | SPESE PER UTENZE PLESSO SCOLASTICO | 15.000,00 | 6.676,17 | 10.057,21 |
| U | 1411 | 0 | 04.07-1.01.01.01.002 | STIPENDI AL CUOCO MENSE SCOLASTICHE | 22.004,50 | 15.275,21 | 0 |
| U | 1412 | 1 | 04.07-1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI PREV. E ASS.CUOCO -CPDEL | 6.025,18 | 4.423,60 | 0 |
| U | 1412 | 2 | 04.07-1.01.02.01.001 | CONTRIBUTI PREV. E ASS.CUOCO | 633,27 | 446,75 | 0 |
| U | 1413 | 0 | 04.07-1.03.02.04.999 | INDENNITA' DI MISSIONE AL CUOCO | 10 | 10 | 0 |
| U | 1418 | 0 | 04.06-1.03.02.15.002 | SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATIDA TERZI | 6.000,00 | 6.000,00 | 0 |
| U | 1421 | 0 | 04.02-1.03.01.02.000 | SPESE PER ATTIVITA' PARASCOLASTICHE DIVERSE E ASSISTENZA SCO LASTICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 |
| U | 1422 | 0 | 04.02-1.03.01.02.000 | FORNITURA GRATUITA LIBRI ED EFFETTI SCOLASTICI AGLI ALUNNI S CUOLA ELEMENTARE | 1.500,00 | 1.500,00 | 147,43 |
| U | 1515 | 0 | 01.02-1.03.01.02.000 | SPESE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE | 1.000,00 | 1.000,00 | 450 |
| U | 1575 | 0 | 04.07-1.03.01.05.999 | SPESE SANITARIE DIVERSE | 300 | 300 | 0 |
| U | 1656 | 0 | 12.09-1.03.02.05.000 | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA GESTIONE CIMITERICOMUNALI DE GLI UFFICI PREPOSTI AL SERVIZIO | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.705,51 |
| U | 1656 | 1 | 12.09-1.03.01.02.000 | SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI ACQUISTO BENI DI CONSUMO | 100 | 100 | 0 |
| U | 1659 | 0 | 12.09-1.03.01.02.006 | CONTRATTO ASSISTENZA SOFWARE LAMPADE VOTIVE | 650 | 650 | 0 |
| U | 1806 | 0 | 09.05-1.03.02.05.004 | SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE | 3.500,00 | 3.500,00 | 0 |
| U | 1829 | 0 | 06.01-1.03.02.05.000 | SPESE PER ALLACCI E FUNZIONAMENTO DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI | 5.500,00 | 5.500,00 | 2.300,00 |
| U | 1921 | 0 | 09.03-1.01.01.01.002 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AI CANTONIERI | 41.388,44 | 28.761,29 | 0 |
| U | 1921 | 1 | 09.03-1.01.01.01.004 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AI CANTONIERI DI RUOLO ( INDENNITA' DI RISCHIO) | 720 | 720 | 0 |
| U | 1921 | 2 | 09.03-1.01.01.01.003 | RETRIBUZIONE AL PERSONALE CANTONIERI COMUNALI INDENNITA' ACCESSORIE STRAORDINARIO | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| U | 1922 | 1 | 09.03-1.01.02.01.001 | CONTRIB.PERS.CANT.-CPDEL | 9.851,54 | 6.846,29 | 0 |
| U | 1922 | 2 | 09.03-1.01.02.01.001 | CONTRIB.INAD.PREV.ZA CANTON. | 1.152,31 | 803,24 | 0 |
| U | 1922 | 4 | 09.03-1.01.02.01.001 | CONTRIB.INAIL AI CANTONIERI | 861,87 | 861,87 | 473,01 |
| U | 1937 | 0 | 10.05-1.03.02.05.004 | CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 110.000,00 | 85.638,59 | 15.000,00 |
| U | 2048 | 0 | 14.04-1.02.01.07.001 | CANONE PER ATTRAVERSAMENTI E FIANCHEGGIAMENTI | 9.100,00 | 9.100,00 | 18.600,00 |
| U | 2151 | 0 | 20.01-1.10.01.01.001 | FONDO DI RISERVA | 17.228,92 | 17.228,92 | 0 |
| U | 2153 | 0 | 20.02-1.10.01.03.001 | FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' | 384.482,87 | 384.482,87 | 0 |
| U | 2158 | 0 | 01.04-1.09.02.01.001 | RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI TRIBUTI COMUNALI | 4.000,00 | 4.000,00 | 23.000,00 |
| U | 2164 | 0 | 01.10-1.01.01.01.004 | FONDO MIGLIORAMENTO DIPENDENTI - TRATTTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0 |
| U | 2166 | 0 | 01.10-1.01.01.01.003 | COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO | 3.974,66 | 3.974,66 | 0 |
| U | 4050 | 0 | 60.01-5.01.01.01.001 | RESTITUZIONE SOMME DA ANTICIPAZIONE DI CASSA | 1.188.636,50 | 1.188.636,50 | 0 |
| U | 5001 | 1 | 99.01-7.01.02.02.001 | VERSAMENTO RITENUTE CPDEL | 80.000,00 | 60.867,07 | 627,18 |
| U | 5001 | 2 | 99.01-7.01.02.02.001 | VERSAMENTO RITENUTE INADEL PREV.ZA | 13.000,00 | 12.201,77 | 0 |
| U | 5002 | 1 | 99.01-7.01.02.01.001 | VERS.RIT.ERAR.LAVORO DIPENDENTE | 125.000,00 | 85.015,08 | 0 |
| U | 5002 | 2 | 99.01-7.01.03.01.001 | VERS.TO RIT.ERARIALI LAV.AUTONOMO | 65.000,00 | 59.028,01 | 1.904,50 |
| U | 5002 | 3 | 99.01-7.01.02.01.001 | VERS.RIT.ERAR.CARICHE ELETTIVE | 40.500,00 | 33.272,02 | 1.884,94 |
| U | 5002 | 4 | 99.01-7.01.02.01.001 | VERS.TO RIT.ERAR.SU ARRETR.AL PERSONALE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 |
| U | 5002 | 5 | 99.01-7.01.01.99.999 | VERS.TO RIT.ERARIALI SU SOMME PER PROCEDURE ESPROPR. | 10.000,00 | 10.000,00 | 15,08 |
| U | 5003 | 1 | 99.01-7.01.02.99.999 | RITENUTE PERSONALE SINDACALI | 1.100,00 | 623,12 | 0 |
| U | 5003 | 2 | 99.01-7.01.02.99.999 | RITENUTE PERSONALE CESSIONE 5^ STIP. E PICCOLI PRESTITI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 |
| U | 5003 | 3 | 99.01-7.01.02.99.999 | RITENUTE PERSONALE ASS.VOLONTARIA INA | 6.000,00 | 5.002,08 | 0 |
| U | 5004 | 0 | 99.01-7.02.04.02.001 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 |
| U | 5007 | 0 | 99.01-7.02.04.02.001 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 |
| U | 5011 | 0 | 99.01-7.01.99.03.001 | ANTICIPAZIONE SOMME SERVIZIO ECONOMATO | 1.807,60 | 0 | 0 |
| U | 5012 | 0 | 99.01-7.02.05.01.001 | RIVERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT | 500.000,00 | 440.079,98 | 59.134,26 |
| U | 5013 | 0 | 99.01-7.02.01.02.001 | ANTICIPAZIONE SOMME PER PRIVATI | 45.000,00 | 17.448,44 | 13.295,07 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E/U | Capitolo | Art. | Codice Bilancio | Descrizione | Assestato | Dispon. CO | Residui Cons. |
| E | 1 | 0 | 0.00.00.00.000 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 1.541.053,50 | 1.541.053,50 | 0 |
| E | 2 | 0 | 0.00.00.00.000 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI | 9.873,64 | 9.873,64 | 0 |
| E | 3 | 0 | 0.00.00.00.000 | FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CONTO CAPITALE | 462.258,72 | 462.258,72 | 0 |
| E | 1002 | 0 | 1.01.01.06.001 | ENTRATE DA TRASFERIMENTI COMPENSATIVI E VERSAMENTI LIBERALI IMU TARI | 493.828,27 | 493.828,27 | 182.150,00 |
| E | 1003 | 0 | 1.01.01.16.001 | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF | 56.500,00 | 52.067,01 | 26.848,34 |
| E | 1004 | 0 | 1.01.01.06.002 | INTROITI RILEVAZIONE IMPONIBILI AI FINI ICI.TARSU.TOSAP | 404.447,20 | 404.447,20 | 94.151,77 |
| E | 1006 | 0 | 1.01.01.53.001 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 200 | 29,6 | 376 |
| E | 1007 | 0 | 1.01.01.99.001 | QUOTA 0,5 PER MILLE DALLO STATO | 161,18 | 161,18 | 0 |
| E | 1011 | 0 | 1.03.01.01.001 | FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO-FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE | 212.375,02 | 212.375,02 | 0 |
| E | 1024 | 0 | 1.01.01.76.001 | TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) | 400 | 318,42 | 0 |
| E | 1027 | 0 | 1.01.01.51.001 | TARI (TASSA SUI RIFIUTI) | 189.116,63 | 189.116,63 | 51.146,90 |
| E | 1041 | 0 | 1.01.01.53.001 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 400 | 400 | 17,3 |
| E | 2003 | 5 | 2.01.01.01.001 | CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTO MUTUI | 1.146,29 | 1.146,29 | 0 |
| E | 2004 | 1 | 2.01.01.01.002 | CONTRIB.STATO PER MENSA INSEGNANTI | 2.511,37 | 2.511,37 | 0 |
| E | 2004 | 2 | 2.01.01.01.001 | CONTRIBUTO STATALE SU MUTUO LAVORI DI CPMPLETAMENTO IMPIANTI STICO TERMICO,ELETTRICO FUNZIONALE DELLAPALESTRA COMUNALE S | 6.546,12 | 6.546,12 | 0 |
| E | 2008 | 0 | 2.01.03.02.999 | CONTRIBUTO ENTI ED ASSOCIAZIONI | 2.000,00 | 2.000,00 | 28.504,00 |
| E | 2009 | 0 | 2.01.01.01.002 | CONTRIBUTI ISC PER MENSA ALUNNI | 8.000,00 | 8.000,00 | 0 |
| E | 2020 | 0 | 2.01.01.01.001 | ALTRI CONTRIBUTI DALLO STATO MINOR GETTITO IMU PRIMA CASA E IMU IMMOBILI COMUNALI | 1.186,20 | 1.186,20 | 0 |
| E | 2021 | 0 | 2.01.01.02.001 | TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE DA ENTI VARI | 5.452,00 | 5.452,00 | 0 |
| E | 2026 | 0 | 2.01.03.02.002 | CONTRIBUTO C.I.I.P. S.P.A. RIPARTO UTILI CENTRALI IDROELETTRICHE | 38.000,00 | 38.000,00 | 0 |
| E | 2049 | 0 | 2.01.01.02.018 | CONTRIBUTO ATO 5 MARCHE PER I COMUNI SEDE DI CAPTAZIONE SERV IZIO IDRICO | 15.164,00 | 15.164,00 | 25.127,62 |
| E | 2097 | 0 | 2.01.01.02.018 | RIMBORSO RATE MUTUI ACCOLLATI DALL'ATO | 2.630,44 | 2.630,44 | 1.026,00 |
| E | 3001 | 0 | 3.01.02.01.000 | DIRITTI DI SEGRETERIA | 200 | 195,58 | 0 |
| E | 3002 | 0 | 3.05.99.99.999 | DIRITTI PER ATTO DI STUPULA ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0 |
| E | 3008 | 0 | 3.02.03.01.002 | SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZION DI REG.COMUNALI,ORDINANZE,NORM E DI LEGGE, CON VINCOLO DI DESTINAZIONE | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.280,56 |
| E | 3009 | 0 | 3.02.03.01.001 | PROVENTI CONTRAVVENZIONALI STRADALI AUTOVELOX | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.812,88 |
| E | 3040 | 0 | 3.01.03.01.003 | INTROITO CONCESSIONI LOCULI CIMITERIALI | 6.000,00 | 6.000,00 | 36.100,00 |
| E | 3072 | 0 | 3.01.03.01.003 | SOVRACCANONI CONCESSIONI DI GRANDI DEERIVAZIONI D'ACQUA PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE - BIM | 102.559,57 | 102.559,57 | 0 |
| E | 3073 | 0 | 3.01.03.01.003 | SOVRACANONE RIVIERASCO CENTRALE `CAPODACQUA` ART.53 T.U. 1775/1933 E ART.2 L.295/80 | 806,03 | 806,03 | 0 |
| E | 3081 | 0 | 3.03.03.04.001 | INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA | 700 | 700 | 0 |
| E | 3138 | 0 | 3.05.02.03.002 | INTROITI E RIMBORSI DIVERSI | 3.800,00 | 3.800,00 | 0 |
| E | 3139 | 0 | 3.05.02.02.002 | INTROITI DA IVA A CREDITO -SPLIT PAYMENT COMMERCIALE | 3.000,00 | 2.506,70 | 0 |
| E | 3140 | 0 | 3.05.02.02.002 | ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE) | 4.000,00 | 4.000,00 | 0 |
| E | 4001 | 1 | 4.03.01.02.001 | TRASFERIEMNTI REGIONALI PER REALIZZAZIONE `CITTADELLA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE` AREA S.A.E. FRAZIONE PESCARA | 521.773,42 | 260.886,71 | 100.255,08 |
| E | 4001 | 2 | 4.03.10.01.001 | CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE CIMITERI DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI | 1.372.984,29 | 1.372.984,29 | 166.515,71 |
| E | 4001 | 3 | 4.03.10.01.001 | SMS SOLIDALI PER SISTEMAZIONE CASA COMUNALE DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI | 158.652,86 | 158.652,86 | 0 |
| E | 4001 | 4 | 4.03.10.01.001 | CONTRIBUTI PER RISANAMENTO CONSERVATIVO ROCCA MEDIOEVALE DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI | 380.000,00 | 380.000,00 | 0 |
| E | 4001 | 5 | 4.03.10.01.001 | CONTRIBUTI RISTRUTTURAZIONE CHIESA SAN FRANCESCO DANNEGGIATI DA EVENTI SISMICI | 190.000,00 | 190.000,00 | 0 |
| E | 4001 | 6 | 4.05.04.99.999 | CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIOEN STRUTTURA RICETTIVA FRAZ. BORGO | 300.000,00 | 300.000,00 | 0 |
| E | 4037 | 0 | 4.05.04.99.999 | INCASSI DA SMS SOLIDALI FINALIZZATI AD IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 110.103,36 | 110.103,36 | 9.896,64 |
| E | 5500 | 0 | 7.01.01.01.001 | ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | 1.188.636,50 | 1.188.636,50 | 0 |
| E | 6001 | 1 | 9.01.02.02.001 | RITENUTE PREV.LI E ASS.LI CPDEL | 80.000,00 | 60.867,07 | 0 |
| E | 6001 | 2 | 9.01.02.02.001 | RITENUTE INADEL PREVIDENZA | 13.000,00 | 12.201,77 | 0 |
| E | 6002 | 1 | 9.01.02.01.001 | RITENUTE ERARIALI LAV.DIPEND. | 125.000,00 | 85.015,08 | 0 |
| E | 6002 | 2 | 9.01.03.01.001 | RITENUTE ERARIALI LAV.AUTONOMO | 65.000,00 | 57.475,55 | 2.155,18 |
| E | 6002 | 3 | 9.01.02.01.001 | RITENUTE ERARIALI CARICHE ELETTIVE | 40.500,00 | 33.272,02 | 0 |
| E | 6002 | 4 | 9.01.02.01.001 | RITENUTE ERARIALI ARRETR.PERSONALE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0 |
| E | 6002 | 5 | 9.01.01.99.999 | RITENUTE ERARIALI SU PROCED.ESPROPR. | 10.000,00 | 10.000,00 | 0 |
| E | 6003 | 1 | 9.01.02.99.999 | RITENUTE SINDACALI | 1.100,00 | 623,12 | 0 |
| E | 6003 | 2 | 9.01.02.99.999 | RITENUTE CESSIONE 5^ STIPENDIO E PICCOLI PRESTITI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0 |
| E | 6003 | 3 | 9.01.02.99.999 | RITENUTE ASSIC.VOLONT.I.N.A. | 6.000,00 | 5.002,08 | 0 |
| E | 6004 | 0 | 9.02.04.01.001 | DEPOSITI CAUZIONALI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 |
| E | 6005 | 0 | 9.01.99.99.999 | RIMBORSO SPESE ESEGUITE PER PRIVATI | 45.000,00 | 17.770,47 | 10.711,66 |
| E | 6006 | 0 | 9.01.99.03.001 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 1.807,60 | 1.807,60 | 1.807,60 |
| E | 6007 | 0 | 9.02.04.01.001 | DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0 |
| E | 6011 | 0 | 9.01.99.99.999 | RIMBORSO SOMME ANTICIPATE C/ENTI PUBBLICI | 4.500,00 | 4.500,00 | 0 |
| E | 6012 | 0 | 9.02.05.01.001 | CONTABILIZZAZIONE IVA PER SPLIT PAYMENT | 500.000,00 | 394.045,72 | 1.647,87 |



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2019

UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE

DIRIGENTE SEGRETARIO COMUNALE: CAMASTRA SERAFINA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.** | **Obiettivo** | **Descrizione** | **Tempi** | **Indicatori di risultato** | **Macro azioni e personale coinvolto** |
| **1** | **MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**  | Studio e analisi aggiornamento del Piano anticorruzione dell’Ente, raccolta dichiarazioni sostitutive dei dipendenti e attestazioni relative allo svolgimento dei corsi annuali di aggiornamento in materia di anti-corruzione. Aggiornamento della sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’ente.Ricezione richieste di accesso semplice, civico e generalizzato, comunicazione delle richieste di accesso ai controinteressati, annotazione istanze nel registro degli accessi e predisposizione proposte di accoglimento e/o diniego istanze di accesso | **31/12/2019** | Tempestività degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza. | -Petrucci Martina 10%-Tommaso Daniele Villonio 15% |
| **2** | **REDAZIONE PROPOSTE DI ORDINANZE INGIUNZIONI****(ai sensi della l. 689/81)** | Redazione proposte di ordinanze ingiunzioni ai sensi della legge 689/81  | **31/12/2019** | Tempestività nell’istruttoria degli atti e nella predisposizione delle proposte. | Resp. del procedimento Dott.ssa Angela FerrettiVillonio Tommaso Daniele 15% |
| **3** | **SELEZIONI CONCORSUALI** | Studio e analisi dei bandi. Richiesta pubblicazione bando in gazzetta ufficiale, pubblicazione Albo Pretorio e sito Istituzionale dell’Ente, pubblicazione degli ammessi alla prova preselettiva, preparazione sala per lo svolgimento della prova preselettiva, registrazione dei presenti, vigilanza durante lo svolgimento delle prove, pubblicazione elenco ammessi alla prova orale e pubblicazione graduatoria finale degli idonei, assistenza commissione per redazione verbali.Richiesta utilizzazione graduatoria di altri Enti e predisposizione schema di accordo.Evasione richieste di altri Enti per l’utilizzo delle graduatorie vigenti. | **31/12/2019** | Tempestività istruttoria domande.  | -Petrucci Martina 20%-Tommaso Daniele Villonio 20% |
| **4** | **PREDISPOSIZIONE PROPOSTE E PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONI DI GIUNTA-CONSIGLIO COMUNALE E DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE**  | Redazione ordine del giorno delle sedute di Giunta e di Consiglio, controllo ed esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio, ricognizione dei documenti, comunicazione delibere di Giunta ai capigruppo consiliari (a mezzo pec), convocazione del consiglio Comunale (a mezzo pec), pubblicazione Albo Pretorio.Redazione proposte e ricognizione documenti determinazioni del Segretario Comunale e pubblicazione all’albo pretorio. | **31/12/2019** | Tempestività nella redazione delle proposte e pubblicazione all’albo pretorio. | -Petrucci Martina 30%-Tommaso Daniele Villonio 30% |
| **5** | **ASSEGNAZIONE S.A.E.** | Istruttoria domande di assegnazione strutture abitative di emergenza e verifica possesso requisiti dei richiedenti ed assegnazione SAE.Assegnazione SAE disponibili secondo ordine graduatoria. Determinazione fabbisogno nuove SAE. Bando Lions- Istruttoria domande e verifica possesso requisiti dei richiedenti. | **31/12/2019** | Definizione dei procedimenti SAE pendenti in supporto al responsabile del procedimento.Approvazione graduatoria SAE e stipula verbali di assegnazione e concessione. | -Resp. del procedimento Geom. Fiori Mauro-Petrucci Martina 20%-Tommaso Daniele Villonio 20% |
| **6** | **DECRETI DEL SINDACO E CORRISPONDENZA**  | Redazione proposte di decreti del Sindaco e gestione della corrispondenza.Richiesta pareri altri enti (Regione e Protezione Civile), predisposizione lettere di risposta a diffide e segnalazioni. | **31/12/2019** | Tempestività nella predisposizione e pubblicazione delle proposte di decreto.  | Santoni Daniela 25%Petrucci Martina 20% |
| **7** | **SEGRETERIA DEL SINDACO** | Gestione segreteria del Sindaco e corrispondenza. Gestione eventi di rappresentanza istituzionale.Comunicazioni e coordinamento assessori e consiglieri comunali.  | **31/12/2019** | *Tempestività nella predisposizione delle risposte e nella gestione della corrispondenza.**Accuratezza nel supporto all’organizzazione di eventi istituzionali.* | Santoni Daniela 25% |
| **8** | **PARTECIPAZIONE AI PIANI DI RICOSTRUZIONE** | Gestione eventi con le associazioni iscritte all’albo comunale per la partecipazione al processo di ricostruzione.Calendario eventi e predisposizione inviti. Gestione corrispondenza con le associazioni. | **31/12/2019** | *Tempestività nel riscontro delle richieste delle associazioni.* *Aggiornamento del calendario incontri e tempestività nell’attività di report per ogni singola riunione* | Santoni Daniela 25% |
| **9** | **RASSEGNA STAMPA E RAPPORTI CON I MEDIA LOCALI E NAZIONALI** | Rassegna stampa digitale e cartacea a disposizione del Sindaco e degli uffici comunali, rapporti con i media, redazione comunicati stampa. | **31/12/2019** | *Accuratezza nella predisposizione delle rassegna stampa e tempestività di aggiornamento delle notizie.* | Santoni Daniela 25% |