REG. ATTI PRIVATI N° …...

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

CONTRATTO D'APPALTO IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA

LAVORI DI RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA’ IN VIA DELLA ROCCA A PONTE

Con la presente scrittura privata da valersi tra le parti a tutti gli effetti di legge, tra i signori:

- BOCCI ORIANA, nata a Foligno (PG) il 31.12.1957  Responsabile area amm.va del Comune di Cerreto di Spoleto, la quale interviene al presente atto nella qualità di legale rappresentante del “COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO” con sede in Cerreto di Spoleto Piazza Pontano n.18, codice fiscale 84002490542, autorizzata a questo atto ai sensi della Legge 267/2000  di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente “stazione appaltante”;

-   PONTICELLI LUIGI     nato a Casalnuovo di Napoli (NA)   il 20.1.1949 , domiciliato per la carica presso la sede della società di cui appresso, il quale interviene al presente atto in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società “Edilizia 2000 srl.” con sede a Vallo di Nera, Via Valnerina n.15, iscrizione al Registro delle Imprese di , codice fiscale e partita IVA 03913851212, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola; di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente “appaltatore”.

PREMESSO

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 13.5.2017, è stato approvato il progetto definitivo dei “Lavori di ripristino della transitabilita’ in Via della Rocca a Ponte”

- con nota prot.n.3070 del 29.7.2017 il Responsabile dell’area tecnica Geom.Forti Pietro indiceva una gara esplorativa per l’affidamento dei lavori invitando n.5 ditte a procedere all’appalto dei lavori di cui sopra, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 18.04.2016 n° 50, per un importo a base di gara di € 57.315,37 (euro cinquantasettemilatrecentoquindicieuro/37) di cui € 24.617,76 (euro ventiquattromilaseicentodiciassette/34) per oneri per la sicurezza, € 32.697,61 (trentaduemilaseicentonovantasetteuro/61) per lavori;

- come si evince dalla determina del responsabile dell’area tecnica n.142 del 29.8.2017 i lavori  sono stati aggiudicati alla ditta Edilizia 2000 srl (P.I.03913851212) con sede legale in Vallo di Nera Via Valnerina  n.15, per il prezzo complessivo di € 47.136,60 (euro quarantesettemilacentotrentaseieuro/60) + I.V.A., di cui Euro 22.518,84 per lavori al netto del ribasso offerto del 31,13%ed Euro 24.617,76 per oneri e costi della sicurezza;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

##### Articolo 1) Oggetto dell’appalto

Il COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO, come sopra rappresentato, affida in appalto a misura alla ditta “EDILIZIA 2000 S.R.L.”, che come sopra rappresentata, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei “Lavori di Ripristino della transitabilita’ in Via della Rocca a Ponte”, come meglio descritti nei documenti contrattuali infra citati.

Articolo 2) Documenti contrattuali

Si richiamano, per costituire parte integrante del presente contratto, materialmente allegando allo stesso solo quanto appresso riportato alla lettera b) e d), i seguenti documenti, tutti presenti in atti dell’Ente:

- Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici (D.M. 145/2000) per quanto non abrogato dal D.P.R.207/2010;

- Fogli patti e condizioni; allegato “A”

- Elaborati grafici progettuali;

- Elenco prezzi di progetto relativo all'opera da realizzare; allegato “B”

- cronoprogramma, le cui disposizioni e prescrizioni si intendono tutte incondizionatamente accettate dalle parti;

- le polizze di garanzia

Fa altresì parte integrante del presente contratto, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 207/2010, il Piano Operativo di Sicurezza, che la società aggiudicataria presenterà secondo quanto disposto dal CSA.

Articolo 3) Corrispettivo dell’appalto

L’importo complessivo dei lavori appaltati ammonta ad € 47.136,60 (euro quarantasettemilacentotrentasei/60) IVA esclusa di cui € 22.518,84 (euro ventiduemilacinquecentodiciottoeuro/84) per lavori, € 24.617,76 (euro ventiquattromilaseicentodiciassette/76) per oneri e costi per la sicurezza, Articolo 4) Cauzione definitiva

A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l’impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero 1136560 rilasciata in data 27.10.2017 dalla società “Elba Assicurazioni S.p.A., agenzia di Aversa per l’importo di € 9.960,00 (euro movemilanovecentosessanta) ai sensi dell’art. 103, del D.Lgs 50/2016.

Articolo 5) Obblighi assicurativi.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione (CAR) sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero 50 18687SD emessa in data 8.9.2017 rilasciata dalla società Sara Assicurazioni spa, come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di € 1.000.000,00 (euro unmilione/00)

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di € 1.000.000,00 (euro  unmilione/00).

Articolo 6) Esecuzione dei lavori

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di Lavori Pubblici, sicurezza e quant'altro richiamato dal presente contratto, nonché di quanto specificamente indicato dal Capitolato Speciale d'Appalto. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore

Articolo 7) Termine per l’ultimazione dei lavori

I lavori devono essere consegnati entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del verbale di consegna.

Articolo 8) Penali

La penale per ritardo nella esecuzione dei lavori è stabilita in Euro 100,00 ogni giorno di ritardo.

Articolo 9) Contabilizzazione lavori e liquidazione dei corrispettivi

Il pagamento dell’opera verra’ effettuato sulla base della contabilita’ dei lavori rimessa dal D.L. previo accertamento della corretta esecuzione dei lavori da parte dell’impresa esecutrice; Il pagamento è subordinato alla acquisizione del DURC nonche’ dalla  dimostrazione di essere in regola con gli adempimenti di tracciabilita’ dei flussi finanziari.

Articolo 10) Termini e modalità di pagamento di acconti e saldo

1. I termini di pagamento sono:

a) Per gli acconti:

- 45 giorni per l’emissione del certificato di pagamento dalla data di maturazione del SAL;

- 60 giorni per il pagamento di ciascun certificato dalla data di emissione dello stesso;

b) Per la rata di saldo:

- 30 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o CRE,

ciò ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 del D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n° 1293 del 23.01.2013 per le particolari circostanze relative alla situazione economica della finanza pubblica vigenti al momento della stipula del presente atto.

2. In caso di ritardo nel pagamento delle rate si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell’art. 5 del succitato Decreto.

3.Si procederà ai pagamenti solo dopo aver acquisito la prova documentale che l’impresa ha assolto correttamente a tutti gli adempimenti in materia fiscale e contributiva dovuti nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto, nonché degli eventuali subappaltatori, previsti dalle normative vigenti. Il pagamento della rata di saldo avverrà previa acquisizione della garanzia fideiussoria di cui all’art. 103, comma ,6 del D.Lgs. 50/2016, e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

Articolo 11) Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara CIG: Z1A1D84AA6 attribuito dall’Autorita di Vigilanza sui contratti pubblici e il codice CUP:D74E17000030002 – Codice Unico di Progetto relativo all'investimento pubblico.

3. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

4. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.

Articolo 12) Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa

Il contratto può essere risolto nei casi e con le modalità previste nel CSA.

Costituisce inoltre causa di risoluzione espressa del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, l’effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa o altre modalità idonee ad assicurare la tracciabilità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 13) Subappalto, cessione del contratto e modificazioni dell’operatore economico

1. E’ consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del contratto in base al contenuto della richiesta presentata in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. In particolare, il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La stazione appaltante ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

3. In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, l'Amministrazione potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto ed incamerare la cauzione, salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni.

4. E’ vietata la cessione del contratto. Per quanto riguarda le vicende soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

5. L’operatore economico contraente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi.

6. L’appaltatore si impegna a trasmettere alla stazione appaltante tutti i contratti sottoscritti con gli eventuali sub-appaltatori, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016. Dovrà altresì dare comunicazione di eventuali sub-contraenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016. In entrambi i casi dovrà essere necessariamente inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13-08-2010, n. 136.

Articolo 14) Domicilio dell’appaltatore

A tutti gli effetti del presente atto, l’appaltatore elegge domicilio in Cerreto di Spoleto, Piazza Pontano n.28.

Articolo 15) Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs 50/2016 saranno devolute al competente Foro di Spoleto.

E' pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 209 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Articolo 16) Clausola di legalità

Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici dipendenti o amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”. L’esercizio della potestà risolutoria di cui ai precedenti commi 1 e 2 da parte del Comune di Spoleto è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Articolo 17) Norma di comportamento di collaboratori e/o dipendenti dell’impresa appaltatrice

1. L’IMPRESA si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi derivanti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2017-2019, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 5/2017 e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del COMUNE.

2. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il COMUNE la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Articolo 18) Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alla normativa vigente in materia di lavori pubblici, ed in particolare al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, per quanto in vigore, al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sue successive modifiche ed integrazioni, alle norme del Codice Civile e a tutte le altre disposizioni che regolano la materia.

Articolo 19) Politica ambientale

Il Comune di Cerreto di Spoleto comunica all'Appaltatore, che dichiara di esserne a conoscenza, i requisiti ambientali dell'Ente, impegnandosi a rispettare ed assolvere, gli impegni e i programmi dell'Amministrazione finalizzati alla migliore gestione ambientale e prevenzione dell'inquinamento nel rispetto della norma europea EN ISO 14001:2015 par. 5.2 e par 8.1.c recepita nel documento di “Politica Ambientale” pubblicato nel sito web dell'Ente.

Articolo 20) Dichiarazioni fiscali e spese contrattuali

Il presente atto è soggetto ad IVA, pertanto si darà luogo alla registrazione solo in caso d’uso. L’imposta di bollo è a carico della ditta.

Letto, approvato e sottoscritto .

P.IL COMUNE CERRETO DI SPOLETO

ORIANA BOCCI

EDILIZIA 2000 SRL

PONTICELLI LUIGI

ALLEGATI:

Fogli patti e condizioni all. “A”

Elenco prezzi all. “B”

Cauzione definitiva all “C”