3° Settore Territorio - Lavori Pubblici - Ambiente – Ricostruzione

Ufficio Manutenzione

Oggetto:  Relazione per il piano neve dal 1 novembre 2017 al 30 aprile 2018

Con la presente si comunica che è stato redatto il piano neve (1 novembre 2017 / 30 aprile 2018) e, lo stesso è stato predisposto mediante l’individuazione di n. 16 lotti per sgombero neve, di cui n. 9 lotti a Km e n. 7 lotti a ore che, prevedono una media di n. 4 (quattro) interventi completi, da assegnare tramite procedura negoziata per cottimi fiduciari, oltre ai presidi svolti dagli operatori comunali dell’Ufficio Tecnico Comunale, per un totale complessivo di € 103.000,00 iva compresa.

Per la formazione dei lotti e la relativa lunghezza delle strade comunali, vedi l’allegato n. 1 Percorrenza lotti.

Per quanto riguarda le strade del centro storico di Camerino e della circonvallazione lo sgombero della neve verrà effettuato dagli operatori comunali dell’Ufficio Tecnico Comunale unitamente allo spargimento di sale, come da elenco allegato alla presente (lotto centro storico, lotto circonvallazione).

APPALTO RETE ESTERNA TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS N. 50/2016

Da conteggio costo analitico lotti a parte, allegato alla presente, risulta una spesa complessiva per sgombero neve al di fuori del centro storico e circonvallazione pari ad €  compreso fermo macchina oltre iva come di seguito riportato:

| NUMERO LOTTO | SPESA PER UNA MEDIA DI N. 4 INTERVENTI |
| --- | --- |
| 1 | 4.904,00 |
| 2 | 5.237,60 |
| 3 | 4.057,60 |
| 4 | 4.744,50 |
| 5 | 4.210,20 |
| 6 | 4.221,00 |
| 7 | 4.798,20 |
| 8 | 3.180,00 |
| 9 | 2.620,00 |
| 10 | 2.900,00 |
| 11 | 2.900,00 |
| 12 | 3.871,59 |
| 13 | 5.017,20 |
| 14 | 2.620,00 |
| 15 | 2.340,00 |
| 16 | 2.060,00 |
| TOTALE € | 59.786,89 |

I prezzi base da contratto per appalto rete esterna sono:

- Rimozione di neve con macchine operatrici dell’impresa per altezze fino a cm 60 per ogni Km di strada percorsa con lo spartineve in efficienza:

al Km € 30,00 (trenta/00)

- Rimozione come sopra ma per lotti a ora :

all’ora  € 70,00 (settanta/00)

- – Strada percorsa con lo spartineve non in efficienza (a vuoto) :

al Km  € 8,00 (otto/00)

- – Rimozione di neve con macchine operatrici dell’impresa oltre i cm 60 per valanghe o refine:

all’ora  € 75,00 (settantacinque)

- – Compenso fisso ed invariabile per tenere a disposizione dell’Amministrazione la macchina operatrice con conducente nella Sede della Ditta aggiudicataria coincidente con quella del mezzo, a corpo € 1.500,00 (millecinquecento/00)

In relazione a quanto sopra sono stati previsti n. 6 (sei) interventi completi a lotto (appalto rete esterna),  sgombero neve nei centri abitati delle frazioni dove è presente una viabilità con strade di larghezza inferiore a ml 3,00 unitamente al nolo di bobcat, autocarri, turbine e macchine movimento terra, acquisto di sale, breccino, conglomerato bituminoso per riparazioni manto stradale, carburante e materiali vari (olio, antigelo, pneumatici, parti di ricambio, riparazioni varie per mezzi comunali), ore di straordinario effettuate dagli operatori comunali, rimborso spese per attività prestate dai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Camerino, come da prospetto di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

1) SGOMBERO NEVE PER N. 16 LOTTI

(di cui € 24.000,00 per fermo macchina)                                                      €      59.786,89

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

- NOLO DI BOBCAT, AUTOCARRI, TURBINE

MEZZI MOVIMENTO TERRA                                                               €       1.000,00

- MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI

OLIO, ANTIGELO, PARTI DI RICAMBIO, PNEUMATICI               €         3.500,00

- ACQUISO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO

BRECCIA PER RIPARAZIONI STRADE                                             €         7.000,00

- ACQUISTO DI CLORURO DI CALCIO E DI SODIO                         €         6.500,00

- ACQUISTO DI D.P.I. PER OPERATORI COMUNALI

(giacconi invernali, scarpe antinfortunistiche,

guanti da lavoro)                                                                                    €         2.000,00

- SPESE PER GRUPPO COMUNALE

VOLONTARIATO PROTEZIONRE CIVILE DI CAMERINO          €         3.000,00

___________________________________________________________________________________

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                                     €         82.786,89

I.V.A. 22%                                                                                                   €         18.213,11

TOTALE                                                                                                      €      101.000,00

- Indennità di responsabilità  del procedimento, istruttoria,

coordinamento operativo -ex art. 36, comma 1 del C.C.N.L. 22/01/2004

e dall’art. 7 del C.C.N.L. 9 maggio 2006 – categoria C                               €         2.000,00

SPESA COMPLESSIVA

PER PIANO NEVE 2017/2018                                                       €      103.000,00

Pertanto da quanto sopra riportato si richiede impegno di spesa, come prescritto dal Regolamento di Contabilità di € 103.000,00 per l’attuazione del piano neve dal 1 novembre 2017 al 30 aprile 2018.

PRESIDI SVOLTI DAGLI OPERATORI COMUNALI

LOTTO CIRCONVALLAZIONE

DEL CENTRO ABITATO DI CAMERINO

ESEGUITO DAGLI OPERATORI COMUNALI

INCROCIO VIA ALDO MORO – VIA MADONNA DEI GIUSTIZIATI

VIA A. D’ACCORSO

VIA LE MOSSE

PIAZZALE LIBERO POLZONETTI

VIALE GIACOMO LEOPARDI

VIA ET SI MORE

VIALE SENECA

VIA DANTE ALIGHIERI

PIAZZA NEGHELLI

VIALE EMILO BETTI

LOTTO

DEL CENTRO STORICO DI CAMERINO

ESEGUITO DAGLI OPERATORI COMUNALI

VIA FARNESE, VIA ANTINORI, VIA RIDOLFINI, VIA FILZI, VIA CESARE BATTISTI, PIAZZALE DELLA VITTORIA, VIA CISTERNA, VIA UGO BETTI

Camerino, 16 Ottobre 2017

Il responsabile del procedimento

Geom. Gianfranco Carimini