**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Il sottoscritto **ANDREA ANTONOZZI** quale Istruttore dell’intervento denominato " **SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI SITI IN LOCALITA’ POZZUOLO, DISTINTI AL FG. 39 PART. 38-364"** (CIG: **Z92326B058,** CUP **E12C21000760001**);

PREMESSO CHE:

* In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
* In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati, tra gli altri risultano i fabbricati siti in località Pozzuolo, distinti al fg. 39 part. 38-364;
* Inoltre che gli immobili allo stato attuale costituiscono un pericolo per la pubblica via antistante;
* In data 22-09-2020 veniva redata la scheda di valutazione GTS relativa agli edifici siti in località Pozzuolo, distinti al fg. 39 part. 38-364, scheda n. 20821649| 17/09/2020|SISMA2016, dalla quale si legge: “*Trattasi di edificio realizzato in muratura di pietrame che si eleva su tre piani fuori terra. Lo stesso presenta crolli parziali delle murature, solai di piano e porzioni del solaio di copertura. Pertanto per i motivi di cui sopra ed essendo prospicente la pubblica via si prescrive la realizzazione di intervento di messa in sicurezza mediante demolizione totale.*”;
* Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 788 RG 242 del 02-10-2018, veniva affidato l’incarico di progettazione, D.L., C.S.P. e C.S.E. all’Ing. Paolo Musicanti, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A826, per i lavori di “SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI SITI IN LOCALITA’ POZZUOLO, DISTINTI AL FG. 39 PART. 38-364”;
* A seguito dell’incarico di cui sopra l’Ing. Paolo Musicanti ha redatto il progetto di messa in sicurezza mediante demolizione degli edifici distinti al fg. 39 part. 38-364, che si conclude con il seguente Q.T.E.:



**RICHIAMATA:**

* L’Ordinanza Sindacale n. 64 RG 129 del 22-07-2021 nella quale si ordina la demolizione dell’edificio sito in località Pozzuolo, distinto al fg. 39 part. 364;
* L’Ordinanza Sindacale n. 65 RG 130 del 22-07-2021 nella quale si ordina la demolizione dell’edificio sito in località Pozzuolo, distinto al fg. 39 part. 38;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;

VISTA altresì la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente attivare le procedure per la scelta dell'esecutore dei lavori;

ATTESO che l’importo dei lavori di messa in sicurezza di che trattasi risulta essere inferiore alla soglia indicata all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 e pertanto è possibile procedere mediante affidamento diretto;

DATO ATTO che:

* Con nota prot. 203/UTC del 12-07-2021 è stata inoltrata tramite Portale Appalti del Comune di Camerino, alla ditta NUOVA ARTIGIANEDIL DI STRAPPAVECCIA EMANUELE con sede legale in c.da Santa Lucia, 6 – 62032 Camerino (MC), C.F.: STRMNL89B25B474V, P.IVA 018499220432, pec: ediliziastrappavecciaemanuele@legalmail.it la richiesta di preventivo per l’intervento denominato *“SISMA 2016. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE EDIFICIO SITO IN LOCALITA’ POZZUOLO, DISTINTO AL FG. 39 PART. 38-364”*;
* in riscontro alla richiesta di preventivo succitata, la ditta NUOVA ARTIGIANEDIL DI STRAPPAVECCIA EMANUELE ha trasmesso il giorno 20-07-2021 alle ore 11:57:08, tramite Portale Appalti del Comune di Camerino:
* preventivo con un ribasso offerto pari al 25,00% Calcolato sull’ammontare posto a base di gara pari a € 13.668,77, ovvero, ritenuto congruo, e pertanto per un importo contrattuale, inclusi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, di € 600 oltre IVA nei termini di legge;
* ha reso nelle forme e modalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la propria autocertifcazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, in ordine all’affidamento in oggetto, dal D.lgs. 50/2016 s.m.i. e dalla ulteriore normativa vigente in materia di contratti pubblici;

CONSIDERATO pertanto che a fronte dell’offerta economica presentata dall’impresa NUOVA ARTIGIANEDIL DI STRAPPAVECCIA EMANUELE risulta il seguente Q.T.E:

edifici distinti al fg. 39 part. 38-364



DATO ATTO che:

* la ditta NUOVA ARTIGIANEDIL DI STRAPPAVECCIA EMANUELE risulta essere iscritta all’anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30 del D.L. 189/2016;
* la verifica di regolarità contributiva dell’impresa ha dato esito positivo – DURC INPS\_26821745;
* la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, dichiarati dall’operatore economico NUOVA ARTIGIANEDIL DI STRAPPAVECCIA EMANUELE ha dato esito positivo;
* l’operatore economico NUOVA ARTIGIANEDIL DI STRAPPAVECCCIA EMANUELE è in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010;

RITENUTO dover proporre quanto segue:

* Il contratto sarà stipulato nella forma della sottoscrizione della determina di aggiudicazione dei lavori;
* Vista l’urgenza, si procederà alla consegna dei lavori entro 10 giorni dalla comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento.
* Che il termine per l’ultimazione dei lavori è pari a 20 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori e che per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione degli stessi, verrà applicata la penale pari all’uno per mille dell’ammontare netto contrattuale.
* Che la liquidazione dei lavori avverrà con unico stato d’avanzamento al termine degli stessi e a seguito di approvazione del certificato di regolare esecuzione;

ATTESO che, come prescritto dalla circolare DPC n. 72035 del 22-12-2016, per gli edifici soggetti a messa in sicurezza con opere provvisionali, è stata data comunicazione ai proprietari degli immobili del presente intervento di messa in sicurezza finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità;

**VISTI:**

* il D.lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
* il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
* il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
* il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
* il D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020
* La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;
* la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;
* la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

**ATTESO** che a seguito degli eventi sismici del 26-30 ottobre 2016 sussiste per questo Comune lo stato di emergenza appositamente dichiarato;

**RITENUTE** sussistenti le condizioni di estrema urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

**DATO ATTO CHE** per il presente intervento sono stati acquisiti:

* CUP: E12C21000760001;
* CIG per l’esecuzione dei lavori:Z92326B058;
* CIG per la progettazione: Z742522BDA;

Il presente documento istruttorio è trasmesso al Responsabile del Settore 3^ per gli adempimenti di competenza.

Infine il sottoscritto dichiara che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell’art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino.

Firma DIGITALE

ISTRUTTORE

Geom. ANDREA ANTONOZZI