## CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE E LA SUCCESSIVA DONAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO IN F.NE CAGNANO

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno ___ (____________), del mese di dicembre, presso la ____________, sono presenti:

- Arch. Stefano Lo Parco, nato ad Ascoli Piceno l’11/08/1967 ed ivi residente alla via Belvedere n. 12, (c.f. LPRSFN67M11A42C) in qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Acquasanta Terme (AP), il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, codice fiscale e partita IVA 00356080440, ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 e del Decreto sindacale n. 4 / 2016 di seguito semplicemente denominato “Comune”;

E

il Dr. Giancarlo Dimauro, nato a San Severo il 17 novembre 1955, C.F.: DMR GCR 55S17I158F nella qualità di Direttore Tecnico e Responsabile Legale della fondazione “San Giovanni Bosco Arpa Foundation”, con sede in Salisbury(UK) Moore Stephens (South) LLP 33 The Claredon Centre Salisbury Business park, Dairy Meadow Lane, Salisbury, Wilts, SP1 2TJ – Iscritta alla Company House di Londra al n. 3681461”;

PREMESSO CHE

Premesso che:

in data 24-08-2016, 26/30-10-2016 e 18/01/2017 il territorio del Comune di Acquasanta Terme è stato interessato da un grave evento sismico che ha interessato anche molti dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

in conseguenza di ciò è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286”;

in data 24 agosto 2016 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante “Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L’Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286”;

con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

che la durata dello stato di emergenza è stata prorogata, con successivi provvedimenti e senza soluzione di continuità, da ultimo con l'art. 16-sexies, comma 2, del D.L. 20/06/2017, n. 91 (convertito in legge dalla L. 03/08/2017, n. 123), che ha  prorogato fino al 28/02/2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con Delib. P.C.M. 25/08/2016 (in seguito esteso in relazione ai successivi eventi sismici, con Delib. P.C.M. 27/10/2016, Delib. P.C.M. 31/10/2016 e Delib. P.C.M. 20/10/2017) e già prorogato dalla Delib. P.C.M. 10/02/2017.

la fondazione “San Giovanni Bosco Arpa Foundation”, con sede in Salisbury(UK) Moore Stephens (South) LLP 33 The Claredon Centre Salisbury Business park, Dairy Meadow Lane, Salisbury, Wilts, SP1 2TJ – Iscritta alla Company House di londra al n. 3681461,  ha manifestato il proprio interesse a sostenere, organizzare e finanziare aa fondo perduto piani di intervento, No profit, per la realizzazione di opere civili e/o di edilizia scolastica, collegate alle specifiche esigenze del Comune;

che questo Comune manifestava l’interesse a specifico di realizzare l’intervento di “Rifacimento impianti sportivi al servizio del Polo Scolastico” per un importo presunto di € 3.700.000,00;

che, conseguentemente la nominata Fondazione ha fatto realizzare uno specifico studio di fattibilità, secondo le indicazioni ricevute,

che in data 6 dicembre u.s. veniva trasmesso il predetto studio di fattibilità, sottoscritto dall’Ing. Franco Verzaschi, da parte dello Pro. System S.r.l. – Sistemi per la progettazione;

che il citato e allegato studio di fattibilità è stato acquisito al protocollo in data 11/12/2018;

la nominata fondazione intende procedere alla riqualificazione dell’impianto sportivo ubicato in F.ne Paggese, ai fini della successiva donazione dell’intero complesso sportivo riqualificato, così  come risultante dall’allegato studio di fattibilità, dell’importo di euro 3.700.000,00;

- Con delibera Giunta Comunale n. 226 del 11.12.2018  il Comune di Acqusanta Terme ha acettato la donazione ed approvato lo schema della presente convenzione;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

(Premesse)

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

(Oggetto)

- La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune e il Donatore ai fini della realizzazione e della successiva donazione allo stesso Comune, della riqualificazione del complesso sportivo in F.ne Cagnano,., nell’area individuata catastalmente al fg.60 particelle 588-409;

- La descrizione, le dimensioni e la precisa ubicazione della struttura sono contenuti nella proposta progettuale allegata alla presente Convenzione, di cui ne forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 3

(Impegni del Donatore)

- Il Donatore si impegna a:

- predisporre, attraverso tecnici e professionisti di sua fiducia, la progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione oggetto della presente Convenzione, compresa la parte relativa alle opere di fondazione entro 60 giorni solari dalla stipula della presente convenzione, compresa idonea relazione geologica, nonché la progettazione delle opere di urbanizzazione;

- provvedere alla realizzazione, a perfetta regola d’arte, dell’intervento di cui all’art. 2, entro e non oltre il termine di giorni trecentosessantacinque (365) solari, a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione;

- garantire il rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente con riferimento alla struttura, ai materiali e agli impianti utilizzati per la realizzazione dell’intervento.

Articolo 4

(Impegni del Comune)

- Il Comune si impegna a:

- mettere a disposizione del Donatore l’area individuata per l’esecuzione dell’opera, libera da cose e/o persone;

- predisporre e ad adottare ogni atto per la fattibilità tecnico-urbanistica dell’intervento programmato, nonché a rilasciare tutte le autorizzazioni, le concessioni e i nulla osta necessari;

- nominare tutte le figure tecniche necessarie, quali, ad esempio, il

Responsabile Unico del Procedimento e il/i Collaudatore/i statico per la realizzazione dell’intervento di cui all’art.2;

- garantire l’allaccio alle reti pubbliche dell’impiantistica realizzata da parte del donatore;

- procedere all’effettuazione delle prescritte verifiche di conformità, nonché alla successiva presa in carico dei beni e delle opere di cui trattasi;

- curare l’organizzazione della mobilità e dell’assetto urbano, ai fini della piena fruizione della struttura una volta ultimata;

- assicurare attraverso l’affissione di apposita targa, la riconoscibilità del Donatore quale finanziatore totale o parziale dell’intervento indicato all’art. 2.

Articolo 5

(Valore della donazione)

- Il valore dei beni donati al Comune di Acquasanta Terme è stimato in circa € 3.700.000,00 (tremilionisettecentomila/00), IVA inclusa, i cui oneri sono interamente a carico del donante.

Articolo 6

(Foro competente)

- Eventuali controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione della presente Convenzione, non definibili in via stragiudiziale, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro territorialmente competente.

Articolo 7

(Norme di rinvio)

- Per quanto non previsto nella convenzione o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile.

Per il Comune di Acquasanta Terme –  Il Responsabile dell’Area Tecnica – Arch. Stefano Lo Parco

Per la Fondazione “San Giovanni Bosco Arpa Foundation” – Dr. Giancarlo Dimauro