PIANO ANALITICO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2021

AREA TECNICA MANUTENTIVA

Personale assegnato:

Responsabile: Istruttore Direttivo- Virgili Pamela

N.	OBIETTIVI	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORI TEMPORALI	INDICATORI DI RISULTATO	ALTRI INDICATORI EFFIC/EFFICACIA
1	Gestione Museo della Canapa

Ripristino danni da fulmine ed esecuzione lavori di messa in sicurezza	Esecuzione lavori e collaudo

31.12.2021

Relazione

2	OO.PP. Sisma del 2016 – Lavori di ripristino muro di sostegno e lavatoi e fontanili in frazione Caso, Piazza della Chiesa

Esecuzione lavori

31.12.2021	Relazione
3	PSR 2014 -2020 Misura 7.4.1. lavori di realizzazione di uno spazio polivalente per attività creative e ricreative laboratorio teatrale e musicale presso le fonti pubbliche del capoluogo	Esecuzione lavori	31.12.2021	Relazione
4	PSR 2014-2020 Misura 7.2.1

Interventi volti alla miglioramento della sicurezza stradale – Strada comunale in loc. Vaie, Casale Rosso, S.Elmo, Castel S.Felice	Fine lavori	31.12.2021	Relazione
5	OO.PP. Sisma del 2016

Interventi su movimento franoso strada comunale di S.Martino	Approvazione progetto definitivo ed esecuzione lavori	31.12.2021	Relazione
6	OO.PP. Sisma del 2016 – Lavori di ripristino muro di sostegno e arco medievale della frazione di Castel San Felice	Inizio dei lavori	30.10.2021	Relazione
7	Realizzazione Loculi cimiteriali	Affidamento incarico di progettazione ed esecuzione lavori	30.12.2021	Relazione
8	TRASPARENZA

(obiettivo comune a tutte le aree )	Implementare la pubblicazione dei dati sul sito web e

aggiornare il Registro degli accessi	30/06 – 31/12	Verifica semestrale
9	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

(obiettivo comune a tutte le aree )	Collaborazione con il RPCT nell’attività di monitoraggio e controllo sull'attività svolta nell'ambito delle aree di

rischio mediante reportistica specifica	30/06 – 31/12	Verifica semestrale

PIANO ANALITICO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

Comune di Sant'Anatolia di Narco

2021-05-11

panela comune