PIANO ANALITICO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2020

AREA TECNICA MANUTENTIVA

Personale assegnato:

Responsabile: Istruttore Direttivo- SANDRO SABATINI

N. 1 Operai

SALOMONE FERDINANDO

N.	OBIETTIVI	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORI TEMPORALI	INDICATORI DI RISULTATO	ALTRI INDICATORI EFFIC/EFFICACIA
1	Gestione Museo della Canapa

Ripristino danni da fulmine ed esecuzione lavori di messa in sicurezza	Esecuzione lavori e collaudo

31.12.2020

Relazione

2	OO.PP. Sisma del 2016 – Lavori di ripristino muro di sostegno e lavatoi e fontanili in frazione Caso, Piazza della Chiesa

Appalto ed inizio lavori

31.12.2020	Relazione
3	PSR 2014 -2020 Misura 7.4.1. lavori di realizzazione di uno spazio polivalente per attività creative e ricreative laboratorio teatrale e musicale .presso le fonti pubbliche del capoluopgo	Fine lavori collaudo	31.12.2020	Relazione
4	PSR 2014-2020 Misura 7.2.1

Interventi volti alla miglioramento della sicurezza stradalew – Strada comunale in loc. Vaie, Casale Rosso,S.Elmo , Castel S.Felice	Fine lavori	31.12.2020	Relazione
5	OO.PP. Sisma del 2016

Interventi su movimento franoso streada comunale di S.Martino	Affidamento progettazione e consegna progetto definitivo	31.12.2020	Relazione
7	OO.PP.Sisma del 2016 –Lavori di ripristino muro di sostegno e arco mediovale della frazione di Castel S.Felice	Inizio dei lavori	30.10.2020	Relazione

PIANO ANALITICO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2011

Comune di Sant'Anatolia di Narco

2020-03-09

ROBERTA