REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SMERILLO

(Prov. di Fermo)

CONTRATTO D’APPALTO PER LAVORI DI: GAL FERMANO - PIL 2014/20 - MISURA 19.2 - SOTTOMISURA 19.2.7.5.A - ID 41193-INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICETTIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA - Codice CIG: 848248935D – C.U.P.: J39G19000200006

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno ____ () del mese di _______________, presso la Residenza Municipale di Smerillo, nell’Ufficio di Segreteria comunale, avanti a me Dott. Grelli Pierluigi, Segretario comunale, ufficiale rogante ai sensi dell’art.97 del D.lgs.267/2000 si sono costituiti:

- per il Comune di Smerillo, con sede in Smerillo, via Dante Alighieri n.14, codice fiscale: 80000970444, partita iva: 00428150445, il P.A. Tonino Severini, (c.f. SVRTNN65R25A462A) nato ad Ascoli Piceno il 25/10/1965, domiciliato per la carica presso la sede comunale ove sopra, nella sua qualità di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune, per conto e nell’interesse del quale agisce in forza di decreto sindacale n.5 del 31.05.2019, di seguito denominato “Comune”;

- per l’impresa “CONSORZIO EDILGROUP”, con sede in Comunanza (AP) Via Passo s.n.c., P.I./ Codice fiscale 02428680447, legale rappresentante Valentini Loris, (c.f. VLNLRS81S22D542M) nato a Fermo (FM) il 22/11/1981 domiciliato per la carica ove sopra, presso la sede legale, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità legale rappresentante, della soprannominata Impresa, di seguito denominato “Appaltatore”.

PREMESSO

- che con delibera di Giunta comunale n. 33 del 21/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, si approvava, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il progetto relativo all’intervento “GAL FERMANO - PIL 2014/20 - MISURA 19.2 - SOTTOMISURA 19.2.7.5.A - ID 41193-INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICETTIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA”, per l’importo complessivo di 128.282,93 € di cui 89.909,10 € per lavori e 38.373,83 € per somme a disposizione;

- che con Determinazione dell’Area Tecnica n. 132/183 del 12/11/2020, l’appalto relativo ai lavori in oggetto, è stato aggiudicato in via definitiva ed efficace per un importo contrattuale di ‭‭€ 88.027,07 (comprensivo di 4.362,41 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge, giusto ribasso percentuale del 2,2% sull’importo a base di gara (89.909,10 €), alla Ditta “CONSORZIO EDILGROUP”;

- che, per la procedura in argomento non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 10 lettera b) del medesimo articolo, per cui si può procedere alla stipula del contratto;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra generalizzate, con il presente contratto in forma pubblica amministrativa, stipulato in modalità elettronica, si conviene quanto segue:

ART.1) - La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART.2) - Il R.u.p Tonino Severini, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva del Comune intestato, nel cui nome e nell'interesse del quale dichiara di operare e di agire, conferisce all'impresa “CONSORZIO EDILGROUP”, con sede in Comunanza (AP) Via Passo s.n.c., P.I./ Codice fiscale 02428680447, legale rappresentante Valentini Loris, (c.f. VLNLRS81S22D542M) nato in Fermo il 22/10/1981, che accetta, l’appalto dei lavori relativi all’intervento “GAL FERMANO - PIL 2014/20 - MISURA 19.2 - SOTTOMISURA 19.2.7.5.A - ID 41193-INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICETTIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU PICCOLA SCALA” - Codice CIG: 848248935D, per un importo netto dei lavori di € 83.664,66 oltre € 4.362,41  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo netto contrattuale di € 88.027,07, (ottantottomilaventisette/07 euro) giusto ribasso percentuale del 2,2% (due virgoladuepercento) sull’importo dei lavori posto a base di gara, oltre iva come per legge, di cui al progetto approvato con Deliberazione di Giunta n. 33 del 21/06/2019 che l’appaltatore dichiara di ben conoscere per averne in precedenza preso visione e perfetta cognizione e che si intende facente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non allegato.

ART.3) - Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto è fissato € 83.664,66, oltre € 4.362,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo netto contrattuale di € € 88.027,07, oltre iva come per legge.

ART.4) - L’appalto è concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta delle norme, patti, condizioni e modalità contenute negli atti della procedura, nel computo metrico ed elenco prezzi, nei restanti elaborati che fanno parte del progetto esecutivo, che l’impresa appaltatrice dichiara di conoscere e che, sebbene non allegati, sono considerati parte integrante del presente contratto.

La Ditta ha consegnato a mano, in data odierna, la documentazione relativa agli adempimenti in materia di sicurezza del cantiere redatta ai sensi, del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 (Piano Operativo di Sicurezza) Prot.6251/2020.

Per la sicurezza del cantiere trovano applicazione il D.lgs.81/2008 ed D.lgs. 50/2016.

I documenti, di cui sopra, che sono depositati agli atti del Comune di Smerillo, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni contrattuali nonché quelle contenute nell’allegato Capitolato Speciale di Appalto. In caso di discordanza prevalgono le disposizioni del presente contratto. Si allegano altresì computo metrico estimativo ed elenco prezzi unitari.

Le Parti si impegnano, inoltre, all’ottemperanza delle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché della parte ancora vigente del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.

ART.5) - I lavori dovranno essere ultimati nel termine di centoventi (120) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto, verrà applicata una penale fissata nella misura dell’1 (uno) per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo eccedente il termine per l’esecuzione dei lavori, comunque complessivamente non superiore del 10 (dieci) per cento, fatte salve le clausole ed i limiti di cui al D.lgs. 50/2016 ed ai casi di proroga e sospensione.

ART.6) - Il pagamento verrà effettuato, ai sensi dell’art.2.17 del Capitolato speciale ogni volta che il credito dell’appaltatore raggiunga la cifra di €. 50.000,00, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria da parte dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e 235, comma 2, del DPR 207/2010.

ART.7) - Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge, nonché quelle di cui agli articoli 108 e seguenti del D.lgs. 50 /2016.

ART.8) - Nel caso di contestazioni che insorgano circa gli aspetti tecnici influenti sull’esecuzione del contratto, si applica quanto previsto dal D.lgs. 50/2016. La definizione di eventuali controversie tra l’impresa appaltatrice e il Comune dovrà avvenire secondo le procedure indicate dagli art. 204 e 205 del nuovo Codice dei contratti, con esclusione della procedura arbitrale. Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, saranno devolute all’autorità giudiziaria del Foro di Fermo.

ART.9) – Si dà atto che il presente contratto non è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 83, comma 3, lett. e) del d.lgs. 159/2011 in quanto il valore complessivo non supera € 150.000,00. Il rappresentante legale della Ditta interessata attesta in questa sede che nei propri confronti e degli altri rappresentanti ed amministratori della medesima ditta, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla normativa sopra richiamata.

ART.10) L'Appaltatore, a garanzia di tutti gli impegni assunti con il presente contratto, ha costituito ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, la garanzia definitiva di € 8.802,70 come risulta dalla polizza fidejussoria n. 172417228 del 04.12.2020, rilasciata dalla UNIPOL SAI Ass.ni Agenzia di Ascoli Piceno. Tale garanzia verrà svincolata ai sensi di legge (art. 103 D.lgs. 50/2016) e di quanto indicato negli atti di gara. Nel caso di inadempienze contrattuali dell’appaltatore, l’Amministrazione appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità sulla stessa e l’appaltatore dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà fissato.

L’appaltatore ha presentato ai sensi dell’art.103 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 polizza assicurativa a copertura dei danni che si possano verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori (polizza C.A.R.) n. 1/10192/88/172417308 del 04.12.2020, rilasciata dalla UNIPOL SAI Ass.ni Agenzia di Ascoli Piceno con scadenza 04.12.2022 con massimali assicurati per sinistro/ persona/cose pari ad 500.000,00 euro per una somma assicurata pari ad € 88.027,07.

ART.11) - L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini dell’applicazione della predetta norma sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fermo restando che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente contratto, il C.I.G. indicato in oggetto, l’appaltatore ha dichiarato che gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto sono:

CONTO CORRENTE C/O INTESA SAN PAOLO – Filiale/Sede di Comunanza intestato a “CONSORZIO EDILGROUP - IBAN: IT03Y0306969410100000047236 Autorizzati ad operare sul conto:Autorizzati ad operare sul conto:

sig. Loris Valentini (c.f. VLNLRS81S22D542M) nato a Fermo (FM) il 22/11/1981

ART.12) - Qualora l’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto in argomento, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3 della legge medesima.

ART.13) - L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e/o con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART.14) - Il presente contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dal D.lgs. 50/2016. Il subappalto è regolamentato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART.15) - L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. L’appaltatore ha dichiarato di non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999.

In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, l’Ente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l’Ente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del contratto e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia definitiva.

ART.16) - A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la sede legale sopra indicata. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni, nessuna esclusa ed eccettuata dipendenti dal presente contratto di appalto, sono fatte dal direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure a mezzo pec al seguente indirizzo: edilgroup.comunanza@pec.it

ART.17) - Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, che è stipulato in forma pubblica amministrativa. Tali spese sono state assolte e se ne rilascia pertanto quietanza. Le parti richiedono la registrazione del presente atto.

ART.18) - L'Ente, ai sensi dell'articolo 13, c.1, del d.lgs. del 30.6.2003 n. 196, e del nuovo Regolamento Europeo in materia di tutela dei dati personali n. 679/2016, informa l'Appaltatore che tratterrà i dati, contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Questa amministrazione, a mezzo Unione Montana dei Sibillini, ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, Dott. Pasquini Agostino – C.F. PSQGTN66D02E743V in qualità di referente della Ditta “Grafiche E. Gaspari Srl” P.IVA 00089070403 con sede in Via M. Minghetti 18, Bologna. Email: privacy@gaspari.it.

ART.19) - Per quanto non previsto e convenuto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche, di contabilità dello Stato e delle altre disposizioni di legge in vigore nonché a tutti gli atti amministrativi e tecnici ivi richiamati o allegati, ed agli elaborati di progetto approvati con delibera di Giunta Comunale n. 33 del 21/11/2020. Si rimanda altresì alle norme del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché della parte ancora vigente del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. Si rimanda altresì alle norme del Capitolato Speciale di Appalto  allegato.

ART.20) - L’appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. A tal fine si dà atto che l’Ente consegna, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Decreto stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. Consegna altresì copia del Codice di Comportamento Comunale approvato con Delibera di Giunta n. 59/2013 e s.m.i. nonché copia del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aggiornato con Delibera di Giunta n. 5/2020. L’appaltatore si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui agli atti sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto alla ditta il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 14, del Codice dei Contratti.

Il presente contratto stipulato in modalità elettronica è stato da me Segretario Rogante redatto con mezzi informatici. Se ne dà lettura alle parti le quali, dichiarandolo conforme alla loro volontà con me lo sottoscrivono, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.lgs.82/2005 Codice Amministrazione Digitale di seguito verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 DPCM 22.02.2013 dopo aver rinunciato espressamente alla lettura degli allegati per averne avuto conoscenza.

In presenza delle parti, io Segretario comunale ufficiale rogante Dott. Grelli Pierluigi ho firmato il documento informatico con firma digitale.

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI SMERILLO – Responsabile Area Tecnica  (P.A. Tonino Severini)

LA DITTA APPALTATRICE “CONSORZIO EDILGROUP” - Il Legale Rappresentante (Valentini Loris)

IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott. Pierluigi Grelli)