|  |  |  |  |  |  | Pollenza, | 23 | novembre | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OGGETTO: |  | Evento sismico del 24/10/2016 e successivi del 26 e 30/10/2016. Messa in sicurezza facciata edificio sito in via Roma 110-112, distinto catastalmente al N.C.E.U. del comune di Pollenza al foglio 21 con mappale 45. Opere di pronto intervento. VERBALE DI SOMMA URGENZA (art. 163 d.lgs. 50 del 18/04/2016) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Spett.le | Amministrazione Comunale piazza Libertà 16 62010 - POLLENZA |  |  |  |  |

# VERBALE DI SOMMA URGENZA
(art. 163 d.lgs 50/2016)

Premesso:

- che in data 24 agosto 2016, alle ore 3,36, si è verificata una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 localizzata in provincia di Rieti e con epicentro nei pressi di Accumoli, avvertita in maniera molto forte anche nel territorio di questo comune;

- che con ordinanza sindacale n. 8 (40 RG) del 24/08/2016, in virtù del combinato disposto dell'art. 54, comma 4 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall’art. 6 della legge n. 125/2008, nonché degli artt. 14 e 15 della legge regionale 32/2001 (sistema regionale di protezione civile) e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/12/2008 concernente “Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze”, è stata disposta l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di protezione civile, al fine di assicurare, nell’ambito del territorio comunale, la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, presso la sede di via Cardarelli del capoluogo sotto il coordinamento del funzionario responsabile del settore B (ufficio tecnico) ing. Federico Canullo;

- che in esecuzione del predetto provvedimento il personale del settore B, ufficio tecnico, ha avviato le necessarie operazioni di rilevamento dei danni e di pronto intervento per il ripristino delle condizioni di sicurezza e pubblica e privata incolumità, proponendo l'adozione delle necessarie ordinanze sindacali contingibili ed urgenti di sgombero;

- che, a seguito delle ulteriori scosse di terremoto avvenute il 26 di magnitudo Richter 5,4 e 5,9 e soprattutto il 30 ottobre 2016 di magnitudo Richter 6,1 e magnitudo momento Mw 6,5, in sede di verifiche di agibilità svolte dal personale dell’ufficio tecnico durante la prima fase emergenziale, si è accertato un complessivo ulteriore aggravamento del danno rilevato nei precedenti sopralluoghi, con necessità di interventi di messa in sicurezza e sgombero;

Visto:

- che tra gli immobili oggetto di immediata osservazione era compreso l'edificio di proprietà privata sito in via Roma 110-112, distinto catastalmente al foglio 21 con mappale 45, il quale presentava problemi di stabilità fin dall'evento del 24/08/2016, tanto da comportare la necessità di un sopralluogo urgente, effettuato in data 29/08/2016 da parte del personale dell'ufficio tecnico comunale che, sulla base di valutazioni ed approfondimenti eseguiti con criteri analoghi a quelli delle schede di rilevamento dei danni AeDES era giunto a formulare un giudizio "E-edificio INAGIBILE";

- che conseguentemente il sindaco aveva emesso, ai sensi del quarto comma dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000, ordinanza contingibile ed urgente n. 49/81 del 29/08/2016 con cui nell'accertare l'inagibilità dell'edificio, se ne era inibito l’utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate, disponendo contestualmente il divieto di accesso e di utilizzo ai proprietari/usufruttuari e a chi, a qualunque titolo, occupi l’edificio in questione, nonché a chiunque altro vi potesse accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ai sensi di legge prescrivendo altresì l'adozione dei relativi provvedimenti urgenti necessari a tutelare la pubblica e privata incolumità, compresi la delimitazione dell'area al fine di impedire l' accesso a chiunque e la messa in sicurezza degli impianti e servizi di distribuzione a rete;

- che in proposito peraltro personale dell'ufficio aveva già provveduto a mettere in sicurezza la strada pubblica sottostante mediante transennamento di parte della medesima via;

Rilevato:

- che in conseguenza delle nuove scosse di terremoto del 26-30 ottobre 2016 si è segnalata da parte del proprietario l'ulteriore aggravamento della situazione complessiva tale da comportare la necessità di provvedere alla messa in sicurezza della facciata su via Roma, al fine di evitare l'innescarsi di un possibile meccanismo parziale ribaltamento sulla medesima;

Considerato:

- che al fine di verificare l'effettivo rischio presente sull'immobile si è provveduto ad effettuare un'ispezione visiva delle pareti portanti e degli orizzontamenti, soprattutto verso la pubblica via, riscontrando l'effettiva necessità di procedere con urgenza alla messa in sicurezza della parete, in particolare ancorandola in maniera tale da evitare possibili rischi di cedimento verso l'esterno;

- che in particolare si è accertato:

- la presenza di importanti lesioni passanti all'intersezione tra la parete portante in muratura su via Roma e le pareti trasversali di spina;

- la necessità altresì di inserire una serie di tirantature con cavi di acciaio armonico, finalizzate appunto ad indirizzare possibili cedimenti della parete verso l'interno dell'immobile già inagibile, adeguatamente ancorati al resto della strutture;

Dato atto:

- che la complessiva situazione sopra descritta rende evidente la presenza di concreti ed immediati pericoli per la pubblica e privata incolumità;

- che, previo contattato informale di diversi operatori economici qualificati per le opere di ripristino, la ditta "COSTRUZIONI CG S.r.l." di San Ginesio, cod.fisc. 01681080436, con sede in c.da Necciano 32/A, 62026, a San Ginesio (MC), ha prontamente accettato le condizioni negoziate e si è dichiarata disponibile ad iniziare immediatamente i lavori necessari;

Richiamato:

- l'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 389 del 26/08/2016;

- l'art. 163 del d.lgs. 50 del 18/04/2016;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

Il Funzionario Responsabile del settore B

preso atto della necessità di provvedere con assoluta urgenza all'esecuzione di opere di pronto intervento per la messa in sicurezza degli elementi, strutturali e non, coinvolti nel quadro di danneggiamento in narrativa descritto,

DICHIARA

che per le opere di pronto intervento finalizzate alla messa in sicurezza degli elementi, strutturali e non, danneggiati dagli eventi sismici del 24/08/2016 e 26-30/10/2016 sulla parete, prospiciente la strada pubblica via Roma, dell'edificio di proprietà della sig.ra Milena Violoni - nata a Fermo il 21/01/1980 e residente ad Altidona in c.da Barbolano n. 10, cod. fiscale VLNMLN80A61D542R - sito in via Roma 110/112, sussistono le condizioni normativamente previste per il ricorso alle procedure di somma urgenza di cui all'art. 163 del d.lgs. 50/2016.

A tal fine si riporta sinteticamente nella tabella di seguito allegata una breve descrizione del danno, il riepilogo sintetico dell’intervento da eseguire per ripristinare la parziale agibilità dello stabile, nonché la ragione sociale della ditta coinvolta nelle operazioni descritte.

| INFRASTRUTTURA | TIPOLOGIA DANNO/INTERVENTO | IMPORTO OPERE DA ESEGUIRE | OPERATORI ECONOMICI AFFIDATARI |
| --- | --- | --- | --- |
| FACCIATA SU VIA ROMA Edificio di proprietà Violoni Michela in via Roma 110/112 (Fg. 21 p.lla 45) | - inserimento di un sistema di ancoraggio della parete su via Roma con murali in legno sia all'interno sia all'esterno del'edificio adeguatamente solidarizzati tra di loro, al fine di assicurare un comportamento monolitico della medesima sotto le azioni sismiche; - allestimento di una serie di tirantature con cavi di acciaio armonico, finalizzate ad indirizzare possibili cedimenti della parete verso l'interno dell'immobile già inagibile, adeguatamente ancorati al resto della strutture; - previsione di un sistema di ancoraggio, stante l'impossibilità di giungere alla via retrostante per la presenza di un edificio di altra proprietà privata, che coinvolga le pareti perimetrali esistenti mediante l'inserimento di travi in legno adeguatamente ammorsate anche ai solai esistenti; | DA DEFINIRE | COSTRUZIONI CG S.R.L. di San Ginesio, cod.fisc. 01681080436, c.da Necciano 32/A, 62026, San Ginesio (MC) |

Gli interventi sopra indicati saranno oggetto di perizia e rendicontazione entro 10 gg. dalla presente data come disposto all’art. 163 del d.lgs. 50/2016.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto si chiede alla giunta comunale di prendere atto degli interventi intrapresi e di provvedere alla necessaria copertura finanziaria da quantificare successivamente.

Seguiranno atti specifici per la liquidazione delle spese sostenute, previo controllo complessivo della corretta esecuzione dei lavori, unitamente alla rendicontazione finale degli importi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE B
ing. Federico Canullo

Foto 1 - lesione ammorsamento parete	Foto 2 - crollo copertura