# SCHEMA DI CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

*“Lavori di ripristino della sicurezza stradale e regimentazione acque meteoriche O.C.S.R. 104 DEL 29.06.2020”*

L’anno DUEMILAVENTI addì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in Ussita, tra

il COMUNE DI USSITA con sede in Piazza XI Febbraio n. 5, 62039 Ussita (MC), P.IVA/C.F. 81001810431 rappresentato dal geom. Ortenzi Patrizia, nata a Camerino (MC) il 18.05.1967, domiciliata per la carica come sopra, nella sua qualità di responsabile del settore IV - “*LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA RICOSTRUZIONE*”,

e

il Dott. Ing. Raul Poloni nato a Macerata (MC) il 31.10.1973 (C.F. PLN RLA 73R31 E783S), con studio in Via Bianchini n. 36, 62100 Macerata(MC)- P.IVA: 01422650430, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Macerata al n. 877 ed all’Elenco di cui all’art. 34, commi 6, del D.L. n. 189/2016 convertito dalla L. n. 229/2016 e s.m.i. al n. EP\_000166\_2017, nonché iscritto all’elenco dei professionisti del Comune di Ussita

**PREMESSO CHE**

- lo scrivente Comune, ha elaborato il Secondo Stralcio del Piano delle Opere pubbliche e con Delibera Commissariale assunta con i poteri della Giunta Municipale n. 13 del 16.12.2017 si è stabilito, tra l’altro, di approvarlo ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo modificato dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45.

- con Ordinanza del Commissario Speciale per la Ricostruzione n. 104 del 29 giugno 2020 che recita “Assegnazione contributi di cui all’articolo 9-undetricies del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123, ai comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 con meno di 30.000 abitanti”, unitamente agli allegati 1 e 2 della stessa, viene assegnato al Comune di Ussita il contributo di **€ 200.000,00** per i lavori di ripristino della sicurezza stradale, regimentazione delle acque meteoriche, manutenzione viabilità fondamentale a protezione delle abitazioni agibili;

* che occorre redigere il progetto esecutivo necessario alla successiva esecuzione dei lavori;
* che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto appresso:

**ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO**

Il Comune di Ussita affida al professionista, Dott. Ing. Raul Poloni nato a Macerata (MC) il 31.10.1973 (C.F. PLN RLA 73R31 E783S), con studio in Via Bianchini n. 36, 62100 Macerata(MC)- P.IVA: 01422650430, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Macerata al n. 877 ed all’Elenco di cui all’art. 34, commi 6, del D.L. n. 189/2016 convertito dalla L. n. 229/2016 e s.m.i. al n. EP\_000166\_2017, nonché iscritto all’elenco dei professionisti del Comune di Ussita, l’incarico della redazione del progetto definitivo ed esecutivo, contabilità e direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo relativamente ai lavori di ripristino della sicurezza stradale e regimentazione delle acque meteoriche di tratti della rete viaria del Comune di Ussita, per un importo pari a **€ 14.386,29** [di cui € 11.338,50 di imponibile, € 453,54 di Cassa Previdenza al 4% ed € 2.594,25 di IVA al 22%;

**ART. 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL’INCARICO**

La prestazione professionale comprende la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, della contabilità e direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e del certificato di regolare esecuzione e/o collaudo, completa dei relativi elaborati grafici e tecnici connessi;

**ART. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune si obbliga a fornire quanto necessario per l’esecuzione della prestazione professionale richiesta e a consegnare al professionista tutta la documentazione occorrente e in particolare:

* Documentazione catastale
* Cartografia
* Elaborati tecnici, descrittivi e grafici in proprio possesso
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ART. 4 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

Il professionista si obbliga ad effettuare la prestazione affidata con la necessaria diligenza professionale ed a compiere tutto quanto risulti necessario per assicurare l’esecuzione della prestazione a regola d’arte, nel rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente nonché di quanto prescritto dalle ordinanze emanate dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 e successivi.

Nello svolgimento dell'incarico conferito, il professionista consegna al Comune tutti gli elaborati redatti in n. 2 copie cartacee ed in n. 1 copia su supporto informatico in formato di sola lettura (pdf, dwf, ecc.).

**ART. 5 - MODIFICHE AI PROGETTI**

Il professionista incaricato della prestazione professionale è tenuto ad apportare ogni modifica si rendesse necessaria a giudizio insindacabile del Comune, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

**ART. 6 - TERMINI DI CONSEGNA PROGETTAZIONE**

Il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico è stabilito in **giorni 60** (**sessanta**) naturali e consecutivi decorrenti dal giorno in cui verrà firmata la presente convenzione da parte del suddetto professionista.

Il Comune comunica, entro un massimo di 7 giorni dalla consegna degli elaborati, comunica le eventuali integrazioni ed approfondimenti che riterrà necessari.

Il Comune si riserva di dare avvio alle attività oggetto della presente convenzione anche nelle more di stipula della medesima per particolari motivi di urgenza anche con semplice comunicazione al professionista.

 **ART. 7 - RITARDI E PENALI**

Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti nel precedente articolo, salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse dal Comune per giustificati motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari al 0,1% dell’importo dell’incarico come indicato all’art. 1, la quale è trattenuta sulle competenze spettanti al professionista incaricato.

Nel caso che il ritardo ecceda **10** (**DIECI**) **giorni** il Comune, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l’incarico al professionista inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Con la risoluzione sorge in capo al Comune il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.

**ART. 8 - COMPENSI**

L’importo complessivo delle prestazioni professionali fa riferimento al compenso calcolato secondo quanto previsto dal D.M. 17.06.2016 “*Modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*”. Essendo il costo dell’intervento stimato in € 200.000,00 (duecentomila/00) categoria viabilità, l’importo complessivo della prestazione professionale al netto del ribasso offerto del 5,00% sull’importo complessivo di € 11.935,26, risulta essere pari ad € 14.386,29 al lordo dei contributi previdenziali ed IVA di legge, comprensivo di ogni onere e spesa accessoria;

**ART. 9 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI**

Il pagamento dei corrispettivi relativi alla prestazione professionale avverrà in un’unica soluzione al termine dell’incarico affidato, previa emissione di regolare fattura elettronica, a seguito di relativa liquidazione del pari importo

da parte della Regione Marche.

**ART. 10 - RISERVATEZZA**

Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell’incarico, se non previa autorizzazione del Comune, e si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dalla stazione appaltante.

**ART. 11 - POLIZZA ASSICURATIVA**

Il professionista incaricato:

1. **Dichiara**, in applicazione dell’articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di essere in possesso di Polizza Assicurativa n. 300856519 con validità fino al 15.01.2021 e stipulata con la compagnia assicurativa:

GENERALI ITALIA Spa, Agenzia di Macerataa tutela dell’attività professionale svolta - ramo “R.C. Professionale” con un massimale pari a € 750.000,00 per sinistro**;**

2. **Attesta** che il valore dei lavori dal medesimo progettati nell’anno, compresi i lavori oggetto di progettazione assunti con il presente atto, è interamente coperto dalla Polizza in argomento.

**ART. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente al conferimento dell'incarico si intendono devolute agli organi di giurisdizione ordinaria, con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale; a tal fine il foro competente è quello di Macerata.

Letto confermato e sottoscritto dalle parti per accettazione in ogni sua parte.

|  |  |
| --- | --- |
| IL COMUNE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | IL PROFESSIONISTA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |