# SCHEMA DI CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

*Impianti sciistici di Frontignano Lotto 2 – “Centro Funzionale Le Saliere”*

L’anno DUEMILAVENTI addì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in Ussita, tra

il COMUNE DI USSITA con sede in Piazza XI Febbraio n. 5, 62039 Ussita (MC), P.IVA/C.F. 81001810431 rappresentato dal geom. Ortenzi Patrizia, nata a Camerino (MC) il 18.05.1967, domiciliata per la carica come sopra, nella sua qualità di responsabile del settore IV - “*LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA RICOSTRUZIONE*”,

e

l’Ing. Giovanni Balducci (capofila detta RTP costituita il 17.04.2020 e registrata il 20.04.2020 al N.669), con sede in Fabriano (AN), CF: BLD GNN 60P15 D451C P.IVA 01042600427, iscritto all’Ordine degli Ingegneri al num. 1140 e all’Elenco al n. EP\_008796\_2017, di cui all’art. 34, commi a 6 del D.L. n.189/2016 convertito dalla L. n. 229/2016 e s.m.i.

**PREMESSO CHE**

- lo scrivente Comune, ha elaborato il Secondo Stralcio del Piano delle Opere pubbliche e con Delibera Commissariale assunta con i poteri della Giunta Municipale n. 13 del 16.12.2017 si è stabilito, tra l’altro, di approvarlo ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo modificato dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45.

- con Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione sisma 2016 n.

56 del 14 maggio 2018 “Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione” al n. 269 dell’Allegato 1, nonché al n. 140 dell’Allegato 4, è stato previsto a favore del Comune di Ussita, tra gli altri, il finanziamento per il “recupero degli impianti sciistici di Frontignano compreso adduzione idrica”;

* Con determinazione del Responsabile Settore IV, Lavori Pubblici, Urbanistica, Edilizia e Ricostruzione n 259 del 31.10.2019 il Comune ha disposto di affidare all’ing Stefano Zenobi, l’incarico di supporto al R.U.P. consistente nello studio di pre-fattibilità per l’intervento di recupero del Lotto 2 – Centro Funzionale Le Saliere ai fini della richiesta di valutazione della congruità dell’importo richiesto (C.I.R.);
* Che con nota dell’ufficio Speciale Ricostruzione Marche Prot. n. 95874 del 19.12.2019 è stato approvato il richiesto C.I.R per l’importo di €800.000,00
* Che occorre procedere nella progettazione esecutiva necessaria alla successiva esecuzione dei lavori;
* Che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;
* in data 17.04.2020 si è costituito tramite firma autenticata e registrata il 20.04.2020 al N.669 un raggruppamento temporaneo di scopo tra i seguenti professionisti:
* l’Ing. Giovanni Balducci (capofila), con sede in Fabriano (AN), CF: BLD GNN 60P15 D451C P.IVA 01042600427, iscritto all’Ordine degli Ingegneri al num. 1140 e all’Elenco di cui all’art. 34, commi 6, del D.L. n. 189/2016 convertito dalla L. n. 229/2016 e s.m.i. al n. EP\_008796\_2017;
* Arch. Manuela Menichelli (Mandante) con studio in Via Brodolini n.22, 62024 – Matelica (MC), C.F MNC MNL 76M50 D451N – P.IVA 01585490434 iscritta all’Ordine degli Architetti di Macerata al n. 498 e all’Elenco di cui all’art. 34, commi 6, del D.L. n. 189/2016 convertito dalla L. n. 229/2016 e s.m.i. al n. EP\_010882\_2017;
* Ing. Carlo Tarozzi (Mandante) con studio in Via San Francesco n. 28, 60025 – Loreto (AN), C.F.: TRZ CRL 64B25 E690I – P.IVA 01386370421 iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Ancona al n. 1594 e all’Elenco di cui all’art. 34, commi 6, del D.L. n. 189/2016 convertito dalla L. n. 229/2016 e s.m.i. al n. EP\_021959\_2019.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto appresso:

**ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO**

Il Comune di Ussita affida al professionista, al Ing. Giovanni Balducci, con sede in Fabriano (AN), CF: BLD GNN 60P15 D451C P.IVA 01042600427, iscritto all’Ordine degli Ingegneri al num. 1140 e all’Elenco al n. EP\_008796\_2017, di cui all’art. 34, commi a 6 del D.L. n.189/2016 convertito dalla L. n. 229/2016 e s.m.i. e nell’Elenco Professionisti del Comune di Ussita, l’incarico per la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativa ai lavori di SISMA 2016 – Impianti sciistici di Frontignano Lotto 2 – “Centro Funzionale Le Saliere” per un importo pari a **€ 33.091,92** + c.p. (4%) pari ad **€ 1.323,68** + I.V.A. (22% ) pari ad **€ 7.571,43** e un totale complessivo di **€ 41.987,03**

**ART. 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL’INCARICO**

La prestazione professionale comprende la progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, elaborati grafici e tecnico economici atti alla verifica delle congruità dell’importo richiesto;

**ART. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune si obbliga a fornire quanto necessario per l’esecuzione della prestazione professionale richiesta e a consegnare al professionista tutta la documentazione occorrente e in particolare:

* Schede GTS
* Scheda Fast
* Documentazione catastale
* Cartografia
* Elaborati tecnici, descrittivi e grafici in proprio possesso
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ART. 4 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

Il professionista si obbliga ad effettuare la prestazione affidata con la necessaria diligenza professionale ed a compiere tutto quanto risulti necessario per assicurare l’esecuzione della prestazione a regola d’arte, nel rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente nonché di quanto prescritto dalle ordinanze emanate dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 e successivi.

Nello svolgimento dell'incarico conferito, il professionista consegna al Comune tutti gli elaborati redatti in n. 2 copie cartacee ed in n. 1 copia su supporto informatico in formato di sola lettura (pdf, dwf, ecc.).

**ART. 5 - MODIFICHE AI PROGETTI**

Il professionista incaricato della prestazione professionale è tenuto ad apportare ogni modifica si rendesse necessaria a giudizio insindacabile del Comune, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

**ART. 6 - TERMINI DI CONSEGNA PROGETTAZIONE**

Il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico è stabilito **in giorni 60** naturali e consecutivi decorrenti dalle risultanze delle indagini sui materiali, geofisiche e dalla consegna della relazione geologica e sismica, che potranno essere effettuate nel rispetto del DPCM N.59 – 08.03.2020 e s.m.i.

Il Comune comunica, entro un massimo di 7 giorni dalla consegna degli elaborati, le eventuali integrazioni ed approfondimenti che riterrà necessari.

Il Comune si riserva di dare avvio alle attività oggetto della presente convenzione anche nelle more di stipula della medesima per particolari motivi di urgenza anche con semplice comunicazione al professionista.

 **ART. 7 - RITARDI E PENALI**

Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti nel precedente articolo, salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse dal Comune per giustificati motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari al 0,1% dell’importo dell’incarico come indicato all’art. 1, la quale è trattenuta sulle competenze spettanti al professionista incaricato.

Nel caso che il ritardo ecceda **10** (**DIECI**) **giorni** il Comune, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l’incarico al professionista inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Con la risoluzione sorge in capo al Comune il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.

**ART. 8 - COMPENSI**

L’importo complessivo delle prestazioni professionali fa riferimento al compenso calcolato secondo quanto previsto dal D.M. 17.06.2016 “*Modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*”. Essendo il costo dell’intervento stimato in € 575.652,00 (cinquecentosettantacinquemilaseicentocinquantadue/00) categoria edilizia, l’importo complessivo della prestazione professionale al netto del ribasso offerto pari al 17,00% su €39.869,78, risulta essere € 33.091,92 al netto dei contributi previdenziali ed IVA di legge, comprensivo di ogni onere e spesa accessoria;

**ART. 9 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI**

Il pagamento dei corrispettivi relativi alla prestazione professionale avverrà in un’unica soluzione al termine dell’incarico affidato, previa emissione di regolare fattura elettronica, a seguito di relativa liquidazione del pari importo

da parte della Regione Marche.

**ART. 10 - RISERVATEZZA**

Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell’incarico, se non previa autorizzazione del Comune, e si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dalla stazione appaltante.

**ART. 11 - POLIZZA ASSICURATIVA**

Il professionista incaricato:

1. **Dichiara**, in applicazione dell’articolo 9, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di essere in possesso di Polizza Assicurativa n. 1/1043/122/102003012 stipulata con la:

UNIPOL SAI**;** a tutela dell’attività professionale svolta - ramo “Responsabilità Civile” con un massimale pari a € 2.000.000,00**;**

2. **attesta** che il valore dei lavori dal medesimo progettati nell’anno, compresi i lavori oggetto di progettazione assunti con il presente atto, è interamente coperto dalla Polizza in argomento.

**ART. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente al conferimento dell'incarico si intendono devolute agli organi di giurisdizione ordinaria, con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale; a tal fine il foro competente è quello di Macerata.

Letto e firmato dalle parti per accettazione in ogni sua pagina.

|  |  |
| --- | --- |
| IL COMUNE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | IL PROFESSIONISTA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |