# SCHEMA DI CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE

*Messa in sicurezza di edifici pericolanti su via pubblica*

L’anno DUEMILADICIOTTO addì \_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in Ussita, tra

il COMUNE DI USSITA con sede in Piazza XI Febbraio n. 5, 62039 Ussita (MC), P.IVA/C.F. 81001810431 rappresentato dal geom. Ortenzi Patrizia, nata a Camerino (MC) il 18/05/1967, domiciliata per la carica come sopra, nella sua qualità di Responsabile del Settore IV “Assetto ed uso del territorio”,

e

il Geom. Giovanni Trampini, C.F. TRMGNN55S23F051I, iscritto all’Albo dei Geometri del Collegio di Camerino al n. 174 e all’elenco speciale dei professionisti per la ricostruzione di cui al D.L. 189 convertito in legge n. 229/2016, così come modificato con D.L. 8/2017 e da ultimo convertito con modificazioni dalla legge n. 45/2017 al n. EP\_011463\_2017, P.IVA 00405350430;

**PREMESSO CHE**

con determinazione n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il Comune ha disposto di affidare al professionista i servizi di progettazione per messa in sicurezza e/o demolizione parziale o totale dei seguenti fabbricati pericolanti su via pubblica,distinti al N.C.E.U. al F.17 P.lle 269-271-273-276-277, di proprietà dei sigg. CIANCONI Matteo (269), D’ANDREA Giovanni, MANCINI Luisa, PIERINI Candida, PIERINI Ivan, PIERINI Monica (271), PAZZAGLIA Alfredo, PAZZAGLIA Antonietta, PAZZAGLIA Giacomina, IOANNONE Fabrizio, LUPINETTI Enrichetta (273), DI GIACOMO Manuela, PESCOSOLIDO Maria Antonietta (276), BARTOLETTI Giovanni, BARTOLETTI Natalina, BARTOLACCI Mirco, PIERMARINI Elisabetta (277), compresa la direzione, contabilità dei lavori e certificazione di regolare esecuzione, per un importo presunto pari ad **€ 130.000,00**;

* che è intenzione delle parti far risultare i relativi diritti ed obblighi in formale atto;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, si conviene e stipula quanto appresso:

**ART. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO**

Il Comune di Ussita affida al professionista, che dichiara di assumere l’incarico di progettazione per messa in sicurezza e/o demolizione parziale o totale, compresa la direzione, contabilità dei lavori e certificazione di regolare esecuzione, dei fabbricati pericolanti o parzialmente crollati su via pubblica elencati in premessa, per i quali il Comune di Ussita deve intervenire direttamente.

**ART. 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL’INCARICO**

La prestazione professionale comprende i seguenti servizi:

1. Progettazione della messa in sicurezza con dettaglio dei lavori da realizzare ed il relativo costo previsto, comprendente indicativamente i seguenti elaborati:

* Relazione Generale;
* Quadro Tecnico Economico di progetto;
* Documentazione fotografica;
* Elaborati grafici;
* Capitolato Speciale di appalto;
* Elenco Prezzi lavori;
* Elenco prezzi sicurezza;
* Computo metrico dei lavori;
* Computo metrico di sicurezza;
* Cronoprogramma;

1. **Coordinamento in materia di sicurezza e salute nella fase della progettazione,** laddove previsto, ai sensi degli art. 90 e 91 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
2. **Direzione dei lavori**

Il professionista è tenuto a svolgere l’intero incarico della direzione dei lavori (art. 101 D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017), comprendente le seguenti prestazioni:

* visita periodica al cantiere, emanando disposizioni e ordini per l'attuazione delle opere e sorvegliandone la buona riuscita;
* assistenza ai lavori e regolare tenuta del giornale dei lavori, dei libretti di misura e dei registri di contabilità;
* operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo degli stessi;
* liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.

1. **Coordinamento in materia di sicurezza e salute nella fase di esecuzione** dei lavori, laddove previsto, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

**ART. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune si obbliga a fornire quanto necessario per l’esecuzione della prestazione professionale richiesta e a consegnare al professionista tutta la documentazione occorrente e in particolare:

* Schede GTS
* Scheda FAST
* Documentazione catastale
* Cartografia Regionale
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Relativamente ai fabbricati gravemente danneggiati da demolire, in tutto o in parte, sono altresì a carico del Comune la tenuta dei rapporti con il Cosmari, per il recupero e lo smaltimento delle macerie, ed il rilievo dello stato di consistenza, da eseguire prima dell'avvio dei lavori e necessariamente con metodi fotogrammetrici, data la pericolosità del contesto.

**ART. 4 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA**

Il professionista si obbliga ad effettuare la prestazione affidata con la necessaria diligenza professionale ed a compiere tutto quanto risulti necessario per assicurare l’esecuzione della prestazione a regola d’arte, nel rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente nonché di quanto prescritto dalle ordinanze emanate dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016 e successivi.

Nello svolgimento dell'incarico conferito, il professionista consegna al Comune tutti gli elaborati redatti in n. 2 copie cartacee ed in n. 1 copia su supporto informatico in formato di sola lettura (pdf, dwf, ecc.).

**ART. 5 - MODIFICHE AI PROGETTI**

Il professionista incaricato della prestazione professionale è tenuto ad apportare ogni modifica si rendesse necessaria a giudizio insindacabile del Comune, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

**ART. 6 - TERMINI DI CONSEGNA PROGETTAZIONE**

Il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico è stabilito in **giorni 30 (TRENTA)** naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione della Determina di incarico per i lavori sopra indicati;

Dal computo dei tempi sono esclusi i tempi tecnici occorrenti per l’ottenimento dei benestare regionali sugli elaborati presentati.

Ciò fatte salve eventuali proroghe o sospensioni disposte per giustificati motivi dal Responsabile Unico del Procedimento o impedimenti sopravvenuti e non imputabili al professionista.

Il Comune comunica, entro un massimo di 7 giorni dalla consegna degli elaborati, le eventuali integrazioni ed approfondimenti che riterrà necessari.

Il Comune si riserva di dare avvio alle attività oggetto della presente convenzione anche nelle more di stipula della medesima per particolari motivi di urgenza anche con semplice comunicazione al professionista.

**ART. 7 - TERMINI DI CONSEGNA VARIANTI IN CORSO D’OPERA**

Qualora si ravvisasse la necessità di apportare varianti in corso d’opera giustificate da motivazioni legate alla maggior sicurezza dell’intervento e non prevedibili in fase di affidamento incarico, il professionista è tenuto a consegnare i relativi elaborati **entro 5 giorni** dalla data di comunicazione da parte del RUP.

**ART. 8 - TERMINI DI CONTABILITÀ FINALE**

Il tempo massimo per la presentazione della contabilità finale in unica rata è stabilito entro 10 gg dalla data di fine lavori.

**ART. 9 - RITARDI E PENALI**

Qualora lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico sia ritardato oltre i termini stabiliti nel precedente articolo, salvo cause di forza maggiore o proroghe che possono essere concesse dal Comune per giustificati motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari al 0,1% dell’importo dell’incarico come indicato all’art. 2, la quale è trattenuta sulle competenze spettanti al professionista.

Nel caso che il ritardo ecceda **10** (**DIECI**) **giorni** il Comune, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di revocare l’incarico al professionista inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compenso o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.

Con la risoluzione sorge in capo al Comune il diritto di affidare a terzi la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno dell’aggiudicatario inadempiente.

**ART. 10 - COMPENSI**

L’importo complessivo delle prestazioni professionali fa riferimento all’aliquota del 5% sull’importo lavori a base di appalto secondo le direttive impartite dai funzionari dell’U.S.R. regione Marche Ufficio di Macerata relativamente ai lavori di messa in sicurezza post-sisma.

Per l’intervento relativo al F.17 P.lle 269-271-273-276-277, il compenso è stimato in € 6.500,00 al netto degli oneri previdenziali del 4% € 260,00 + IVA al 22% € pari a € 1487,20 per un importo totale di € 8.247,20;

**ART. 11 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI**

Il pagamento dei corrispettivi relativi alla progettazione professionale avverrà in un’unica soluzione al termine dell’incarico affidato previa verifica delle relative disponibilità finanziarie.

**ART. 12 - RISERVATEZZA**

Il soggetto incaricato non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze delle attività oggetto dell’incarico, se non previa autorizzazione del Comune, e si impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze od altri elementi eventualmente forniti dalla stazione appaltante.

**ART. 13 - POLIZZA ASSICURATIVA**

Il professionista incaricato:

1. **dichiara, in applicazione dell’articolo 9, comma 4, del decreto legge 24** gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di essere in possesso di Polizza Assicurativa n. BLUE070213, stipulata con AIG Europe, Agenzia di Milano, autorizzata all’esercizio del ramo “Responsabilità civile professionale” con un massimale pari a € 500.000,00**;**
2. **attesta** che il valore dei lavori dal medesimo progettati nell’anno, compresi i lavori oggetto di progettazione assunti con il presente atto, è interamente coperto dalla Polizza in argomento.

**ART. 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente al conferimento dell'incarico si intendono devolute agli organi di giurisdizione ordinaria, con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale; a tal fine il foro competente è quello di Macerata.

Letto e firmato dalle parti per accettazione in ogni sua pagina.

|  |  |
| --- | --- |
| IL COMUNE  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | IL PROFESSIONISTA  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |