# C O M U N E   D I   B O R B O N A

## P R O V I N C I A   D I   R I E T I

DETERMINAZIONE n° 173-3 DEL 09.12.2017

OGGETTO: Ordinanze Sindacali n° 255 e 261 del 2017. Allestimento area per posa container. Contabilità finale .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;

- Viste le Ordinanze in oggetto, e le dichiarazioni del Sindaco responsabile del COC di Protezione Civile, in ordine all’ammissibilità delle spese a termini della circolare dip.to Protezione Civile n° 10494 del 10.02.2017 e successive modifiche ed integrazioni;

- Atteso che i lavori riguardavano, rispettivamente

- per quanto riguarda l’Ordinanza 255/2017, la sistemazione di area per posa container, in loc. Cona  mediante conferimento di materiale inerte , la posa di poggioli atti a sollevare i container , la fornitura e posa di travature in ferro necessarie per la collocazione precisa dei moduli e il loro rimontaggio ed accoppiamento con bullonature idonee, nonché gli oneri di autocarro e gru necessari per il loro trasferimento dalla loc. Moglie , dove furono provvisoriamente stoccati , alla loc. Cona, per importo ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 , di €. 4.342,48 oltre IVA;

- per quanto riguarda la 261/2016, integrativa della precedente , la sistemazione della pista di accesso al luogo dove era prevista la piattaforma , e il conferimento di materiale inerte , per complessivi €. 1.900,00 oltre IVA , inerenti circa 60 mc. di materiale;

- Rilevato come la seconda parte dei lavori si rese necessario un conferimento ben maggiore di materiale arido ( per altri 120 mc. ) e lo addirittura l’utilizzo di ulteriori circa 60 mc. di materiale di proprietà comunale precedentemente accantonato per altri usi nella stessa area, con utilizzo di terna gommata per 8 ore in quanto detto mezzo è stato utilizzato direttamente   per lo spostamento;

- Dato atto che le maggiori opere consistono in €. 1.800,00 per materiali e loro posa , e €. 560,00 per nolo a caldo machina operatrice (valutata a €. 70,00 per ora ), oltre I ;

- Atteso che la contabilità finale dei lavori ammonta a €. 4.342,48+1.900+2.360,00=8.602,48 oltre IVA al 10% (urbanizzazione di area);

- Sentito l’assessore LL.PP. che conferma la conclusione dei lavori;

- Atteso che l’impresa risulta in regola con il DURC giusta INAIL_4849242;

- Ritenuto liquidare il compenso all’impresa;

DETERMINA

- di approvare la contabilità di cui sopra;

- di liquidare a favore della ditta Barattelli Angelo snc.  la somma netta di €. 8.602,48 oltre Iva al 10% , per complessivi €. 9.462,73;

- di impegnare la somma di €. 9.462,73 sul capitolo 130.1 corrente esercizio;

- di autorizzare il pagamento al Servizio Ragioneria, pervia emissione di regolare fattura vistata dallo scrivente;

- Di incaricare gli uffici Ragioneria, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione, per quanto di competenza;

- Di dare atto che la presente determina:

- È esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

- Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;

- Va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;

- Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Tecnico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO

Geom. Giuseppe Gregori

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell’art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva. Addì, Il Resp. Del Servizio Finanziario Sig. Mariano Foffo __________________________

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE Il sottoscritto Segretario Comunale del Comune di Borbona ATTESTA che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il _____________ R.A. n. ____. li______________________________ Il Segretario Comunale Dottoressa Raffaela Silvestrini