# C O M U N E   D I   B O R B O N A

## P R O V I N C I A   D I   R I E T I

DETERMINAZIONE n° 192-3 DEL 30.12.2017

OGGETTO: Emergenza Idrica 2017. Approvazione rendiconto spese occorse al 30.12.2017 e lavori da effettuarsi . Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Dato atto che :

- a partire dal mese di Giugno del 2017 e fino a tutto il mese di Novembre , si sono verificati, nelle frazioni di Vallemare e Piedimordenti , numerosi episodi di carenza idrica , legati al progressivo diminuire delle risorse attinenti l’erogazione del Gruppo Acquedottistico reatino Cicolano (Acquedotto Ex CasMez ) per Vallemare , e della sorgente Tasso Barbasso;

- atteso che per fronteggiare gli eventi , il Sindaco del Comune di Borbona , emise diversi provvedimenti contingibili ed urgenti, inerenti le attività volte a fronteggiare l’emergenza ;

- Viste e richiamate in particolare :

- L’Ordinanza sindacale n° 150/2017, con la quale in sindaco dispose, nei confronti della Ditta Edilscavi srl , la realizzazione di una camera di manovra con annesso serbatoio di accumulo e compenso, al fine di alimentare la parte alta della frazione Vallemare (loc. Capelailla) con l’acqua proveniente dal serbatoio Crociata , e di operare i necessari controlli di ripartizione, con spesa prevsita indicativamente determinata in €. 10.000,00

- Le Ordinanze Sindacali n° 207 e 2011 dell’Agosto 2017 , con le quali, previo acquisto di serbatoi in PEAD , veniva attivato un servizio di rifornimento della frazione Vallemare , effettuato con 6 rifornimenti al giorno, con acqua non potabile attinta presso il pozzo artesiano comunale loc. Le Moglie e versata presso la stazione di pompaggio Ruscitti , da parte dell’impresa Industra Boschiva Gregori Giuseppe , per l’importo diario di €. 500,00 oltre IVA ;

- L’Ordinanza n° 216 del 2017 , con la quale veniva disposto l’acquisto di un ulteriore serbatoio dalla ditta Clarice Renata , al fine di implementare il servizio di rifornimento con autobotti in Vallemare , anche con il camion di proprietà Comunale;

- Le Determinazioni n°47 14.08.2017 del Segretario Comunale  e n° 54 del 12.10.2017 del medesimo funzionario del con le quali sono stati incardinati contratti di somministrazione mano d’opera con Adecco spa, al fine di integrare il personale con un autista/operaio necessario per le aperture e chiusure notturne, e per lo svolgimento dell’attività di rifornimento integrativo, per importo complessivo di €. 8.006,19;

- L’Ordinanza n° 256 del 20.10.2017 , con la quale il sindaco, a causa del perdurare della crisi idrica con mancanza totale di acqua presso Piedimordneti, ordinò la realizzazione ex novo di un tratto di collegamento dell’acquedotto Tasso barbasso all’impresa Barattelli per la somma di €. 6.000,00;

- La Determinazione Responsabile Ufficio Tecnico del 27.12.2017 n° 187-3, con la quale veniva liquidato a favore della ditta Focaroli Angelo la somma di €. 1420,30 per la fornitura del serbatoio, poi utilizzato dalla ditta Gregori,e del materiale idraulico necessario per raccordi ed altri interventi;

- Atteso che con Decreto del P.C.M 06.08.2017 venne decretato lo stato di emergenza per i territori (tra i quali il Comune di Borbona) colpiti dallagravissima emergenza idrica;

- Atteso che con l’OCDPDC 474/2017 venero stabilite le  modalità di esecuzione e di rimborso agli appositi stanziamenti, delle opere necessarie per fronteggiare la crisi ;

- Atteso che con successive comunicazioni prot. 4662 e 4663 del 21.08.2018, 5055 del 15.09.2017, 5322 del 27.09.2017, l’ATO 3 di Rieti, soggetto di riferimento per l’istruttoria delle opere urgenti, è stato informato del piano di intervento e dei suoi aggiornamenti;

- Rilevato come con Decreto Commissario Delegato M0005 del 15.12.17, talune di tali opere segnalate venero inserite nell’elenco di quelle finanziabili;

- Che occorre ora approvare un primo rendiconto delle stesse ed impegnare le somme relative a favore delle imprese interessate;

- Atteso che detto rendiconto provvisorio è determinato nella seguente tabella riepilogativa, che comprende anche lavori ancora da realizzarsi ed affidarsi :

DETERMINA

- di  approvare la su riportata premessa e la Tabella di rendiconto delle attività svolte e da svolgersi;

- di impegnare sul capitolo 940 le seguenti somme :

€. 12.627,00 a favore della ditta industria boschiva Gregori Giuseppe per il servizio di rifornimento in autobotte;

€. 1.020,00 a favore della ditta Clarice Renata per la fornitura del serbatoio;

€. 11.317,00 a favore della soc. Edilscavi per l’esecuzione dei lavori di costruizione serbatoio e relativa camera di manovra loc. Crociata;

€. 6.600,00 a favore della ditta Barattelli snc per l’esecuzione dei lavori di costruzione tratto di collegamento idrico loc. Piedimordenti ;

- di dare atto che dette spese sono rendicontabili a rimborso a termini dell’OCDPDC 474/2017;

- Di dare atto che , per ciascuna di tali fattispecie , si provvederà a effettuare atti di liquidazione e contabilità  separati;

- Di dare atto che la presente determina:

- È esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

- Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;

- Va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;

- Va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il settore Tecnico.

Addì, ......................

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/SERVIZIO

Geom. Giuseppe Gregori

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria della presente determinazione , ai sensi dell’art. 151 , comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, che pertanto, in data odierna , diventa esecutiva. Addì, Il Resp. Del Servizio Finanziario Sig. Mariano Foffo __________________________

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il _____________ R.A. n. ____. li______________________________ il Segretario Comunale Dr.ssa Raffaela Silvestrini