scheda 3

| SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DELL’AMMINISTRAZIONE – COMUNE DI MOGLIANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELENCO ANNUALE - 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod. Int. Amm.ne (1) | CODICE UNICO INTERVENTO CUI (2) | CUP | DESCRIZIONE INTERVENTO | CPV | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |  | Importo annualità | Importo totale intervento | FINALITA' (3) | Conformità |  | Priorità (4) | STATO PROGETTAZIONE approvata (5) | Stima tempi di esecuzione |  |  |
|  |  |  |  |  | Cognome | Nome |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRIMESTRE/ANNO INIZIO LAVORI | TRIM/ANNO FINE LAVORI |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Urb (S/N) | Amb (S/N) |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Risanamento idrogeologico dell’area sottostante Casa di Riposo e Civico Cimitero |  | Procaccini | Domenico | 230.000,00 | 230.000,00 | CPA | S | S | 1 | PD | 2° /2017 | 4°/2018 |  |
|  |  |  | Rifacimento idraulico di Via Carelli |  | Procaccini | Domenico | 250.000,00 | 250.000,00 | MIS | S | S | 1 | SF | 3°/2017 | 3°/2018 |  |
|  |  |  | Riqualificazione campo di Hockey nel Centro Sportivo di Bagliano |  | Procaccini | Domenico | 400.000,00 | 400.000,00 | MIS | S | S | 2 | PD | 2° /2017 | 4°/2018 |  |
| 2 |  |  | Ampliamento parcheggio di Via Oberdan |  | Procaccini | Domenico | 150.000,00 | 150.000,00 | MIS | S | S | 1 | SF | 2° /2017 | 4°/2018 |  |
|  |  |  |  |  |  | TOTALE | 1.030.000,00 | 1.030.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il responsabile del programma |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Dott. Flavio ZURA) |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto). (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione. (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5. (4) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità). (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |