SCHEDA 2

| SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DELL’AMMINISTRAZIONE – COMUNE DI MOGLIANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. progr. (1) | Cod. Int. Amm.ne (2) | CODICE ISTAT (3) |  |  | Codice NUTS (3) | Tipologia (4) | Categoria (4) | DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO |  | Priorità (5) | STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA |  |  |  |  |  | Cessione Immobili | Apporto di capitale privato |  |  |  |
|  |  | Reg. | Prov. | Com. |  |  |  |  |  |  | Primo Anno |  | Secondo Anno |  | Terzo Anno | Totale | S/N (6) | Importo |  | Tipologia (7) |  |
| 1 |  | 011 | 043 | 025 |  | 03 | A02-05 | Risanamento idrogeologico dell’area sottostante Casa di Riposo e Civico Cimitero |  | 1 | 230.000,00 |  |  |  |  | 230.000,00 | N |  |  |  |  |
| 2 |  | 011 | 043 | 025 |  | 03 | A02-99 | Rifacimento idraulico di Via Carelli |  | 1 | 250.000,00 |  |  |  |  | 250.000,00 | N |  |  |  |  |
| 3 |  | 011 | 043 | 025 |  | 04 | A05-12 | Riqualificazione campo di Hockey nel Centro Sportivo di Bagliano |  | 2 | 400.00,00 |  |  |  |  | 400.000,00 | N |  |  |  |  |
| 4 |  | 011 | 043 | 025 |  | 01 | A01-01 | Ampliamento parcheggio di Via Oberdan |  | 1 | 150.000,00 |  |  |  |  | 150.000,00 | N |  |  |  |  |
| 5 |  | 011 | 043 | 025 |  | 99 | A02-05 | Monitoraggio movimento franoso – lato Sud Centro Abitato |  | 1 |  |  | 170.000,00 |  |  | 170.000,00 | N |  |  |  |  |
| 6 |  | 011 | 043 | 025 |  | 04 | A05-08 | Ristrutturazione immobile ex Consorzio Agrario per uso scolastico |  | 1 |  |  | 600.000,00 |  |  | 600.000,00 | N |  |  |  |  |
| 7 |  | 011 | 043 | 025 |  | 01 | A05-35 | Prolungamento collettori fognari |  | 2 |  |  | 436.467,41 |  |  | 436.467,41 | N |  |  |  |  |
| 8 |  | 011 | 043 | 025 |  | 07 | A01-01 | Sistemazione viabilità comunale |  | 1 |  |  |  |  | 100.000,00 | 100.000,00 | N |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTALE |  |  | 1.030.000,00 | 1.206.467,41 |  | 100.000,00 | 2.336.646,41 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il Responsabile del programma |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Dott. Flavio ZURA) |  |  |  |  |  |  |  |

(1) Numero progressivo da 1 a N. a partire dalle opere del primo anno. (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto). (3) In alternativa al codice ISTAT si può inserire il codice NUTS. (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2. (5) Vedi art. 128, comma 3, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. secondo le priorità indicate dall'amministrazione con una scala in tre livelli (1= massima priorità, 3= minima priorità). (6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. quando si tratta d’intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B. (7) Vedi Tabella 3.