SCHEMA DI CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E

PRESTAZIONALE:

A - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E DISCIPLINARE DI INCARICO

B - CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI

C - PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI

(art. 23, comma 15, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Gara a procedura negoziata per l’appalto di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COMPRESA RELAZIONE GEOLOGICA, DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL “SECONDO PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE”, DI CUI ALL’ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.56 DEL 10 MAGGIO 2018

intervento: COMUNE DI PRECI

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL FRONTE ROCCIOSO DELLA STRADA COMUNALE “LA COSTARELLA” IN PRECI (PG).

CIG: Z2C2BF827A

C.U.P. – G45C20000040001

A – RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA E DISCIPLINARE DI INCARICO

A.1 – PREMESSA

Con il presente documento vengono individuati i contenuti prestazionali dei SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA per PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COMPRESA RELAZIONE GEOLOGICA relative alla realizzazione delle seguenti opere:

COMUNE DI PRECI

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE RELATIVI AL FENOMENO FRANOSO CENTRO ABITATO DI ABETO

Lo scrivente soggetto attuatore si è avvalso della facoltà di ricorrere all’affidamento diretto di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 previa consultazione di tre operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del D.L. 189/2016.

I servizi richiesti riguardano l’elaborazione completa di due livelli di progettazione definiti dal codice dei contratti, Progettazione Definitiva ed Esecutiva, la redazione della relazione geologica e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione secondo quanto dettagliato nei paragrafi che seguono e la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da parte della conferenza regionale (Art.16, comma 3 lettera a-bis e del D.l.n. 189/2016) e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile e appaltabile.

Il progettista dovrà tener conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo allo svolgimento dell’attività oggetto della presente gara.

Il progetto in argomento interesserà la strada Comunale “La Costarella”, nel Comune di Preci (PG) per la quale si dovrà attuare un intervento di consolidamento del fronte roccioso, attraverso la realizzazione di una protezione con reti paramassi e la realizzazione di un muro di contenimento (in alternativa innalzamento dell’esistente), in modo da ripristinare la viabilità all’interno del Centro Abitato della frazione di Piedivalle. L’intervento dovrà essere finalizzato al conseguimento del massimo livello di sicurezza come previsto dalla normativa attuale.

L’intervento ricade come detto, nel Comune di Preci, consultando il D.L. 42/2004 Art.142 lettera F e C, ed il R.D. 3267/23, i vincoli presenti risultano essere Parco, Fiume, Idrogeologico e Rete Natura 2000. Il progettista in fase di progettazione approfondirà gli aspetti urbanistici legati alla realizzazione dell’intervento con lo strumento urbanistico vigente alla fase della progettazione.

Pur lasciando al Progettista ampia libertà nella definizione progettuale, si chiede che venga portata massima attenzione affinché gli interventi siano proporzionati alla situazione preesistente, siano posti in relazione ai danni occorsi dal sisma e siano calibrati rispetto alla combinazione di danno/vulnerabilità. La progettazione deve essere ispirata a criteri di sobrietà evitando interventi ridondanti e non specificamente attinenti al danno subito ed al consolidamento strutturale richiesto.

Per quando riguarda le indicazioni in merito agli interventi ipotizzati, si precisa che le informazioni fornite in questa fase sono puramente indicative e potrebbero essere suscettibili di variazioni nel corso della progettazione.

A.2 – COSTO COMPESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA E RELATIVI IMPORTI (ai sensi del DM 17/06/2016)

L’importo dei lavori è pari a € 156.000,00 così suddiviso:

| CATEGORIE D’OPERA | ID. OPERE |  | Grado Complessità <<G>> | Costo Categorie(€) <<V>> | Parametri Base <<P>> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Codice | Descrizione |  |  |  |
| STRUTTURE | S.04 | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo- verifiche strutturali relative | 0,90 | 109.200,00 | 12,65% |
| VIABILITA’ | V.02 | Strade, linee tranviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d’arte da compensarsi a parte – Piste ciclabili. | 0,45 | 46.800,00 | 16,55% |

A.3 – FASI PRESTAZIONALI PREVISTE PROGETTAZIONE

- elaborazione della Progettazione Definitiva redatta ai sensi del combinato disposto dell'art.23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del Dlgs. 50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti e di seguito chiamato, per comodità, semplicemente Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10;

- elaborazione della Progettazione Esecutiva, compresa relazione geologica, redatta ai sensi del combinato disposto dell'art.23 comma 3 e dell'art. 216 comma 4 del D.lgs. 50/16 recante Nuovo Codice degli Appalti e di seguito chiamato, per comodità, semplicemente Codice, in conformità alle prescrizioni di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione III del D.P.R. 207/10;

- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008;

- partecipazione a tutte le riunioni necessarie ed eventuali modifiche/integrazioni del progetto propedeutiche o conseguenti all’acquisizione del  parere della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016;

- il progettista incaricato predisporrà gli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla osta, pareri e autorizzazioni necessarie da Enti preposti;

- si evidenzia che, stante la particolarità dell’intervento, - consolidamento del corpo stradale – la progettazione strutturale dovrà:

- essere finalizzata al conseguimento del massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione del bene stesso;

- prefigurare le necessarie considerazioni architettoniche e strutturali del manufatto con conseguente sviluppo degli orientamenti progettuali ponendo massima attenzione affinché le stesse siano proporzionate alla situazione preesistente e siano poste in relazione ai danni occorsi dal sisma.

La progettazione dovrà essere redatta:

- con il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia, ai sensi dell’art. 6 comma 7 del D.L. n. 189/2016, approvato con Ordinanza n. 58 del 05/07/2018 del Commissario Straordinario;

- tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare del 11/10/2017.

ESECUZIONE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all’operatore economico che risulterà aggiudicatario della procedura negoziata la direzione lavori e/o il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 157 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

A.4 – ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

| STRUTTURE – S.04 |  |  |
| --- | --- | --- |
| b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA |  |  |
| Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
| QbII.01 | Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie | 0,1800 |
| QbII.05 | Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico | 0,0400 |
| QbII.07 | Rilievi planoaltimetrici | 0,0200 |
| QbII.09 | Relazione geotecnica | 0,0600 |
| QbII.10 | Relazione idrologica | 0,0300 |
| QbII.12 | Relazione sismica e sulle strutture | 0,0300 |
| QbII.13 | Relazione geologica fino a 250.000,00 | 0,1330 |
| QbII.19 | Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) | 0,0200 |
| b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA |  |  |
| Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
| QbIII.01 | Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi | 0,1200 |
| QbIII.02 | Particolari costruttivi e decorativi | 0,1300 |
| QbIII.03 | Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera | 0,0300 |
| QbIII.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma | 0,0100 |
| QbIII.05 | Piano di manutenzione dell'opera | 0,0250 |
| QbIII.07 | Piano di Sicurezza e Coordinamento (Nota1) | 0,1000 |

(Nota1): ai sensi dell’art.24 comma 3 del DPR n.207/2010  la progettazione esecutiva dovrà essere corredata del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs n.81/2008.

| VIABILITA’ – V.02 |  |  |
| --- | --- | --- |
| b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA |  |  |
| Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
| QbII.01 | Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie | 0,2200 |
| QbII.05 | Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico | 0,0600 |
| QbII.07 | Rilievi planoaltimetrici | 0,0200 |
| QbII.13 | Relazione geologica fino a 250.000,00 | 0,1330 |
| b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA |  |  |
| Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
| QbIII.01 | Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi | 0,0400 |
| QbIII.02 | Particolari costruttivi e decorativi | 0,0800 |
| QbIII.03 | Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera | 0,0300 |
| QbIII.04 | Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma | 0,0200 |
| QbIII.05 | Piano di manutenzione dell'opera | 0,0300 |
| QbIII.07 | Piano di Sicurezza e Coordinamento (Nota1) | 0,1000 |

(Nota1): ai sensi dell’art.24 comma 3 del DPR n.207/2010  la progettazione esecutiva dovrà essere corredata del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.100 del D.Lgs n.81/2008.

B – CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DA AFFIDARE

La determinazione degli importi per l’acquisizione dei servizi, nel caso specifico di un servizio di Ingegneria e Architettura, si esplica nel calcolo del corrispettivo da porre a base di gara.

B.1 – PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE DI GARA

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;

c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;

d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:

CP= Σ(V×G×Q×P)

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

B.2 – QUADRO ECONOMICO E PARAMETRI DI CALCOLO

L’importo dei lavori è pari a € 156.000,00 così suddiviso:

| CATEGORIE D’OPERA | ID. OPERE |  | Grado Complessità <<G>> | Costo Categorie(€) <<V>> | Parametri Base <<P>> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Codice | Descrizione |  |  |  |
| STRUTTURE | S.04 | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo- verifiche strutturali relative | 0,90 | 109.200,00 | 12,65% |
| VIABILITA’ | V.02 | Strade, linee tranviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d’arte da compensarsi a parte – Piste ciclabili. | 0,45 | 46.800,00 | 16,55% |

3 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

| b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID. Opere | CATEGORIE D'OPERA |  | COSTI Singole Categorie | Parametri Base | Gradi di Complessità |  |  | Codici prestazioni affidate |  | Sommatorie Parametri Prestazioni | Compensi <<CP>> |  | Spese ed Oneri accessori |  | Corrispettivi |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑(Qi) | V*G*P*∑Qi |  | K=25,00% |  | CP+S |  |
|  |  |  | <<V>> | <<P>> | <<G>> |  |  | <<Qi>> |  |  |  |  | S=CP*K |  |  |  |
| S.04 | STRUTTURE |  | 109.200,00 | 12,65% | 0,90 |  |  | QbII.01, QbII.05, QbII.07, QbII.09, QbII.10, QbII.12. |  | 0,3600 | 4.475,67 |  | 1.118,92 |  | 5.594,59 |  |
| V.02 | VIABILITA |  | 46.800,00 | 16,55% | 0,45 |  |  | QbII.01, QbII.05, QbII.07. |  | 0,3000 | 1.045,63 |  | 261,41 |  | 1.307,04 |  |
| S.04 | STRUTTURE |  | 109.200,00 | 12,65% | 0,90 |  |  | QbII.13 |  | 0,133 | 1.653,51 |  | 413,38 |  | 2.066,89 |  |
| V.02 | VIABILITA |  | 46.800,00 | 16,55% | 0,45 |  |  | QbII.13 |  | 0,145 | 505,39 |  | 126,35 |  | 631,74 |  |
| b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID. Opere | CATEGORIE D'OPERA |  | COSTI Singole Categorie | Parametri Base | Gradi di Complessità |  |  | Codici prestazioni affidate |  | Sommatorie Parametri Prestazioni | Compensi <<CP>> |  | Spese ed Oneri accessori |  | Corrispettivi |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑(Qi) | V*G*P*∑Qi |  | K=25,00% |  | CP+S |  |
|  |  |  | <<V>> | <<P>> | <<G>> |  |  | <<Qi>> |  |  |  |  | S=CP*K |  |  |  |
| S.04 | STRUTTURE |  | 109.200,00 | 12,65% | 0,90 |  |  | QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05. |  | 0,315 | 3.916,21 |  | 979,05 |  | 4.895,26 |  |
| V.02 | VIABILITA |  | 46.800,00 | 16,55% | 0,45 |  |  | QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05. |  | 0,200 | 697,09 |  | 174,27 |  | 871,36 |  |
| b.III) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (NOTA1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID. Opere |  | CATEGORIE D'OPERA | COSTI Singole Categorie | Parametri Base |  | Gradi di Complessità | Codici prestazioni affidate |  | Sommatorie Parametri Prestazioni |  |  | Compensi <<CP>> |  | Spese ed Oneri accessori |  | Corrispettivi |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑(Qi) |  |  | V*G*P*∑Qi |  | K=25,00% |  | CP+S |
|  |  |  | <<V>> | <<P>> |  | <<G>> | <<Qi>> |  |  |  |  |  |  | S=CP*K |  |  |
| S.04 |  | STRUTTURE | 109.200,00 | 12,65% |  | 0,90 | QbIII.07. |  | 0,100 |  |  | 1.243,24 |  | 310,81 |  | 1.554,05 |
| V.02 |  | VIABILITA | 46.800,00 | 16,55% |  | 0,45 | QbIII.07. |  | 0,100 |  |  | 348,54 |  | 87,14 |  | 435,68 |

| R I E P I L O G O |  |
| --- | --- |
| FASI PRESTAZIONALI | Corrispettivi CP+S |
| b.I) PROGETTAZIONE DEFINITIVA | 6.901,63 |
| b.I) RELAZIONE GEOLOGICA | 2.698,63 |
| b.II) PROGETTAZIONE ESECUTIVA | 5.766,62 |
| b.III) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO | 1.989,73 |
| AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € | 17.356,61 |

C.1 – ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI OPZIONALI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

| STRUTTURE – S.04 |  |  |
| --- | --- | --- |
| c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI |  |  |
| Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
| QcI.01 | Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione | 0,3800 |
| QcI.10 | Contabilità dei lavori a corpo | 0,0450 |
| QcI.11 | Certificato di regolare esecuzione | 0,0400 |

| VIABILITA’ – V.02 |  |  |
| --- | --- | --- |
| c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI |  |  |
| Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
| QcI.01 | Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione | 0,4200 |
| QcI.10 | Contabilità dei lavori a corpo | 0,0350 |
| QcI.11 | Certificato di regolare esecuzione | 0,0400 |

C.2 – CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DA AFFIDARE

La determinazione degli importi per l’acquisizione dei servizi, nel caso specifico di un servizio di Ingegneria e Architettura, si esplica nel calcolo del corrispettivo da porre a base di gara.

C.3 – PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE DI GARA

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;

c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;

d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:

CP= Σ(V×G×Q×P)

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

C.4 – QUADRO ECONOMICO E PARAMETRI DI CALCOLO

L’importo dei lavori è pari a € 156.000,00 così suddiviso:

| CATEGORIE D’OPERA | ID. OPERE |  | Grado Complessità <<G>> | Costo Categorie(€) <<V>> | Parametri Base <<P>> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Codice | Descrizione |  |  |  |
| STRUTTURE | S.04 | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo- verifiche strutturali relative | 0,90 | 109.200,00 | 12,65% |
| VIABILITA’ | V.02 | Strade, linee tranviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d’arte da compensarsi a parte – Piste ciclabili. | 0,45 | 46.800,00 | 16,55% |

3 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

| c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI-DIREZIONE DEI LAVORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID. Opere | CATEGORIE D'OPERA | COSTI Singole Categorie | Parametri Base | Gradi di Complessità | Codici prestazioni affidate | Sommatorie Parametri Prestazioni | Compensi <<CP>> | Spese ed Oneri accessori | Corrispettivi |
|  |  |  |  |  |  | ∑(Qi) | V*G*P*∑Qi | K=25,00% | CP+S |
|  |  | <<V>> | <<P>> | <<G>> | <<Qi>> |  |  | S=CP*K |  |
| S.04 | STRUTTURE | 109.200,00 | 12,65% | 0,90 | Qcl.01, Qcl.10, Qcl.11. | 0,465 | 5.781,08 | 1.445,27 | 7.226,35 |
| V.02 | VIABILITA | 46.800,00 | 16,55% | 0,45 | Qcl.01, Qcl.10, Qcl.11. | 0,495 | 1.725,29 | 431,32 | 2.156,61 |

| R I E P I L O G O |  |
| --- | --- |
| FASI PRESTAZIONALI | Corrispettivi CP+S |
| c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | 2.156,61 |
| AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € | 2.156,61 |

D.1 – ELENCO DETTAGLIATO DELLE PRESTAZIONI OPZIONALI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

| STRUTTURE – S. 04 |  |  |
| --- | --- | --- |
| c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI |  |  |
| Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
| QcI.12 | Coordinamento della sicurezza in esecuzione | 0,2500 |

| VIABILITA’ – V. 02 |  |  |
| --- | --- | --- |
| c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI |  |  |
| Codice | Descrizione singole prestazioni | Par. <<Q>> |
| QcI.12 | Coordinamento della sicurezza in esecuzione | 0,2500 |

D.2 – CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DA AFFIDARE

La determinazione degli importi per l’acquisizione dei servizi, nel caso specifico di un servizio di Ingegneria e Architettura, si esplica nel calcolo del corrispettivo da porre a base di gara.

D.3 – PROCEDIMENTO ADOTTATO PER IL CALCOLO DEL CORRISPETTIVO DA PORRE A BASE DI GARA

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;

c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;

d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:

CP= Σ(V×G×Q×P)

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

D.4 – QUADRO ECONOMICO E PARAMETRI DI CALCOLO

L’importo dei lavori è pari a € 156.000,00 così suddiviso:

| CATEGORIE D’OPERA | ID. OPERE |  | Grado Complessità <<G>> | Costo Categorie(€) <<V>> | Parametri Base <<P>> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Codice | Descrizione |  |  |  |
| STRUTTURE | S.04 | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo- verifiche strutturali relative | 0,90 | 109.200,00 | 12,65% |
| VIABILITA’ | V.02 | Strade, linee tranviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d’arte da compensarsi a parte – Piste ciclabili. | 0,45 | 46.800,00 | 16,55% |

3 – DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

| c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI – COORDINAMENTO SICUREZA IN ESECUZIONE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID. Opere | CATEGORIE D'OPERA | COSTI Singole Categorie | Parametri Base | Gradi di Complessità | Codici prestazioni affidate | Sommatorie Parametri Prestazioni | Compensi <<CP>> | Spese ed Oneri accessori | Corrispettivi |
|  |  |  |  |  |  | ∑(Qi) | V*G*P*∑Qi | K=25,00% | CP+S |
|  |  | <<V>> | <<P>> | <<G>> | <<Qi>> |  |  | S=CP*K |  |
| S.04 | STRUTTURE | 109.200,00 | 12,65% | 0,90 | Qcl.12. | 0,250 | 3.108,11 | 777,03 | 3.885,14 |
| V.02 | VIABILITA | 46.800,00 | 16,55% | 0,45 | Qcl.12. | 0,250 | 871,36 | 217,84 | 1.089,20 |

| R I E P I L O G O |  |
| --- | --- |
| FASI PRESTAZIONALI | Corrispettivi CP+S |
| c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI | 4.974,34 |
| AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € | 4.974,34 |

C – PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AI SERVIZI

| SERVIZI DI ARCHIETETTURA E INGEGNERIA |  |
| --- | --- |
| Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) |  |
| - Progettazione Definitiva | € 6.901,63 |
| - Progettazione Esecutiva - Piano di sicurezza e coordinamento | € 5.766,62 € 1.989,73 |
| Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi | € 14.657,98 |
| Contributo CASSA (4%) | € 586,32 |
| Imponibile IVA | € 15.244,30 |
| Relazione Geologica | € 2.698,63 |
| Contributo CASSA (2%) | € 53,97 |
| Imponibile IVA | € 3.576,25 |
| Imponibile IVA TOTALE | € 18.820,55 |
| IVA (22%) | € 4.140,52 |
| Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi | € 22.961,07 |
| SERVIZI OPZIONALI |  |
| Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) |  |
| - Direzione Lavori | € 2.156,61 |
| - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione | € 4.974,34 |
| Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi | € 7.130,95 |
| Contributo INARCASSA (4%) | € 285,24 |
| Imponibile IVA | € 7.416,19 |
| IVA (22%) | € 1.631,56 |
| Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi | € 9.047,75 |