ATTO DI TRANSAZIONE E QUIETANZA LIBERATORIA

L’anno duemilaventi , il giorno        del mese di

TRA

IL COMUNE DI Castel Sant’Angelo (RI), in persona del Sindaco Luigi Taddei, legale rappresentante p.t. con sede legale in Castel Sant’Angelo (RI), giusta delibera di Giunta Comunale n. _________del____________;

E

L’Ing. Chiaretti Antonio , nato a       il        , residente in  Via           ° n.       ,         - C.F.

L’Arch. Flavia Festuccia, nato a       il        , residente in  Via           ° n.       ,         - C.F.

L’Arch. Fabrizio Scopigno, nato a       il        , residente in  Via           ° n.       ,         - C.F.

PREMESSO CHE:                                                          :

- l’ing. Antonio Chiaretti, l’arch. Flavia Festuccia e l’Arch. Fabrizio Scopigno in gruppo, ricevevano incarico dal Comune di Castel Sant’Angelo di redigere il Piano Urbanistico Comunale Generale, formalizzato con Convenzione del 9.3.2004, Rep. n. 705.

- per il suddetto incarico veniva quantificato un compenso complessivo di € 27.113,70.

- in data 14.03.2007, con nota acquisita al protocollo dell’ente al n. 1369, l’Ing. Antonio Chiaretti comunicava al Comune di Castel Sant’Angelo la rinuncia volontaria all’incarico;

- il Consiglio comunale con Delibera n. 13 del 12.05.2008 adottava il Piano Urbanistico Comunale Generale;

ATTESO CHE:

- a seguito della rinuncia all’incarico da parte dell’Ing. Antonio Chiaretti sono sorti dubbi ed incertezze sulle modalità del riparto del compenso pattuito.

- negli anni è seguita copiosa corrispondenza tra il Comune ed i professionisti, dalle quale non è scaturito alcuna certezza circa gli importi dovuti in relazione alla attività svolta prima e dopo le dimissioni dell’Ing. Chiaretti.

- in data 4.06.2020 veniva inoltrata dall’Avv.to Giuliano Vivio, in nome e per conto dell’Arch. Fabrizio Scopigno, l’istanza di  nomina di arbitro ex art. 810 c.p.c. del 4.6.2020 (prot. 2865) affinchè la somma residua pari a 14.716,24, al netto degli acconti già corrisposti dall’Ente, venisse corrisposta al 50% con l’Arch. Festuccia;

- in data 29.07.2020 con nota prot. 3882, l’Ing. Antonio Chiaretti trasmetteva al Comune di Castel Sant’Angelo  un atto di diffida e rinnovo costituzione in mora relativo al pagamento dei compensi professionali per le attività  eseguite  per la redazione del PRG come da fattura in acconto n.9 del 21.03.2007, salvo interessi maturati per €6.688,04, comprensiva di IVA ed oneri.

- a fronte dell’attività espletata dai professionisti il Comune di Castel Sant’Angelo ha effettuato regolari  pagamenti in acconto, e precisamente:

Primo acconto

    - € 2.349,96 comprensivo di IVA all’ing. Antonio Chiaretti;

    - € 1.536,44 comprensivo di iva all’arch. Fabrizio Scopigno;

    - € 1.536,44 comprensivo di IVA in favore dell’arch. Flavia Festuccia;

Secondo acconto

    - € 4.890,00 comprensivo di iva all’arch. Fabrizio Scopigno;

    - € 2.078.72 comprensivo di IVA in favore dell’arch. Flavia Festuccia;

- il Comune stante la situazione di incertezza è nell’impossibilità di procedere alla liquidazione del saldo delle spettanze dovute ai professionisti.

- il Comune di Castel Sant’Angelo, nel perdurare dello stato di incertezza sull’esatto ammontare delle spettanze di ciascun professionista, ha proposto, al fine di addivenire alla definizione bonaria della vicenda con nota Prot. 4638 del 08.09.2020, il seguente accordo: corresponsione di € 18.000,00, comprensivi di I.V.A  e C.N.P.A.I.A, da dividere in parti uguali   tra i tre professionisti.

- in data 8.09.2020 con nota Prot. 4649 l’ing. Chiaretti accettava la proposta transattiva;

- in data  con nota Prot.      l’Arch. Scopigno  accettava la proposta transattiva;

- in data  con nota Prot.      l’Arch. Festuccia  accettava la proposta transattiva;

ART.1

I professionisti Ing. Antonio Chiaretti, Arch. Flavia Festuccia e Arch. Fabrizio Scopigno, accettano  la somma di € 6.000,00 (seimila/00) omnia, saldo e stralcio del credito dovuto connesso allo svolgimento dell'incarico  formalizzato con Convenzione del 9.3.2004, Rep. n. 705. e rinunciano con l’esatto adempimento  ad ogni pretesa  nei confronti del Comune ed a proporre dinanzi all’Autorità Giudiziaria competente qualsiasi azione legale inerente i rapporti giuridici  oggetto della presente transazione.

Il Comune di Castel Sant’Angelo si impegna a pagare l’importo pattuito nella presente transazione   entro 30 gg dalla sua sottoscrizione.

ART.2

Le parti dichiarano quindi con la sottoscrizione della presente scrittura e con l’esatto adempimento degli impegni assunti, di non aver più nulla reciprocamente a pretendere per le prestazioni professionali  di cui in premessa stante la definizione di ogni pretesa creditoria e risarcitoria, anche in merito alle spese legali.

La presente scrittura viene sottoscritta dal procuratore della parte al fine  della rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13 L.P. 247/2012.

L.C.S.

Ing. Antonio Chiaretti

Arch. Flavia Festuccia

Arch. Fabrizio Scopigno

Avv.   Giulianio Vivio

Per il Comune di Castel Sant’Angelo, in persona del Sindaco pro tempore,

Luigi Taddei