## COMUNE DI FOLIGNANO

## Prov. Ascoli Piceno

(Settore LL.PP.)

_____________________________________________________________________________________

## SERVIZIO LL.PP.

REALIZZAZIONE OPERE PROVVISIONALI PRESSO SEDE MUNICIPALE

### VERBALE DI SOMMA URGENZA

(Art.163 del D.lvo50/2016)

Premesso che:

- In data 24/08/2016 e seguenti questo territorio è stato interessato da un grave evento sismico che ha provocato danni ingenti a parte del patrimonio immobiliare, soprattutto nella scossa registrata in data 30/10/2016;

- Con Delibera del Consiglio dei ministri del 25/08/2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24/08/2016;

- con Ordinanza Sindacale prot.n. 12147 del 25/08/2017 la sede municipale è stata chiusa in via precauzionale per i danni rilevati a seguito della scossa sismica;

- a seguito di  sopralluogo per la redazione della Scheda Aedes da parte della squadra della Protezione Civile in data 07/11/2017 l’edificio è stato classificato come E e pertasnto inagibile e ne è stata prescritta, quale provvedimento urgente, la “puntellatura del cantonale destro rispetto all’entrata del municipio”;

- su richiesta del Sindaco, è stato convocato il GTS riunitosi in data 14/03/2017 prescrivendo:” l’edificio presenta un quadro fessurativo grave e diffuso, in particolare al piano tera. Ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità si consiglia la realizzazione di un puntellamento sul prospetto nord, per l’altezza di un piano, compresi due angoli (nord/est) e (nord/ovest) e la sbatacchiatura di tutte le aperture poste al piano terra;

Considerato:

- che ad oggi il Municipio è completamente transennato e la via adiacente (via Roma) è interrotta al pubblico transito;

- che, trattandosi di edificio di proprietà pubblica con più di 70 anni,  è in fase di avviamento la verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art.12 del D.Lvo 42/2004;

Richiamata la Circolare della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile – in data 22/12/2016 ad oggetto: “procedure per la realizzazione delle opere provvisionali (puntellamenti e demolizioni):

VERBALE DI SOPRALLUOGO ED ACCERTAMENTO

In data  31/05/2017 La sottoscritta Arch. Francesca Romana Mancini, Responsabile del Servizio LL.PP., unitamente con l’ing. Francesco Trovarelli  si è recata presso la sede municipale per verificare lo stato dei luoghi e facendo una prima valutazione delle opere di messa in sicurezza da effettuare.

Si dà atto che le opere necessitano di progettazione e pertanto,

DICHIARA

Che i lavori di messa in sicurezza e la redazione del progetto rivestono carattere di somma urgenza ai sensi dell’art.163 del D.lvo 50/2016, con riserva di compilare entro 10 giorni dal presente verbale la perizia giustificativa per l’esecuzione dei lavori stessi;

ORDINA

Ai sensi dell’art. 163 comma 1 del D.Lvo la redazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori urgenti di messa in sicurezza della sede municipale, tenendo conto anche delle indicazioni contenute nel  GTS e nelle schede Aedes fornite, DL, contabilità dei lavori e sicurezza all’ing. Francesco Trovarelli per l’importo massimo del 10% dell’importo totale dei lavori oltre Iva e Cassa.

Il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge. Tali riserve si intendono automaticamente sciolte scopo l’avvenuta formale approvazione della perizia di spesa.

La copertura della spesa per l’esecuzione dei lavori è stata già prevista dall’Amministrazione comunale al cap. 2100/6 a copertura dell’intero del quadro economico in cui verranno imputate anche le spese tecniche di cui al presente verbale. In caso di somma superiore a quella già prevista la stessa verrà assicurata con le modalità di cui all’art.191 comma 3 e 194 comma 1 lettera e) del d.lvo 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell’art.163 c.4 del D.Lvo 50/2016 il presente verbale unitamente alla perizia di stima viene trasmesso alla stazione appaltante che provvederà all’approvazione dei lavori e alla copertura finanziaria della spesa qualora prevista in maniera superiore rispetto a quella di cui al CAP 2100/6 appositamente destinata.

Il presente verbale, sottoscritto dalle parti come di seguito rappresentate, costituisce:

- accettazione da parte della stessa dell’importo per l’esecuzione della prestazione professionale come  in premessa determinato;

- accettazione della formale consegna dell’incarico  e immediato inizio dello stesso

Folignano, 31/05/2017

ll Responsabile del Servizio LL.PP.

(Arch. Francesca Romana Mancini)

Il tecnico incaricato

(ing. Francesco Trovarelli)